РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

ПО ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Аудит по соблюдению норм законодательства Республики Казахстан при целевом использовании целевых трансфертов, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан за 2021 год»

ТУРКЕСТАН 2022 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

I. Вводная часть
1.1. Наименование аудиторского мероприятия
1.2. Цель государственного аудита
1.3. Объекты государственного аудита
1.4. Период, охваченный государственным аудитом

II. Основная (аналитическая) часть
2.1. Краткий анализ состояния аудируемой отрасли
2.2. Основные результаты государственного аудита
2.3. Оценка влияния деятельности объектов государственного аудита на социально-экономическое развитие (в региональном и/или республиканском разрезе)

III. Заключительная часть
3.1. Принятые меры по результатам государственного аудита
3.2. Выводы по результатам государственного аудита
3.3. Рекомендации и предписания по результатам государственного аудита
3.4. Приложение:
Сводный перечень выявленных нарушений и недостатков по результатам государственного аудита

I. Вводная часть

1.1. Наименование аудиторского мероприятия:
Проведение аудита соблюдения норм законодательства Республики Казахстан при целевом использовании целевых трансфертов, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан за период 2021 года.

1.2. Цель государственного аудита:
Проведение государственного аудита соблюдения норм законодательства Республики Казахстан при целевом использовании целевых трансфертов, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан за период 2021 года.

1.3. Объекты государственного аудита:
Государственное учреждение «Управление физической культуры и спорта Туркестанской области», коммунальное государственное казенное предприятие «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 Туркестанской области» Управления физической культуры и спорта Туркестанской области, КГКП «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №4 Туркестанской области» Управления физической культуры и спорта Туркестанской области, КГКП «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №5 Туркестанской области» Управления физической культуры и спорта Туркестанской области, КГКП «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта Туркестанской области» Управления физической культуры и спорта Туркестанской области, КГКП «Областная специализированная детско-юношеская футбольная школа» Управления физической культуры и спорта Туркестанской области, КГКП «Мактааралская районная специализированная детско-юношеская спортивная школа №2» Управления физической культуры и спорта Туркестанской области, КГКП «Толебийская районная специализированная детско-юношеская спортивная школа №3» Управления физической культуры и спорта Туркестанской области, КГКП «Сайрамская районная специализированная детско-юношеская спортивная школа №1» Управления физической культуры и спорта Туркестанской области, КГКП «Отырарская районная специализированная детско-юношеская спортивная школа №1» Управления физической культуры и спорта Туркестанской области, КГКП «Отырарская районная специализированная детско-юношеская спортивная школа №2» Управления физической культуры и спорта Туркестанской области, КГКП «Сарыагашская районная специализированная детско-юношеская спортивная школа №2» Управления физической культуры и спорта Туркестанской области, КГКП «Кентауская городская детско-юношеская спортивная школа им. Б. Саттарханова №1» Управления физической культуры и спорта Туркестанской области, государственное учреждение Министерства внутренних дел Республики Казахстан «Департамент полиции Туркестанской области», государственное учреждение «Аппарат акима Туркестанской области», государственное учреждение «Аппарат акима Байдибекского района», государственное учреждение «Аппарат акима Сарыагашского района», государственное учреждение «Аппарат акима Шардаринского района», государственное учреждение «Аппарат акима Жетысайского района», государственное учреждение «Аппарат акима Созакского района», государственное учреждение «Аппарат акима Толебийского района», государственное учреждение «Аппарат акима Сайрамского района», государственное учреждение «Аппарат акима Мактааралского района», государственное учреждение «Аппарат акима Казыгуртского района», государственное учреждение «Аппарат акима Келесского района», государственное учреждение «Аппарат акима Ордабасинского района», государственное учреждение «Аппарат акима Отырарского района», государственное учреждение «Аппарат акима Саурнского района», государственное учреждение «Аппарат акима Тулькубасского района», государственное учреждение «Аппарат акима города Кентау», государственное учреждение «Аппарат акима города Арыс», государственное учреждение «Управление общественного здравоохранения Туркестанской области», ШЖҚ МКК «Областная станция скорой медицинской помощи» Управления общественного здравоохранения Туркестанской области, ШЖҚ МКК «Отырарская районная центральная больница» Управления общественного здравоохранения Туркестанской области, ШЖҚ МКК «Байдибекская районная центральная больница» Управления общественного здравоохранения Туркестанской области, ШЖҚ МКК «Шардаринская районная центральная больница» Управления общественного здравоохранения Туркестанской области, ШЖҚ МКК «Созакская районная центральная больница» Управления общественного здравоохранения Туркестанской области, государственное учреждение «Управление строительства Туркестанской области», государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Туркестан», государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Байдибекского района», государственное учреждение «Городской отдел строительства города Кентау», государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района», государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отырарского района», государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Созакского района», государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района», государственное учреждение «Отдел строительства города Арыс», государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района», государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тулькубасского района», государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района», государственное учреждение «Управление сельского хозяйства Туркестанской области», государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области», государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области», государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ордабасинского района», государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс», государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааралского района», государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района», государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района», государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района», государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тулькубасского района», государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района», государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района», государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района», государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Кентау», государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района», государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района», государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Созакского района», государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Байдибекского района», государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникаций акимата города Туркестан».

1.4. Период, охваченный государственным аудитом:
с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

II. Основная (аналитическая) часть

2.1. Краткий анализ состояния аудируемой сферы:

В соответствии с перечнем объектов государственного аудита Туркестанской области на 2022 год, внешний государственный аудит по вопросу соблюдения норм законодательства Республики Казахстан при целевом использовании целевых трансфертов, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан за период 2021 года, проводился с 24 февраля по 15 июля 2022 года в форме аудита соответствия.

Аудиторским мероприятием было охвачено всего 68 объектов аудита. Из них: 51 государственное учреждение, 5 коммунальных государственных предприятий, 12 коммунальных государственных учреждений.

Исполнение бюджетных программ объектов государственного аудита:

По управлению физической культуры и спорта Туркестанской области:
	В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2021 года № 174 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда работников гражданской службы, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», предусмотрено начисление дополнительных выплат работникам с применением корректирующих коэффициентов в размере должностного оклада педагогических работников образовательных организаций.

Расчеты произведены в соответствии с тарификацией, утвержденной на начало отчетного года, и были представлены бюджетные заявки. В рамках исполнения указанных заявок учет велся по 59 учреждениям, из них: 50 районных детско-юношеских спортивных школ, 7 областных коммунальных государственных казенных предприятий олимпийского резерва, 2 коммунальных казенных предприятия по подготовке олимпийского резерва.

По государственному учреждению «Аппарат акима Туркестанской области»:
Расчеты по видам расходов бюджетных заявок администратора бюджетной программы, охваченной аудитом, оформлены в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки».

На основании постановления Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 840 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы», а также решения маслихата Туркестанской области от 11 декабря 2020 года № 54/557-VI «О реализации областного бюджета на 2021-2023 годы», постановлением акимата Туркестанской области от 20 декабря 2020 года № 255 была утверждена бюджетная программа вышестоящего бюджета по программе 009 032 «Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов» в размере 450 751,0 тысяч тенге в виде целевых трансфертов.

По управлению здравоохранения Туркестанской области:
Финансирование по бюджетным программам государственного учреждения «Управление общественного здравоохранения Туркестанской области» осуществлялось в рамках программы 754015 «Погашение лизинговых платежей по санитарному транспорту и медицинским изделиям, требующим сервисного обслуживания, приобретенным по договорам финансового лизинга» и программы 754058 «Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"», подпрограмма 032 «За счет целевых трансфертов, предоставляемых из Национального фонда Республики Казахстан».

Планирование выделяемых средств производилось на основании бюджетных заявок, оформленных в соответствии с приложениями к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки».

По государственному учреждению «Управление строительства Туркестанской области»:

Финансирование по бюджетным программам государственного учреждения «Управление строительства Туркестанской области» по следующим направлениям: 271013 «Проектирование, развитие и (или) благоустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры», 271017 «Развитие спортивных объектов», 271020 «Развитие объектов сельского хозяйства», 271039 «Строительство и реконструкция объектов социальной защиты», 271078 «Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года», 271097 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі», 271114 «Проектирование, развитие и (или) благоустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» осуществлялось за счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан (подпрограмма 032).

Планирование данных средств осуществлялось на основании бюджетных заявок, оформленных в соответствии с приложениями к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки».

По государственному учреждению «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области»:

Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области» (далее – Управление) является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сферах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Управление не имеет ведомств.

Миссия Управления заключается в реализации государственной политики в сферах энергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, обеспечения питьевой водой, газоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и санитарной очистки на территории Туркестанской области.

Основные задачи Управления:

- Разработка и реализация областных программ и планов мероприятий в сферах энергетики, энергосбережения, повышения энергоэффективности, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения питьевой водой, газоснабжения, благоустройства и санитарной очистки;

- Исполнение иных задач, возложенных на Управление законодательством Республики Казахстан.

В аудируемом периоде Управление являлось получателем средств целевых трансфертов, предоставляемых из Национального фонда Республики Казахстан, в рамках целевых трансфертов на развитие нижестоящих бюджетов, с целью реализации мероприятий (проектов) по развитию инженерной инфраструктуры.

В связи с необходимостью бюджетных средств на 2021 год, по бюджетной программе 114 «Целевые трансферты на развитие нижестоящих бюджетов», подпрограмме 032 «Целевые трансферты, предоставляемые из Национального фонда Республики Казахстан», было запланировано финансирование в размере 31 249 103,0 тыс. тенге, из них:

- На систему водоснабжения – 11 435 214,0 тыс. тенге;

- На систему водоотведения (канализацию) – 3 986 629,0 тыс. тенге;

- На систему электроснабжения – 6 106 212,0 тыс. тенге;

- На систему теплоснабжения – 616 044,0 тыс. тенге;

- На систему газоснабжения – 7 959 544,0 тыс. тенге;

- На благоустройство – 1 145 460,0 тыс. тенге.

Из указанной суммы по результатам предварительного изучения объекта государственного аудита в охват государственного аудита включены средства в размере 22 506 938,7 тыс. тенге, которые осуществлялись по бюджетной программе 279114 «Целевые трансферты на развитие нижестоящих бюджетов» подпрограмме 032 «Целевые трансферты, предоставляемые из Национального фонда Республики Казахстан».

Определенные в ходе предварительного изучения средства направлены на благоустройство районов, городов и населенных пунктов области, развитие систем водоснабжения и водоотведения, модернизацию канализационных систем, реализацию проектов по электроснабжению, газоснабжению и теплоснабжению.

По Управлению сельского хозяйства Туркестанской области:

Государственное учреждение «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» (далее – Управление) является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере сельского хозяйства.

Управление имеет подведомственные организации.

Миссия Управления – реализация единой государственной политики в сферах сельского хозяйства и ветеринарии на территории Туркестанской области.

Задачи:

- Реализация программ по развитию агропромышленного комплекса;

- Реализация мероприятий по развитию растениеводства;

- Реализация государственной политики в сфере ветеринарии;

- Реализация государственной политики в сфере племенного животноводства;

- Внедрение инновационных технологий в агропромышленном комплексе;

- Содействие реализации мероприятий в агропромышленном комплексе области;

- Реализация государственной политики в сфере зернового рынка;

- Реализация государственной политики в сфере семеноводства;

- Реализация государственной политики в сфере карантина растений;

- Реализация государственной политики по развитию хлопковой отрасли;

- Реализация государственной политики в сфере защиты растений;

- Привлечение инвестиций для развития отраслей, относящихся к компетенции Управления;

- Взаимодействие с иностранными юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность в отраслях, относящихся к компетенции Управления, в порядке, установленном законодательством.

В аудируемом периоде Управление являлось получателем средств целевых трансфертов, предоставляемых из Национального фонда Республики Казахстан, с целью реализации мероприятий по направлениям:

- Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений коммунальной собственности;

- Субсидирование процентных ставок по кредитованию и лизингу на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования.

По Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области:

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области» (далее – Управление) является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сферах пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Подведомственная организация Управления:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Оңтүстік жолдары» Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области.

Миссия Управления – реализация государственной политики в сферах пассажирского транспорта и автомобильных дорог на территории Туркестанской области.

Задачи:

- Организация и координация работ по реализации государственной политики в сферах автомобильных дорог и дорожного хозяйства, автомобильного транспорта;

- Реализация планов мероприятий в сферах пассажирского транспорта, автомобильных дорог и дорожного хозяйства;

- Создание условий для обеспечения потребностей экономики и населения в автомобильных перевозках и иных работах, оказываемых услугах;

- Обеспечение исполнения требований безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах областного значения в пределах своей компетенции;

- Координация и регулирование работ, связанных с междуобластными перевозками пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

- Выполнение иных задач, возложенных законодательством Республики Казахстан.

Управление в аудируемом периоде являлось получателем средств целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан, предоставленных в рамках целевых текущих трансфертов нижестоящим бюджетам и на реализацию мероприятий по обеспечению функционирования автомобильных дорог.

2.1. Основные результаты государственного аудита

Аудиторским мероприятием за период 2021 года охвачено бюджетных средств на сумму 71 114 323,7 тыс. тенге.

Из общего числа охваченных аудитом 68 объектов аудита, в 21 объекте аудита выявлены финансовые нарушения.

Общая сумма выявленных финансовых нарушений составила 13 675 613,6 тыс. тенге, в том числе:

- Нарушения бюджетного законодательства и иного законодательства при использовании бюджетных средств и активов – 200 993,1 тыс. тенге;

- Нарушения законодательства при ведении бухгалтерского учета и составлении финансовой отчетности – 13 474 620,5 тыс. тенге.

Общий объем средств, подлежащих возмещению и восстановлению, составил 13 675 613,6 тыс. тенге, из них подлежащих восстановлению – 13 674 626,7 тыс. тенге (в том числе 200 006,2 тыс. тенге – восстановление по работам, 13 474 620,5 тыс. тенге – восстановление по ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности), подлежащих возмещению – 986,9 тыс. тенге.

В ходе аудиторского мероприятия всего было возмещено и восстановлено 1 893 231,1 тыс. тенге (из них восстановлено – 1 892 902,0 тыс. тенге, возмещено – 329,1 тыс. тенге).

По фактам нарушений порядка выполнения процедур выявлено 125 случаев нарушений в 24 объектах аудита.

В ходе аудита установлены следующие нарушения:

Нарушения бюджетного законодательства и иного законодательства при использовании бюджетных средств и активов составили 200 993,1 тыс. тенге. В частности:

- В государственном учреждении «Департамент полиции Туркестанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан» допущено финансовое нарушение в сумме 100,8 тыс. тенге при начислении заработной платы и жилищных выплат сотрудникам учреждения (при этом не соблюдены требования статьи 103 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №414-V и требования постановления Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2014 года №1209).

- В государственном учреждении «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Байдибекского района» выявлено финансовое нарушение в сумме 13,3 тыс. тенге, связанное с избыточным начислением и оплатой сметной прибыли.

- В государственном учреждении «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района» по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Торткул, Торткульского сельского округа Ордабасинского района Туркестанской области» в 2021 году было избыточно начислено и оплачено сметной прибыли в размере 28,7 тыс. тенге.

- В государственном учреждении «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отырарского района» по объекту «Строительство дома культуры на 200 мест в селе Балтаколь, Балтакольского сельского округа Отырарского района ЮКО» в 2021 году подрядчику ТОО «Барыс-Тассай» избыточно начислено и перечислено сметной прибыли в размере 15,8 тыс. тенге.

- В государственном учреждении «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района» по объекту «Строительство дома культуры на 75 мест в населенном пункте Каракур, Каракурского сельского округа Созакского района ЮКО» в 2021 году было избыточно начислено и оплачено сметной прибыли на общую сумму 170,5 тыс. тенге (нарушены подпункты 1), 4) пункта 6 статьи 97 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, пункты 2), 3), 5) и 6) пункта 215 Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года №540, а также пункты 18, 19 приложения 2 к приказу №249-нқ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве»).

- В государственном учреждении «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района» в декабре 2021 года подрядчиком ТОО «TURAN ENERGO GROUP» в адрес государственного учреждения «Отдел строительства Жетысайского района» была представлена справка №6 о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 45 325,3 тыс. тенге по объекту «Строительство 5-этажного 20-квартирного жилого дома (без внешних инженерных сетей) по улице I-Жоба на земельном участке площадью 80,0 га по улице М. Ауэзова в городе Жетысай, Мактааральский район, ЮКО», без предоставления акта выполненных работ формы Ф2.
Однако, государственным учреждением «Отдел строительства Жетысайского района» за невыполненные работы в адрес ТОО «TURAN ENERGO GROUP» на расчетный счет, открытый в филиале АО «ForteBank», согласно справке формы Ф3 о стоимости выполненных работ и затрат №6, платежным поручением №4673518/21-472 от 28 декабря 2021 года было перечислено 45 325,3 тыс. тенге.

Также в декабре 2021 года ТОО «TURAN ENERGO GROUP» в адрес государственного учреждения «Отдел строительства Жетысайского района» было представлено справку №6 о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 138 383,0 тыс. тенге по объекту «Строительство 5-этажного 60-квартирного жилого дома (без внешних инженерных сетей) по улице I-Жоба на земельном участке площадью 80,0 га, выделенном под расширение, по улице М. Ауэзова в городе Жетысай, Мактааральский район, ЮКО», без предоставления акта выполненных работ формы Ф2.
	Тем не менее, государственным учреждением «Отдел строительства Жетысайского района» за невыполненные работы в адрес ТОО «TURAN ENERGO GROUP» на расчетный счет, открытый в филиале АО «ForteBank», согласно справке формы Ф3 о стоимости выполненных работ и затрат №6, было перечислено всего 138 383,0 тыс. тенге, в том числе:

- 50 000,0 тыс. тенге платежным поручением №4673518/21-465 от 26 декабря 2021 года;

- 35 000,0 тыс. тенге платежным поручением №4673518/21-466 от 26 декабря 2021 года;

- 53 383,0 тыс. тенге платежным поручением №4673518/21-470 от 28 декабря 2021 года (нарушены подпункты 1), 4) пункта 6 статьи 97 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпункты 2), 3), 5), 6) пункта 215 Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года №540, а также пункты 2.1 и 3.5 договора №38 о государственных закупках строительных работ от 27 июля 2020 года).

- В государственном учреждении «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района» в декабре 2021 года подрядчиком ТОО «TURAN ENERGO GROUP» в адрес государственного учреждения «Отдел строительства Жетысайского района» была представлена справка №6 о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 45 325,3 тыс. тенге по объекту «Строительство 5-этажного 20-квартирного жилого дома (без внешних инженерных сетей) по улице I-Жоба на земельном участке площадью 80,0 га по улице М. Ауэзова в городе Жетысай, Мактааральский район, ЮКО», без предоставления акта выполненных работ формы Ф2.
Однако, государственным учреждением «Отдел строительства Жетысайского района» за невыполненные работы в адрес ТОО «TURAN ENERGO GROUP» на расчетный счет, открытый в филиале АО «ForteBank», согласно справке формы Ф3 о стоимости выполненных работ и затрат №6, платежным поручением №4673518/21-472 от 28 декабря 2021 года было перечислено 45 325,3 тыс. тенге.

Также в декабре 2021 года ТОО «TURAN ENERGO GROUP» в адрес государственного учреждения «Отдел строительства Жетысайского района» было представлено справку №6 о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 138 383,0 тыс. тенге по объекту «Строительство 5-этажного 60-квартирного жилого дома (без внешних инженерных сетей) по улице I-Жоба на земельном участке площадью 80,0 га, выделенном под расширение, по улице М. Ауэзова в городе Жетысай, Мактааральский район, ЮКО», без предоставления акта выполненных работ формы Ф2.
	Тем не менее, государственным учреждением «Отдел строительства Жетысайского района» за невыполненные работы в адрес ТОО «TURAN ENERGO GROUP» на расчетный счет, открытый в филиале АО «ForteBank», согласно справке формы Ф3 о стоимости выполненных работ и затрат №6, было перечислено всего 138 383,0 тыс. тенге, в том числе:

- 50 000,0 тыс. тенге платежным поручением №4673518/21-465 от 26 декабря 2021 года;

- 35 000,0 тыс. тенге платежным поручением №4673518/21-466 от 26 декабря 2021 года;

- 53 383,0 тыс. тенге платежным поручением №4673518/21-470 от 28 декабря 2021 года (нарушены подпункты 1), 4) пункта 6 статьи 97 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпункты 2), 3), 5), 6) пункта 215 Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года №540, а также пункты 2.1 и 3.5 договора №38 о государственных закупках строительных работ от 27 июля 2020 года).

- В коммунальном государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района» проектной организацией ТОО «Энергохолдинг LTD» с применением зимнего удорожающего коэффициента была разработана проектно-сметная документация (ПСД) по объекту «Строительство линий электропередач и установка трансформаторов по улицам Уалиханова, Болашак села Рыскул, улице Мылтыкбаева села Жаскешу, улице Астана поселка Тюлькубас, улицам Исабек, Уалиханова села Майтобе Жаскешуского сельского округа». В результате, в 2021 году акты выполненных работ были приняты с завышением стоимости на сумму 657,8 тыс. тенге (нарушены требования пункта 4 статьи 60 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», а также пункта 9.1 приложения 1 к нормативному документу по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденного приказом №249-нқ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года).

- В государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Келесского района» было выявлено финансовых нарушений на общую сумму 16 297,9 тыс. тенге, в том числе:

- с нарушением пункта 6 статьи 97 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, по объекту «Строительство водоснабжения в населенном пункте Ащиколь Жамбылского сельского округа Келесского района Туркестанской области» за счет бюджета была принята и оплачена стоимость оборудования на сумму 3 090,0 тыс. тенге, несмотря на отсутствие отдельных единиц оборудования и ненадлежащее качество выполненных работ;

- с нарушением пункта 6 статьи 97 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, по объекту «Строительство водоснабжения в населенном пункте Калгансир Жамбылского сельского округа Келесского района Туркестанской области» за счет бюджета была принята и оплачена стоимость оборудования на сумму 10 566,4 тыс. тенге, несмотря на отсутствие отдельных единиц оборудования и ненадлежащее качество выполненных работ;

- с нарушением пункта 6 статьи 97 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, по объекту «Средний ремонт дорожного покрытия внутренних улиц-1 протяженностью L=1100 м, Ошакты сельского округа, населенного пункта Ошакты, Келесского района Туркестанской области» были приняты к оплате невыполненные работы на сумму 1 624,2 тыс. тенге;

- с нарушением пункта 6 статьи 97 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, по объекту «Средний ремонт дорожного покрытия внутренних улиц-2 протяженностью L=1100 м, Ошакты сельского округа, населенного пункта Ошакты, Келесского района Туркестанской области» были приняты к оплате невыполненные работы на сумму 1 624,2 тыс. тенге.

В процессе ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности были выявлены финансовые нарушения на общую сумму 13 474 620,5 тыс. тенге. В частности:

- В государственном учреждении «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района» была допущена финансовая ошибка на сумму 183 708,3 тыс. тенге в результате необоснованного бухгалтерского проведения (пункт 272 Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года №393).

- В государственном учреждении «Отдел строительства города Арыс» финансовое нарушение допущено в результате списания расходов учреждения в размере 4 000,0 тыс. тенге как прочие операционные расходы (пункт 272 Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года №393).

- В коммунальном государственном учреждении «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района» на конец 2021 года имелась кредиторская задолженность в размере 7 687,6 тыс. тенге. Однако данная кредиторская задолженность в сумме 7 687,6 тыс. тенге не была отражена в годовой финансовой отчетности учреждения (нарушены пункты 15, 18, 19, 22 Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года №393, а также пункт 215 приложения 7 к Правилам составления и представления форм финансовой отчетности, утвержденным приказом Министерства финансов Республики Казахстан от 1 августа 2017 года №468).

- В государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ордабасинского района» выявлены финансовые нарушения на сумму 1 808 169,0 тыс. тенге.
В частности, с нарушением пункта 1 статьи 116 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, а также пунктов 240, 243, 245, 247 и 272 Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года №393, аудируемым объектом списано 739 445,3 тыс. тенге без обеспечения правильности документального оформления актов.
	Кроме того, с нарушением пунктов 243, 245 и 247 вышеуказанных Правил, аудируемым объектом не были признаны активы, полученные в результате оказания услуг, на общую сумму 1 068 723,7 тыс. тенге, вследствие отсутствия обеспечения правильности документального оформления актов приемки выполненных благоустроительных и среднеремонтных работ.

- В государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс» с нарушением пункта 1 статьи 116 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, а также пунктов 240, 241, 247 и 272 Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года №393, активы в сумме 1 133 292,8 тыс. тенге, образовавшиеся в результате строительных работ, были отражены по счетам «незавершенное строительство» и «прочие операционные расходы» без обеспечения правильности их документального оформления и не были своевременно признаны в составе основных средств.
	Причиной допущенного нарушения является неправильное отражение операций и событий в системе бухгалтерского учета.

- В государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района» выявлены финансовые нарушения на общую сумму 531 581,2 тыс. тенге.
В частности, с нарушением пункта 1 статьи 116 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, а также пунктов 116, 118, 142, 272 Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года №393, аудируемым объектом не было обеспечено правильное документальное оформление актов приемки выполненных строительных работ на сумму 3 469,1 тыс. тенге.
	Аналогично, с нарушением пункта 1 статьи 116 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, а также пунктов 240 и 241 вышеуказанных Правил, аудируемым объектом не было обеспечено правильное документальное оформление актов приемки выполненных работ по среднему ремонту 26 улиц на сумму 528 112,1 тыс. тенге.

- В государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района» выявлены финансовые нарушения на общую сумму 856 066,7 тыс. тенге.
В частности, с нарушением пункта 1 статьи 116 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, а также пунктов 240 и 241 Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года №393, аудируемым объектом не было обеспечено правильное документальное оформление актов приемки выполненных работ по среднему ремонту 42 улиц на сумму 687 435,5 тыс. тенге.
	Кроме того, с нарушением подпункта 88-1 Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года №393, а также пункта 1 статьи 116 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, активы (КТП) в размере 166 079,2 тыс. тенге были списаны в результате передачи в доверительное управление без обеспечения правильного документального оформления.
	Также, с нарушением пункта 243 и абзаца 3 пункта 250 Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года №393, а также пункта 1 статьи 116 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, аудируемым объектом не было обеспечено правильное документальное оформление активов, отраженных на счете 2340 «Передающие устройства», на сумму 2 552,0 тыс. тенге.

- В государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» с нарушением пункта 248 Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года №393, аудируемым объектом не было обеспечено правильное документальное оформление активов в виде законченного строительства на сумму 179 551,8 тыс. тенге по счету 2340 «Передающие устройства».

- В государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района» акимата Шардаринского района выявлены нарушения на общую сумму 144 653,6 тыс. тенге.
	С нарушением пункта 1 статьи 116 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, а также пунктов 240, 241, 247, 248 и 272 Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года №393, аудируемым объектом не было обеспечено правильное документальное оформление актов приемки выполненных работ по среднему ремонту, активов и стоимости затрат, возникших в результате строительства.
	Причиной допущенных нарушений является неправильное отражение операций и событий в системе бухгалтерского учета.

- В коммунальном государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района» выявлены финансовые нарушения на общую сумму 1 240 570,8 тыс. тенге.
	В частности, с нарушением пункта 1 статьи 116 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, а также пунктов 116, 118, 142 и 272 Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года №393, аудируемым объектом не было обеспечено правильное документальное оформление актов приемки выполненных строительных работ на сумму 11 255,3 тыс. тенге без отражения кредиторской задолженности.
	Кроме того, с нарушением подпункта 88-1 вышеуказанных Правил и пункта 1 статьи 116 Бюджетного кодекса Республики Казахстан активы на сумму 762 695,5 тыс. тенге были списаны в результате передачи в доверительное управление без обеспечения правильного документального оформления.
	Также, с нарушением пунктов 240, 245 и 247 Правил ведения бухгалтерского учета и пункта 1 статьи 116 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, 466 620,0 тыс. тенге были списаны без обеспечения правильного документального оформления актов приемки выполненных работ по среднему ремонту 10 улиц.

- В государственном учреждении «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района» выявлены финансовые нарушения на общую сумму 392 118,1 тыс. тенге.
	В том числе, с нарушением пункта 1 статьи 116 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, а также пунктов 240, 245, 247 и 272 Правил, аудируемым объектом не было обеспечено правильное документальное оформление актов приемки выполненных работ по среднему ремонту 14 объектов на сумму 365 092,3 тыс. тенге.
	С нарушением пункта 1 статьи 116 Бюджетного кодекса и пункта 142 Правил, аудируемым объектом не было обеспечено правильное документальное оформление актов выполненных работ на сумму 26 222,9 тыс. тенге.
	Также, с нарушением пунктов 116, 118, 142 Правил, не была отражена кредиторская задолженность на сумму 802,9 тыс. тенге.

- В государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района» выявлены финансовые нарушения на общую сумму 2 407 956,2 тыс. тенге.
	В частности, с нарушением пунктов 243, 245, 247 и 272 Правил, аудируемым объектом не было обеспечено правильное документальное оформление актов приемки выполненных работ, в результате чего активы, полученные в результате оказания услуг, не были признаны в учете на сумму 2 270 358,8 тыс. тенге.
	Кроме того, с нарушением вышеуказанных пунктов, на сумму 137 597,4 тыс. тенге активы были списаны без надлежащего документального оформления.

- Государственным учреждением «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Байдибекского района» акимата Байдибекского района с нарушением пункта 1 статьи 116 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, а также пункта 272 Правил, аудируемым объектом не было обеспечено правильное документальное оформление актов приемки выполненных строительных работ на сумму 566 929,0 тыс. тенге.

- В государственном учреждении «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области» выявлены финансовые нарушения на общую сумму 3 878 154,0 тыс. тенге.
В частности, с нарушением пункта 1 статьи 116 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, а также пунктов 240, 241, 247 и 271 Правил, аудируемым объектом не было обеспечено правильное документальное оформление актов приемки выполненных средних ремонтов 11 автомобильных дорог на сумму 3 505 696,0 тыс. тенге, которые были отражены как незавершенное строительство.
	Кроме того, с нарушением пункта 1 статьи 116 Бюджетного кодекса и пункта 272 Правил, не было обеспечено правильное документальное оформление акта приемки выполненных работ по среднему ремонту одной автомобильной дороги на сумму 372 458,0 тыс. тенге.

- В коммунальном государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Отрарская районная центральная больница» управления общественного здравоохранения Туркестанской области выявлены финансовые нарушения на сумму 81 384,3 тыс. тенге.
	Установлено, что предприятие необоснованно списало на расходы сумму 49 508,3 тыс. тенге, перечисленную подрядчикам в июле-декабре 2021 года, отразив их по дебету счетов 7110 «Расходы по реализации продукции и оказанию услуг» и 7210 «Административные расходы», а также по кредиту счета 3310 «Краткосрочная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками».
	Кроме того, по данным основным средствам амортизация не начислялась, в результате чего в ходе аудита была проведена корректировка за ноябрь-декабрь 2021 года проводкой по дебету счета 5620 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет» и кредиту счета 2420 «Амортизация основных средств» на сумму 31 876,0 тыс. тенге.
	При этом требования пунктов 10, 16, 50, 52, 55 Международного стандарта финансовой отчетности (IAS16) «Недвижимость, здания и оборудование» не соблюдены.

- В коммунальном государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Созакская районная центральная больница» управления общественного здравоохранения Туркестанской области выявлены финансовые нарушения на сумму 58 797,1 тыс. тенге.
	Установлено, что предприятие должно было отразить затраты по незавершенным капитальным ремонтным работам проводкой по дебету счета 2930 «Незавершенное строительство» и кредиту счета 3310 «Краткосрочная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками».
	Однако предприятие необоснованно списало на расходы сумму 58 797,1 тыс. тенге, перечисленную подрядчикам в июне, июле, сентябре и декабре 2021 года, отразив их по дебету счета 7010 «Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг» и кредиту счета 3310.
	При этом требования пунктов 10 и 29 Правил ведения бухгалтерского учета, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №241, не соблюдены.

По нарушениям порядка выполнения процедур в 24 аудируемых объектах установлено 125 фактов нарушений.

В частности:

- По ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности выявлено 6 фактов нарушений в 2 учреждениях:
А именно:

- В государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района» – 2 факта;

- В государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» – 4 факта.

- По нарушениям бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов при использовании бюджетных средств и активов выявлено 70 фактов нарушений в 22 учреждениях:
А именно:

- В государственном учреждении «Управление строительства Туркестанской области» – 5 фактов;

- В государственном учреждении «Отдел строительства акимата города Туркестан» – 4 факта;

- В государственном учреждении «Байдибекский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» – 1 факт;

- В государственном учреждении «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района» – 1 факт;

- В государственном учреждении «Сайрамский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» – 1 факт;

- В коммунальном государственном учреждении «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района» – 1 факт;

- В государственном учреждении «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района» – 1 факт;

- В государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ордабасинского района» – 1 факт;

- В государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс» – 1 факт;

- В государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района» – 1 факт;

- В государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района» – 8 фактов;

- В государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» – 1 факт;

- В государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шардаринского района» – 1 факт;

- В коммунальном государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района» – 2 факта;

- В государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района» – 5 фактов;

- В государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района» – 1 факт;

- В государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района» – 12 фактов;

- В государственном учреждении «Сайрамский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» – 3 факта;

- В государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района» – 3 факта;

- В государственном учреждении «Отдел инфраструктуры и коммуникаций акимата города Туркестан» – 8 фактов;

- В государственном учреждении «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» – 3 факта;

- В государственном учреждении «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области» – 6 фактов.

По нарушениям законодательства Республики Казахстан «О государственных закупках» выявлено 49 фактов в 8 учреждениях:

- В государственном учреждении «Кентауский городской отдел строительства» акимата города Кентау выявлено 2 факта нарушений;

- В государственном учреждении «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отырарского района» акимата Отырарского района выявлено 3 факта нарушений;

- В государственном учреждении «Сайрамский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» выявлен 1 факт нарушения;

- В государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс» выявлено 2 факта нарушений;

- В коммунальном государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района» выявлено 19 фактов нарушений;

- В государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района» выявлено 5 фактов нарушений;

- В государственном учреждении «Сайрамский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» выявлено 3 факта нарушений;

- В государственном учреждении «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области» выявлено 14 фактов нарушений.

2.1. Оценка влияния деятельности объектов государственного аудита на социально-экономическое развитие (в разрезе региона и (или) страны)

По государственному учреждению «Управление общественного здравоохранения Туркестанской области»:

Приказом государственного учреждения «Управление общественного здравоохранения Туркестанской области» от 28 декабря 2020 года № 461-н/қ были утверждены бюджетные программы Управления на 2021–2023 годы. В последующем, в установленные сроки, в данные бюджетные программы вносились изменения и дополнения.

В 2021 году в рамках бюджетной программы 754015 «Погашение лизинговых платежей по санитарному транспорту и медицинским изделиям, требующим сервисного обслуживания, приобретенным по договорам финансового лизинга» по подпрограмме 032 «За счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан» были выделены средства. За счет данных средств в 2020 году в рамках Дорожной карты и договора финансового лизинга были запланированы и реализованы мероприятия по приобретению 45 единиц санитарного автотранспорта скорой медицинской помощи.

Кроме того, в 2021 году в рамках бюджетной программы 754058 «Реализация мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта “Ауыл-Ел бесігі”» по подпрограмме 032 «За счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан» были запланированы и реализованы капитальные ремонтные работы в четырех объектах здравоохранения, а именно:

- Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории «Шипагер» по адресу: Туркестанская область, Отырарский район, Каргалыский сельский округ, село Отырар;

- Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в селе Коссеит по улице Узын Ата, Шардаринского района Туркестанской области;

- Капитальный ремонт здания больницы в населенном пункте Каракур Созакского района Туркестанской области;

- Капитальный ремонт здания Шалдарской сельской больницы, расположенного по адресу: Туркестанская область, Байдибекский район, Богенский сельский округ, улица Касымбекова №8.

По государственному учреждению «Управление строительства Туркестанской области»:

В 2021 году в рамках бюджетной программы 271013 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» по подпрограмме 032 «За счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан» было запланировано и реализовано строительство 17 объектов.

В рамках бюджетной программы 271017 «Развитие спортивных объектов» по подпрограмме 032 «За счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан» было запланировано и реализовано строительство 2 объектов.

В рамках бюджетной программы 271020 «Развитие объектов сельского хозяйства» по подпрограмме 032 «За счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан» было запланировано и реализовано строительство 3 объектов.

В рамках бюджетной программы 271039 «Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения» по подпрограмме 032 «За счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан» было запланировано и реализовано строительство 1 объекта.

В рамках бюджетной программы 271078 «Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года» по подпрограмме 032 «За счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан» было запланировано и реализовано строительство 8 объектов.

В рамках бюджетной программы 271097 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» по подпрограмме 032 «За счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан» было запланировано и реализовано строительство 8 объектов.

В рамках бюджетной программы 271114 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» по подпрограмме 032 «За счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан» по 3 городам и 7 районам было запланировано и реализовано строительство 53 объектов.

По государственному учреждению «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области»:

В аудируемом периоде Управление являлось получателем средств целевых текущих трансфертов, передаваемых нижестоящим бюджетам, а также целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан для реализации мероприятий по обеспечению функционирования автомобильных дорог.

По результатам предварительного изучения объекта государственного аудита, с целью охвата государственным аудитом, определены проекты, реализуемые за счет средств целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан, в размере 10 946 441,8 тыс. тенге, в том числе по Управлению на сумму 3 878 154,0 тыс. тенге.

Из них по бюджетным программам:

- В рамках подпрограммы 032 «Целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан» бюджетной программы 268003 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» предусмотрены средства в размере 3 878 154,0 тыс. тенге;

- В рамках подпрограммы 032 «Целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан» бюджетной программы 268113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» определены проекты на сумму 7 068 287,8 тыс. тенге.

По государственному учреждению «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области»:

В аудируемом периоде Управление являлось получателем средств целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан в рамках целевых трансфертов на развитие, передаваемых нижестоящим бюджетам, для реализации мероприятий (проектов) по развитию инженерной инфраструктуры.

Учитывая потребность в бюджетных средствах на 2021 год, Управлением по бюджетной программе 114 «Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам» в рамках подпрограммы 032 «Целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан» было запланировано в общей сложности 31 249 103,0 тыс. тенге, в том числе:

- на систему водоснабжения – 11 435 214,0 тыс. тенге;

- на систему канализации – 3 986 629,0 тыс. тенге;

- на систему электроснабжения – 6 106 212,0 тыс. тенге;

- на систему теплоснабжения – 616 044,0 тыс. тенге;

- на систему газоснабжения – 7 959 544,0 тыс. тенге;

- на благоустройство – 1 145 460,0 тыс. тенге.

Из указанных средств, по результатам предварительного изучения объекта государственного аудита, были определены средства в размере 22 506 938,7 тыс. тенге, реализуемые за счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан по бюджетной программе 279114 «Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам», подпрограмма 032.

Данные средства направлены в масштабе области на благоустройство районов, городов и населенных пунктов, развитие систем водоснабжения и водоотведения, улучшение канализационных систем, реализацию проектов по электроснабжению, газоснабжению и теплоэнергетическим системам.

По государственному учреждению «Управление сельского хозяйства Туркестанской области»:

Положение о государственном учреждении «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» было утверждено постановлением акимата Туркестанской области от 13 февраля 2020 года № 29 в новой редакции.

В соответствии с данным Положением Управление является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере сельского хозяйства.

Миссия Управления – реализация единой государственной политики в области сельского хозяйства и ветеринарии на территории Туркестанской области.

Задачи Управления:

- реализация программ развития агропромышленного комплекса;

- реализация мероприятий по развитию растениеводства;

- реализация государственной политики в области ветеринарии;

- реализация государственной политики в сфере племенного животноводства;

- внедрение инновационных технологий в агропромышленном комплексе;

- содействие реализации мероприятий в агропромышленном комплексе области;

- реализация государственной политики в сфере зернового рынка;

- реализация государственной политики в сфере семеноводства;

- реализация государственной политики в сфере карантина растений;

- реализация государственной политики по развитию хлопковой отрасли;

- реализация государственной политики в сфере защиты растений;

- привлечение инвестиций для развития отраслей, относящихся к компетенции Управления;

- взаимодействие с иностранными юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность в сферах, относящихся к компетенции Управления, в порядке, установленном законодательством.

В аудируемом периоде Управление являлось получателем средств целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан для реализации мероприятий по обеспечению функционирования водохозяйственных сооружений коммунальной собственности, а также по предоставлению кредитов на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования, а также субсидированию ставок вознаграждения по лизингу.

По результатам предварительного изучения объекта государственного аудита, определены средства в размере 4 384 476,0 тыс. тенге, реализуемые за счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан.

III. Заключительная часть
3.1. Меры, принятые в ходе проведения государственного аудита:

По мероприятию внешнего государственного аудита «Аудит соблюдения норм законодательства Республики Казахстан при целевом использовании целевых трансфертов, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан в 2021 году», в целях принятия административных мер за выявленные факты нарушений законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, в Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области было направлено в общей сложности 23 материала. В частности:

- В Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области было направлено исходящее письмо от 06.05.2022 года №10/1040 с собранными материалами в отношении государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ордабасинского района», где был выявлен факт финансового нарушения. В соответствии со статьей 238 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года №235-V ЗРК, за допущенное финансовое нарушение ответственному лицу – главному специалисту-бухгалтеру государственного учреждения Мадиеву Алдияру Абдижаппаровичу был составлен административный протокол и применены административные меры. Согласно письму Департамента внутреннего государственного аудита по Туркестанской области от 18.05.2022 года №02-38/1850, на основании статьи 238 КоАП РК было применено административное взыскание в виде штрафа в размере 76 575 (семьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят пять) тенге (двадцать пять месячных расчетных показателей).

- В Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области было направлено исходящее письмо от 14.06.2022 года №10/1299 с собранными материалами в отношении государственного учреждения «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района», где был выявлен факт финансового нарушения. В соответствии со статьей 238 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года №235-V ЗРК, за допущенное финансовое нарушение были составлены административные протоколы в отношении ответственных лиц: начальника отдела Абибуллаева Мусы (первое право подписи) и главного специалиста Бердибекова Мухитдина Курбанбековича (второе право подписи). Согласно письму Департамента внутреннего государственного аудита по Туркестанской области от 18.07.2022 года №02-38/3103, на основании статьи 238 КоАП РК было применено административное взыскание в виде штрафа в размере 76 575 (семьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят пять) тенге каждому.

- В Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области было направлено исходящее письмо от 30.06.2022 года №09/1426 с собранными материалами в отношении государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района», где был выявлен факт финансового нарушения. В соответствии со статьей 238 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года №235-V ЗРК, за допущенное финансовое нарушение был составлен административный протокол в отношении ответственного лица – руководителя учреждения Амангельдиева Санжара Нашировича. Согласно письму Департамента внутреннего государственного аудита по Туркестанской области от 29.07.2022 года №02-38/3268, на основании статьи 238 КоАП РК было применено административное взыскание в виде штрафа в размере 76 575 (семьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят пять) тенге.

- В Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области было направлено исходящее письмо от 28.04.2022 года №09/858 с собранными материалами в отношении государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района», где был выявлен факт финансового нарушения. В соответствии со статьей 238 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года №235-V ЗРК, за допущенное финансовое нарушение был составлен административный протокол в отношении ответственного лица – главного специалиста государственного учреждения Сабировой Лаззат Калдияевны. Согласно письму Департамента внутреннего государственного аудита по Туркестанской области от 04.05.2022 года №02-38/1556, на основании статьи 238 КоАП РК было применено административное взыскание в виде штрафа в размере 76 575 (семьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят пять) тенге.

- В Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области было направлено исходящее письмо от 29.04.2022 года №09/860 с собранными материалами в отношении государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района», где был выявлен факт финансового нарушения. В соответствии со статьей 238 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года №235-V ЗРК, за допущенное финансовое нарушение был составлен административный протокол в отношении ответственного лица – заведующего сектором государственного учреждения Байкулова Нурбола Жумабаевича. Согласно письму Департамента внутреннего государственного аудита по Туркестанской области от 04.05.2022 года №02-38/1567, на основании статьи 238 КоАП РК было применено административное взыскание в виде штрафа в размере 76 575 (семьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят пять) тенге.

- В Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области было направлено исходящее письмо от 28.04.2022 года №09/859 с собранными материалами в отношении государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района», где был выявлен факт финансового нарушения. В соответствии со статьей 238 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года №235-V ЗРК, за допущенное финансовое нарушение был составлен административный протокол в отношении ответственного лица – заведующего сектором государственного учреждения Досболова Жәнібека Әсілханұлы. Согласно письму Департамента внутреннего государственного аудита по Туркестанской области от 04.05.2022 года №02-38/1573, на основании статьи 238 КоАП РК было применено административное взыскание в виде штрафа в размере 76 575 (семьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят пять) тенге.

- В Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области было направлено исходящее письмо от 06.05.2022 года №10/1038 с собранными материалами в отношении государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс», где был выявлен факт финансового нарушения. В соответствии со статьей 207 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года №235-V ЗРК, за допущенное финансовое нарушение был составлен административный протокол в отношении ответственного лица – руководителя государственного учреждения Акылбая Казыбека Бауржановича. Согласно письму Департамента внутреннего государственного аудита по Туркестанской области от 02.06.2022 года №02-38/2182, на основании статьи 207 КоАП РК было применено административное взыскание в виде штрафа в размере 45 945 (сорок пять тысяч девятьсот сорок пять) тенге.

- В Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области было направлено исходящее письмо от 06.05.2022 года №10/1039 с собранными материалами в отношении государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс», где был выявлен факт финансового нарушения. В соответствии со статьей 238 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года №235-V ЗРК, за допущенное финансовое нарушение был составлен административный протокол в отношении ответственного лица – главного специалиста-бухгалтера государственного учреждения Смайловой Гульнары Тулебековны. Согласно письму Департамента внутреннего государственного аудита по Туркестанской области от 19.05.2022 года №02-38/1930, на основании статьи 238 КоАП РК было применено административное взыскание в виде штрафа в размере 76 575 (семьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят пять) тенге.

- В Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области было направлено исходящее письмо от 25.04.2022 года №11/781 с собранными материалами в отношении государственного учреждения «Отдел строительства города Арыс», где был выявлен факт финансового нарушения. В соответствии со статьей 238 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года №235-V ЗРК, за допущенное финансовое нарушение был составлен административный протокол в отношении ответственного лица – главного бухгалтера Байкенжеевой Салтанат Пайзхановны. Согласно письму Департамента внутреннего государственного аудита по Туркестанской области от 04.05.2022 года №02-38/1556, на основании статьи 238 КоАП РК было применено административное взыскание в виде штрафа в размере 76 575 (семьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят пять) тенге.

- В Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области было направлено исходящее письмо от 01.07.2022 года №11/1474 с собранными материалами в отношении государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Отырарская районная центральная больница» Управления общественного здравоохранения Туркестанской области, где был выявлен факт финансового нарушения. В соответствии со статьей 238 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года №235-V ЗРК, за допущенное финансовое нарушение был составлен административный протокол в отношении ответственного лица – главного бухгалтера предприятия Жаксыбаева Максата Мирзабековича. Согласно письму Департамента внутреннего государственного аудита по Туркестанской области от 18.07.2022 года №02-38/3102, на основании статьи 238 КоАП РК было применено административное взыскание в виде штрафа в размере 76 575 (семьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят пять) тенге.

- В Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области было направлено исходящее письмо от 18.07.2022 года №10/1617 с собранными материалами в отношении государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Созакская районная центральная больница» Управления общественного здравоохранения Туркестанской области, где был выявлен факт финансового нарушения. В соответствии со статьей 238 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года №235-V ЗРК, за допущенное финансовое нарушение был составлен административный протокол в отношении ответственного лица – главного бухгалтера предприятия Алиевой Салимы Турсунбайкызы. Согласно письму Департамента внутреннего государственного аудита по Туркестанской области от 29.07.2022 года №02-38/3261, на основании статьи 238 КоАП РК было применено административное взыскание в виде штрафа в размере 76 575 (семьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят пять) тенге.

- В Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области было направлено исходящее письмо от 12.08.2022 года №09/1822 с собранными материалами в отношении государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Байдибекского района» аппарата акима Байдибекского района, где был выявлен факт нарушения законодательства о бухгалтерском учете. В отношении ответственного лица – главного специалиста-бухгалтера Жумабекова Каната Кумисбековича был составлен административный протокол. Согласно письму Департамента внутреннего государственного аудита по Туркестанской области от 08.09.2022 года №02-38/3790, на основании статьи 238 КоАП РК было применено административное взыскание в виде штрафа в размере 76 575 (семьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят пять) тенге.

- В Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области было направлено исходящее письмо от 23.06.2022 года №09/1396 с собранными материалами в отношении государственного коммунального учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог аппарата акима Тулькубасского района», где был выявлен факт финансового нарушения. В соответствии со статьей 207 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года №235-V ЗРК, за допущенное финансовое нарушение был составлен административный протокол в отношении ответственного лица – руководителя государственного учреждения Нурлыбая Асыла Сатпаевича.

- В Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области было направлено исходящее письмо от 23.06.2022 года №09/1398 с собранными материалами в отношении государственного учреждения «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района», где был выявлен факт финансового нарушения. В соответствии со статьей 238 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года №235-V ЗРК, за допущенное финансовое нарушение был составлен административный протокол в отношении ответственного лица – руководителя государственного учреждения Адильбекова Болатбека Кудайбергеновича.

- В Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области было направлено исходящее письмо от 17.05.2022 года №10/1093 с собранными материалами в отношении государственного коммунального учреждения «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тулькубасского района», где был выявлен факт финансового нарушения. В соответствии со статьей 238 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года №235-V ЗРК, за допущенное финансовое нарушение был составлен административный протокол в отношении ответственного лица – статиста КГУ Асанбаевой Эльмиры.

- В Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области было направлено исходящее письмо от 23.06.2022 года №09/1395 (от 24.06.2022 года №09/1399) с собранными материалами в отношении технического надзорщика ТОО «Дан-Строй-Проект» Нарикова М.Д. по факту выявленного нарушения в ходе аудита государственного коммунального учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог аппарата акима Тулькубасского района». Для принятия мер административного воздействия документы были направлены по статье 317 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

- В Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области было направлено исходящее письмо от 30.06.2022 года №09/1424 с собранными материалами в отношении технического надзорщика ТОО «Көкше-Экспресс» Танатарова Б.А. по факту выявленного нарушения в ходе аудита государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района». Документы были направлены для принятия мер административного воздействия по статье 318 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Департаментом в адрес ТОО «Көкше-Экспресс» был составлен административный протокол и применена мера в виде штрафа.

- В Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области было направлено исходящее письмо от 30.06.2022 года №09/1425 с собранными материалами в отношении государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района», где был выявлен факт нарушения законодательства о государственных закупках. В отношении руководителя учреждения Ширинбекова Бахытжана Абдуалиулы был составлен административный протокол по статье 207 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

- В Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области было направлено исходящее письмо от 30.06.2022 года №09/1427 с собранными материалами в отношении государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района», где был выявлен факт финансового нарушения. В отношении руководителя учреждения Ширинбекова Бахытжана Абдуалиулы был составлен административный протокол по статье 238 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

- В Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области было направлено исходящее письмо от 12.08.2022 года №09/1823 с собранными материалами в отношении государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области», где был выявлен факт нарушения законодательства о бухгалтерском учете. В отношении начальника отдела Байменовой Алии Байрамхановны был составлен административный протокол по статье 238 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

- В Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области было направлено исходящее письмо от 12.08.2022 года №09/1824 с собранными материалами в отношении государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области», где был выявлен факт нарушения законодательства о государственных закупках. В отношении руководителя учреждения Ибрагимова Ролана Бекмагамбетовича был составлен административный протокол по статье 207 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

- В Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области было направлено исходящее письмо от 23.06.2022 года №09/1397 с собранными материалами в отношении государственного коммунального учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог аппарата акима Тулькубасского района», где был выявлен факт финансового нарушения. В соответствии со статьей 238 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года №235-V ЗРК, за допущенное финансовое нарушение был составлен административный протокол в отношении ответственного лица – руководителя учреждения Нурлыбая Асыла Сатпаевича.

- В Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области было направлено исходящее письмо от 06.05.2022 года №10/1041 с собранными материалами в отношении государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района», где был выявлен факт финансового нарушения. В соответствии со статьей 238 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года №235-V ЗРК, за допущенное финансовое нарушение был составлен административный протокол в отношении ответственного лица – статиста учреждения Шаданова Каната Пернахановича.

В целом в ходе проведения аудиторского мероприятия было возмещено и восстановлено средств на сумму 1 893 231,1 тысяч тенге (из них восстановлено 1 892 902,0 тысяч тенге, возмещено 329,1 тысяч тенге).

Кроме того, в ходе аудиторского мероприятия к дисциплинарной ответственности были привлечены в общей сложности 4 должностных лица по 4 объектам аудита, а также одно должностное лицо в процессе подготовки аудиторского заключения.

В частности:

- Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Байдибекского района».
	В ходе проведения государственного аудита в результате начисления сметной прибыли на оборудование по акту выполненных работ подрядчику ТОО «Құрылыс Энерго KZ» была излишне выплачена сумма в размере 13 317 тенге, которая была взыскана по квитанции №00023 от 30 марта 2022 года.
	На основании приказа учреждения №11от 31.03.2022 года, за допущенные недостатки, в отношении главного специалиста отдела Б. Танирбергенова была применена дисциплинарная мера в виде «предупреждения».

- Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Ордабасинского района».
В ходе проведения государственного аудита в результате начисления сметной прибыли на оборудование по акту выполненных работ подрядчику ТОО «Қаратау ЛТД» была излишне выплачена сумма в размере 28,7 тысяч тенге, которая была взыскана по квитанции №0067 от 17 марта 2022 года.
	На основании приказа учреждения №11-от 18.03.2022 года ж, за допущенные недостатки, в отношении главного специалиста отдела Омаркулова Талгата Асанулы была применена дисциплинарная мера в виде «предупреждения».

- Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Төлеби района».
	На основании приказа учреждения №23 от 18.04.2022 года «О служебной ответственности Г. Давлетхановой», за допущенные недостатки, выявленные в ходе аудиторского мероприятия, в отношении главного специалиста-бухгалтера отдела Давлетхановой Гульмиры Курмангалиевны была применена дисциплинарная мера в виде «предупреждения».

- Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Сайрамского района».
На основании приказа учреждения №07-жқ от 18.04.2022 года, за допущенные недостатки, в отношении заведующего сектором проектирования архитектуры и градостроительства отдела Мамутова Улана Бекхановича была применена дисциплинарная мера в виде «предупреждения».

- Государственное учреждение Департамент полиции Туркестанской области.
	Финансовое нарушение, выявленное в ходе аудита, в размере 100,8 тысяч тенге было полностью возмещено в бюджет.
	Кроме того, в процессе подготовки аудиторского заключения в соответствии с письмом Департамента полиции Туркестанской области от 17.06.2022 года №12-4-46/409-И сообщено о применении дисциплинарной меры в виде «предупреждения» к ведущему специалисту Управления финансового обеспечения Г.Д.Оспановой приказом №67 от 14 июня 2022 года.

- Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Отрарского района».
	В ходе проведения государственного аудита в результате начисления сметной прибыли на оборудование по акту выполненных работ подрядчику ТОО «Барыс-Тассай» была излишне выплачена сумма в размере 15,8 тысяч тенге, которая была взыскана по квитанции №0002 от 25 марта 2022 года.

- Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района».
	В ходе проведения государственного аудита в результате начисления сметной прибыли на оборудование по акту выполненных работ подрядчику ТОО «Vek-Stroy-Com» была излишне выплачена сумма в размере 170 506 тенге, которая была взыскана по платёжному поручению №67 от 1 апреля 2022 года и платёжному поручению №69 от 4 апреля 2022 года.

- Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района».
	Финансовые нарушения, выявленные в ходе государственного аудита, были восстановлены посредством бухгалтерской справки №29 от 25 марта 2022 года с отражением в учете по дебету счета 1280 «Прочая краткосрочная дебиторская задолженность» и кредиту счета 2411 «Незавершенное строительство» на сумму 183 708,3 тысяч тенге методом корректировки.

- Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района».
	Финансовые нарушения на сумму 1 240 570,8 тысяч тенге, выявленные в ходе государственного аудита, были восстановлены посредством бухгалтерской справки №1 от 06 мая 2022 года с отражением в бухгалтерском учете учреждения.

- Государственное учреждение «Отдел строительства города Арыс».
	Финансовые нарушения, выявленные в ходе государственного аудита, были восстановлены методом корректировки по бухгалтерской справке №29 от 9 марта 2022 года с отражением по дебету счета 2411 «Незавершенное строительство» и кредиту счета 5220 «Финансовый результат прошлых лет» на сумму 4 000,0 тысяч тенге.

- Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района».
	Финансовые нарушения, выявленные в ходе государственного аудита, были восстановлены методом корректировки по бухгалтерской справке №29 от 8 апреля 2022 года с отражением по дебету счета 5220 «Финансовый результат прошлых лет» и кредиту счета 3210 «Краткосрочная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками» на сумму 7 687,6 тысяч тенге.

- Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района».
	Финансовые нарушения на сумму 3 469,1 тысяч тенге были восстановлены посредством бухгалтерской справки №1 от 30 марта 2022 года с отражением в бухгалтерском учете учреждения.

- Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района».
	Финансовые нарушения на сумму 168 631,2 тысяч тенге были восстановлены посредством бухгалтерской справки №1 от 18 марта 2022 года с отражением в бухгалтерском учете учреждения.

- Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шардаринского района».
	Финансовые нарушения на сумму 144 653,6 тысяч тенге были восстановлены посредством бухгалтерской справки №1 от 22 апреля 2022 года с отражением в бухгалтерском учете учреждения.

- Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Отрарская районная центральная больница» управления общественного здравоохранения Туркестанской области.
	Финансовые нарушения, выявленные в ходе аудита, были восстановлены методом корректировки по бухгалтерской справке №29 от 11 мая 2022 года с отражением по дебету счета 2410 «Основные средства» и кредиту счета 5620 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет» на сумму 49 085,0 тысяч тенге, а также по дебету счета 1350 «Прочие фонды» и кредиту счета 5620 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет» на сумму 423,3 тысяч тенге, всего на сумму 49 508,3 тысяч тенге.

- Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Созакская районная центральная больница» управления общественного здравоохранения Туркестанской области.
	Финансовые нарушения, выявленные в ходе аудита, были восстановлены методом корректировки по бухгалтерской справке №52 от 1 июня 2022 года на сумму 58 797,1 тысяч тенге.

Также, в ходе аудиторского мероприятия по коммунальному государственному учреждению «Сарыагашская районная детско-юношеская спортивная школа №2» управления физической культуры и спорта Туркестанской области были выявлены финансовые нарушения на сумму 5 597,4 тысяч тенге.

При подготовке аудиторского заключения по данному объекту аудита была представлена разъяснительная записка с возражением на выявленные нарушения письмом №343 от 19 июля 2022 года.

При подготовке проекта аудиторского заключения были изучены представленные в данном письме обоснованные документы и на их основании составленная аудиторская записка.

В результате установлено, что допущенные недоразумения возникли вследствие неправильно представленных документов, подтверждающих, что при увеличении должностных окладов были включены все дополнительные надбавки.

Однако установлено, что при включении дополнительных надбавок как сверх увеличенного оклада, так и при обратном исчислении, результат остается неизменным, а также, несмотря на нарушение «порядка расчета» в соответствии с постановлением Правительства, завышения начисленной заработной платы не выявлено.
	В этой связи, согласно письму руководителя аудиторской группы, было предложено исключить указанное нарушение.

3.2. Выводы по результатам государственного аудита:
	Ревизионной комиссией по Туркестанской области проведен аудит на предмет соблюдения норм законодательства Республики Казахстан при целевом использовании целевых трансфертов, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан за 2021 год, в пределах поставленных целей и установленного объема аудита.
	Всего аудитом за 2021 год было охвачено 71 114 323,7 тысяч тенге.

В ходе проведенного внешнего государственного аудита выявлены финансовые нарушения на общую сумму 13 675 613,6 тысяч тенге и процедурные нарушения, составляющие 125 единиц.
	В ходе аудиторского мероприятия всего было возмещено и восстановлено 1 893 231,1 тысяч тенге (из них восстановлено 1 892 902,0 тысяч тенге, возмещено – 329,1 тысяч тенге).
	Как показали результаты государственного аудита, основными причинами выявленных нарушений являются: не постановка активов учреждений на бухгалтерский учет, несоблюдение порядка ведения бухгалтерской отчетности и составления финансовой отчетности, несоблюдение норм Бюджетного кодекса, Законов Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», «Об автомобильных дорогах» и «О государственных закупках».
	Также установлено, что на объектах строительства систем водоснабжения села Ащыколь и села Калаңсыр Жамбылского сельского округа Келесского района отдельные единицы принятых оборудования отсутствуют, а также имеются факты некачественного выполнения работ.
	Кроме того, на объектах «Средний ремонт дорожного покрытия внутрипоселковых улиц-1 L = 1100 м в селе Ошакты Ошактинского сельского округа Келесского района Туркестанской области» и «Средний ремонт дорожного покрытия внутрипоселковых улиц-2 L = 1100 м в селе Ошакты Ошактинского сельского округа Келесского района Туркестанской области» выявлены факты неисполнения работ на общую сумму 3 248,4 тысяч тенге, за которые была произведена оплата.
	На одном из объектов аудита установлено, что подрядчиком работы фактически не выполнены, однако, приемочная комиссия по работам подписала акт приемки, указав, что работы выполнены в полном объеме в соответствии со всеми документами. Таким образом, были нарушены требования норм законодательства.
	Государственное учреждение «Отдел строительства Жетысайского района» произвело оплату подрядчику ТОО «TURAN ENERGO GROUP» за невыполненные работы в размере 183 708,3 тысяч тенге на расчетный счет, открытый в филиале АО «ForteBank», согласно справке формы Ф3 о стоимости выполненных работ и затрат №6.

Таким образом, на эскроу-счет ТОО «TURAN ENERGO GROUP», открытый в АО «ForteBank», были размещены денежные средства в размере 183 708,3 тысяч тенге.

В ходе аудиторского мероприятия установлено, что в ряде районов и населённых пунктов автодороги не документированы, то есть, отсутствуют государственные акты на право собственности, что, в свою очередь, приводит к нарушению норм законодательства.

В пункте 5 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 17 июля 2001 года №245 «Об автомобильных дорогах» указано, что «улицы населённых пунктов находятся в ведении соответствующих местных исполнительных органов и являются коммунальной собственностью».

Также, в соответствии с пунктом 3 типового перечня районного коммунального имущества, передаваемого в состав коммунальной собственности города районного значения, села, посёлка, сельского округа, утверждённого постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 2014 года №148, объекты общего пользования и иное имущество (автомобильные дороги, улицы населённых пунктов, парки, скверы, места отдыха, памятники) относятся к коммунальной собственности города районного значения, села, посёлка, сельского округа.

Это свидетельствует о том, что в регионе денежные средства, затраченные на работы по среднему ремонту асфальтобетонного покрытия, не принимаются к активу и в собственность, а списываются как прочие расходы.

В этой связи, учитывая социально-экономическую значимость инфраструктурных систем, в том числе автодорог, следует отметить, что дорога — это путь сообщения, предназначенный для передвижения людей, прогона скота и проезда транспорта, составляющая часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства или страны. Это полоса земли, предназначенная для движения, объект инвентаризации, который требует признания как актив строительства.

В пункте 240 Правил ведения бухгалтерского учёта в государственных учреждениях, утверждённых приказом Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года №393, установлено, что дорожные сети, канализационные системы, системы водоснабжения и электроснабжения и линии коммуникаций являются инфраструктурными активами.

В этой связи считаем необходимым провести работы по оформлению государственных актов на право государственной собственности на соответствующие улицы и передаче их в состав коммунальной собственности.

В целом, по результатам аудиторского мероприятия вышеуказанные недостатки и нарушения показали, что объекты государственного аудита при использовании бюджетных средств не в полной мере соблюдают нормы законодательства.

В целях обеспечения качественного исполнения бюджета, уделения особого внимания полному освоению бюджетных средств необходимо проведение своевременных и системных мероприятий со стороны местных исполнительных органов и администраторов бюджетных программ, а также строгого соблюдения требований законодательства Республики Казахстан.

3.3 Рекомендации и предписания по результатам государственного аудита:

- Материалы по результатам аудиторского мероприятия «Аудит соблюдения норм законодательства Республики Казахстан при целевом использовании целевых трансфертов, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан за 2021 год» рассмотреть на заседании Ревизионной комиссии.

- Направить информацию по аудиторскому заключению в аппарат акима Туркестанской области.

- Направить информацию по аудиторскому заключению в маслихат Туркестанской области.

- Собранные материалы по выявленным нарушениям в государственном учреждении «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района» передать в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

- Собранные материалы по выявленным нарушениям в государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района» передать в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.
Направить предписания объектам аудита для устранения выявленных в ходе государственного аудита нарушений и недостатков, а также рассмотрения их дисциплинарной ответственности.

А именно:

- Руководителю государственного учреждения «Управление строительства Туркестанской области»:

- До 30 ноября 2022 года рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, бюджетного и иного законодательства.

- Руководителю государственного учреждения «Отдел строительства акимата города Туркестан»:

- До 30 ноября 2022 года рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, бюджетного и иного законодательства.

- Руководителю государственного учреждения «Кентауский городской отдел строительства» акимата города Кентау:

- До 30 ноября 2022 года рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, бюджетного и иного законодательства.

- Руководителю государственного учреждения «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отырарского района» акимата Отырарского района:

- До 30 ноября 2022 года рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, бюджетного и иного законодательства.

- Руководителю государственного учреждения «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района»:

- До 30 ноября 2022 года рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, бюджетного и иного законодательства.

- Руководителю государственного учреждения «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района»:

- До 30 ноября 2022 года рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, бюджетного и иного законодательства.

- До 10 марта 2023 года принять меры по восстановлению работ на сумму 183 708,3 тысяч тенге.

- Акиму Жетысайского района:

- До 30 ноября 2022 года рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности руководителя государственного учреждения «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района» за допущенные нарушения требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, бюджетного и иного законодательства.

- Руководителю государственного учреждения «Отдел строительства акимата города Арыс»:

- До 30 ноября 2022 года рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, бюджетного и иного законодательства.

- Руководителю КГП «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района»:

- До 30 ноября 2022 года рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, бюджетного и иного законодательства.

- Руководителю государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и инспекции по жилищному надзору Ордабасинского района»:

- До 30 ноября 2022 года рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, бюджетного и иного законодательства.

- До 30 декабря 2022 года восстановить бухгалтерский учёт на сумму 1 808 169,0 тысяч тенге.

- Руководителю государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Арыс»:

- До 30 ноября 2022 года рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, бюджетного и иного законодательства.

- До 30 декабря 2022 года восстановить бухгалтерский учёт на сумму 1 133 292,8 тысяч тенге.

- До 25 января 2023 года принять меры по подаче иска в суд о взыскании неустойки в размере 7 757,5 тысяч тенге.

- Руководителю государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и инспекции по жилищному надзору акимата Мактааральского района»:

- До 30 ноября 2022 года рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, бюджетного и иного законодательства.

- До 30 декабря 2022 года восстановить бухгалтерский учет на сумму 528 112,1 тыс. тенге.

- Руководителю государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и инспекции по жилищному надзору Жетысайского района»:

- До 30 ноября 2022 года рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, бюджетного и иного законодательства.

- До 30 декабря 2022 года восстановить бухгалтерский учет на сумму 687 435,5 тыс. тенге.

- Руководителю государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казгуртского района»:

- До 30 ноября 2022 года рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, бюджетного и иного законодательства.

- До 30 декабря 2022 года восстановить бухгалтерский учет на сумму 179 551,8 тыс. тенге.

- Руководителю государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района» акимата Шардаринского района:

- До 30 ноября 2022 года рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, бюджетного и иного законодательства.

- Руководителю коммунального государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района»:

- До 30 ноября 2022 года рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, бюджетного и иного законодательства.

- До 10 марта 2023 года принять меры по возмещению 657,8 тыс. тенге.

- До 25 января 2023 года принять меры по подаче иска в суд о взыскании неустойки в размере 12 209,2 тыс. тенге.

- Акиму Тюлькубасского района:

- До 30 ноября 2022 года рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности руководителя государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района» за допущенные нарушения требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, бюджетного и иного законодательства.

- Руководителю государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района»:

- До 30 ноября 2022 года рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, бюджетного и иного законодательства.

- Руководителю государственного учреждения «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»:

- До 30 ноября 2022 года рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, бюджетного и иного законодательства.

- До 31 декабря 2022 года восстановить бухгалтерский учет на сумму 392 118,1 тыс. тенге.

- Руководителю государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района»:

- До 30 ноября 2022 года рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, бюджетного и иного законодательства.

- До 30 декабря 2022 года восстановить бухгалтерский учет на сумму 2 407 956,2 тыс. тенге.

- До 10 марта 2023 года принять меры по восстановлению работ на сумму 16 297,9 тыс. тенге.

- До 25 января 2023 года принять меры по подаче иска в суд о взыскании неустойки в размере 3 059,3 тыс. тенге.

- Руководителю государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района»:

- До 30 ноября 2022 года рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, бюджетного и иного законодательства.

- Руководителю государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района»:

- До 30 ноября 2022 года рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, бюджетного и иного законодательства.

- Руководителю государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Созакского района» акимата Созакского района:

- До 30 ноября 2022 года рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, бюджетного и иного законодательства.

- Руководителю государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Байдибекского района» акимата Байдибекского района:

- До 30 ноября 2022 года рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, бюджетного и иного законодательства.

- До 30 декабря 2022 года восстановить бухгалтерский учет на сумму 566 929,0 тыс. тенге.

- Руководителю государственного учреждения «Отдел инфраструктуры и коммуникаций акимата города Туркестан»:

- До 30 ноября 2022 года рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, бюджетного и иного законодательства.

- Руководителю государственного учреждения «Управление сельского хозяйства Туркестанской области»:

- До 30 ноября 2022 года рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, бюджетного и иного законодательства.

- Руководителю государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области»:

- До 30 ноября 2022 года рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, бюджетного и иного законодательства.

- До 30 декабря 2022 года восстановить бухгалтерский учет на сумму 3 878 154,0 тыс. тенге.

- До 25 января 2023 года принять меры по подаче иска в суд о взыскании неустойки в размере 22 058,2 тыс. тенге.

- Руководителю государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Отырарская районная центральная больница» управления общественного здравоохранения Туркестанской области:

- До 30 ноября 2022 года рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, бюджетного и иного законодательства.

- Руководителю государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Созакская районная центральная больница» управления общественного здравоохранения Туркестанской области:

- До 30 ноября 2022 года рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, бюджетного и иного законодательства.

В целях устранения выявленных в ходе проведения государственного аудита недостатков и нарушений, аудитируемым объектам направить рекомендации.

А именно:

- Акимату Ордабасинского района:

- Рекомендуется до 31 мая 2023 года принять меры по передаче внутрипоселковых улиц населённых пунктов сельских округов, относящихся к Ордабасинскому району, в соответствующую коммунальную собственность.

- Акимату города Арыс:

- Рекомендуется до 31 мая 2023 года принять меры по передаче внутрипоселковых улиц населённых пунктов сельских округов, относящихся к городу Арыс, в соответствующую коммунальную собственность.

- Акимату Мактааральского района:

- Рекомендуется до 31 мая 2023 года принять меры по передаче внутрипоселковых улиц населённых пунктов сельских округов, относящихся к Мактааральскому району, в соответствующую коммунальную собственность.

- Акимату Жетысайского района:

- Рекомендуется до 31 мая 2023 года принять меры по передаче внутрипоселковых улиц населённых пунктов сельских округов, относящихся к Жетысайскому району, в соответствующую коммунальную собственность.

- Акимату Казгуртского района:

- Рекомендуется до 31 мая 2023 года принять меры по передаче внутрипоселковых улиц населённых пунктов сельских округов, относящихся к Казгуртскому району, в соответствующую коммунальную собственность.

- Акимату Шардаринского района:

- Рекомендуется до 31 мая 2023 года принять меры по передаче внутрипоселковых улиц населённых пунктов округов, относящихся к Шардаринскому району, в соответствующую коммунальную собственность.

- Акимату Тюлькубасского района:

- Рекомендуется до 31 мая 2023 года принять меры по передаче внутрипоселковых улиц населённых пунктов сельских округов, относящихся к Тюлькубасскому району, в соответствующую коммунальную собственность.

3.3 Дополнение:
	Сводный перечень выявленных нарушений и недостатков по результатам государственного аудита.