

	


ТҮРК ІСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША 

ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ 

«Төлеби ауданының жергілікті бюджетті тиімді жоспарлау және атқару, аумақты дамыту бағдарламасын және бюджеттік бағдарламаларды іске асыру, жергілікті бюджет қаражатын және мемлекет активтерін пайдаланылуына мемлекеттік аудит жүргізу» аудиторлық іс-шарасы бойынша  жүргізілген аудиттің нәтижелеріне
АУДИТОРлық қорытынды  

Түркістан қаласы 

2022 ж
МАЗМҰНЫ

      I. Кіріспе бөлік

1.1. Аудиторлық іс-шараның атауы
1.2. Мемлекеттік аудиттің мақсаты
1.3. Мемлекеттік аудиттің объектілері
1.4. Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең 
      II. Негізгі (талдамалық) бөлік

      2.1. Аудиттелетін саланың жай-күйін қысқаша талдау 

      2.2. Мемлекеттік аудиттің негізгі нәтижелері
     2.3. Мемлекеттік аудит объектілері қызметінің әлеуметтік-экономикалық дамуға әсерін бағалау (өңірлік және (немесе) елдік бөліністе) 
      IІІ. Қорытынды бөлік
      3.1. Мемлекеттік аудит барысында қабылданған шаралар 

      3.2. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша тұжырымдар
      3.3. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша ұсынымдар мен тапсырмалар
      3.4. Қосымша:     ( ____ парақ)
                                                                   Түркістан облысы бойынша    

 Тексеру комиссиясының төрағасы

                                                                    Қ. Сапарбековке

«Төлеби ауданының жергілікті бюджетті тиімді жоспарлау және атқару, аумақты дамыту бағдарламасын және бюджеттік бағдарламаларды іске асыру, жергілікті бюджет қаражатын және мемлекет активтерін пайдаланылуына мемлекеттік аудит жүргізу»  аудиторлық іс-шарасы бойынша  жүргізілген аудиттің нәтижелеріне 

АУДИТОРЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ

I. Кіріспе 

1.1. Аудиторлық іс-шараның атауы: «Төлеби ауданының жергілікті бюджетті тиімді жоспарлау және атқару, аумақты дамыту бағдарламасын және бюджеттік бағдарламаларды іске асыру, жергілікті бюджет қаражатын және мемлекет активтерін пайдаланылуына мемлекеттік аудит жүргізу»  сыртқы мемлекеттік аудиті  

1.2. Мемлекеттік аудиттің мақсаты:   

1) Қазақстан Республикасының бюджет жүйесінің қағидаттарына сәйкес жергілікті бюджетті жоспарлаудың және атқару тиімділігі;
2) Мемлекеттік аудит объектілері қызметінің тиімділігі.
1.3.Мемлекеттік аудит объектілері:
1. "Төлеби аудандық мәслихат аппараты" мемлекеттік мекемесі, 2."Төлеби аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесі,  3. Төлеби аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің "Халыққа әлеуметтік қызмет көрсететін аудандық аумақтық орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі,  4. Төлеби аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің "Төлеби ауданының жұмыспен қамту орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 5. Төлеби ауданының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі" мемлекеттік мекемесі, 6. Төлеби ауданының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Төлеби аудандық орталықтандырылған кітапхана жүйесі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 7. Төлеби ауданының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Тілдерді оқыту және дамыту орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 8. Төлеби ауданының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Саябақтары" коммуналдық мемлекеттік мекемесі,  9. "Төлеби ауданының ішкі саясат бөлімі" мемлекеттік мекемесі, 10. Төлеби ауданының ішкі саясат бөлімінің "Жастар ресурстық орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 11. "Төлеби ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, 12. "Төлеби ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің "Жарық-жол" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 13. "Төлеби ауданының экономика және қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, 14. "Төлеби ауданының кәсіпкерлік және ауылшаруашылығы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, 15. "Төлеби ауданының жер қатынастары бөлімі" мемлекеттік мекемесі,  16. "Төлеби ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, 17. Төлеби ауданының Алатау ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі, 18. "Төлеби ауданының Аққұм ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі, 19. "Төлеби ауданының Бірінші мамыр ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі, 20. "Төлеби ауданының Зертас  ауылдық округі мемлекеттік мекемесі, 21. "Төлеби ауданының Жоғарғы Ақсу ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі, 22. "Төлеби ауданының Кемеқалған ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі, 23. "Төлеби ауданының Көксәйек ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі, 24. "Төлеби ауданының Қаратөбе ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі, 25. "Төлеби ауданының Қасқасу ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі, 26. "Төлеби ауданының Қоғалы ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі, 27. «Төлеби ауданының Тасарық ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі,  28. "Төлеби ауданының Ленгер қаласы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі,               29. "Төлеби ауданының Киелітас ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі, 30. Төлеби ауданының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Төлеби ауданының мәдениет үйі" МКҚК (үстеме), 31. "Төлеби ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің "Леңгір су" МКК (үстеме).
1.4.  Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең: 01.04.2021 жыл – 31.08.2022 жылдар аралығы.
II.Негізгі (талдамалық) бөлік:

2.1.  Аудиттелетін саланың жай-күйін қысқаша талдау:
Түркістан облысы бойынша тексеру комиссиясының  мемлекеттік аудит объектілерінің 2022 жылға арналған тізбесіне сәйкес, «Төлеби ауданының жергілікті бюджетті тиімді жоспарлау және атқару, аумақты дамыту бағдарламасын және бюджеттік бағдарламаларды іске асыру, жергілікті бюджет қаражатын және мемлекет активтерін пайдаланылуына мемлекеттік аудит жүргізу»   аудиторлық іс-шарасы бойынша  сыртқы мемлекеттік аудит  іс-шарасы 03.10.2022 жыл - 30.11.2022 жыл аралығында жүргізілді.

Аудиторлық іс-шарамен жалпы 31 аудит объектісі қамтылды. Оның ішінде 21 мемлекеттік мекеме, 8 коммуналдық мемлекеттік мекемесінде және үстеме тексерулер 1 мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, 1 мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнында жүргізілді. 
Мемлекеттік аудиттің мәніне сәйкес Төлеби ауданының бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының іске асырылуына және жекелеген бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша бюджет қаржысының жұмсалуына аудит жүргізілді. Бұл ретте аудиторлық іс-шараның мақсатына сәйкес Қазақстан Республикасының бюджет жүйесінің қағидаттарына сәйкес жергілікті бюджетті жоспарлаудың және атқару тиімділігіне, мемлекеттік аудит объектілері қызметінің тиімділігіне тексеру жүргізілу жоспарланды.


Жалпы Төлеби  ауданы бюджетінің басты көрсеткіштері,  негізінде, орындалған. 
2021 жыл

Аудан бюджетінің іске асырылуы

 Аудан бюджетінің кіріс бөлігі 2021 жылдың басында 21 143 620 мың теңге болып бекітілген, оның ішінде өзіндік кірістер 1 705 336 мың теңге. Жыл бойы жоспарға 6 рет өзгерістер енігізіліп, жыл соңында нақтыланған бюджет 22 037 574 мың теңге оның ішінде трансферттер  6 110 377 мың теңге, субвенция 14 505 810 мың теңге, өз кірісіміз 1 900 008 мың теңге, қала және ауылдық округтер 246 208 мың теңге оның ішінде өзіндік кірістер 1 900 008 мың теңгеге нақтыланып 194 672 мың теңгеге ұлғайды.  

 Аудан бюджеті жалпы 8 рет өзгеріс енгізілген, оның ішінде 6 рет аудандық мәслихат шешімімен, 2 рет аудан әкімінің іске асыру қаулысымен өзгерістер енгізілген. 

2021 жылдың 1 шілдесіндегі жағдайға жоспарланған мемлекеттік қыметшілердің айлық жалақысының ұлғайтылмауына байланысты, Төлеби аудандық мәслихатының 2021 жылдың 9 тамыздағы №7/41-VII шешімімен реттеуші салықтардың пайыз үлесі облыстық бюджетке ұлғайтылып, аудандық бюджет  347 456 мың теңгеге қысқартылған. Осыған байланысты, қала, ауылдық округтердің бюджетін ұлғайту арқылы аудандық бюджетке 151 036 мың теңге қайтарылды.

Аудан бюджеттің атқарылуы

Кіріс бөлігі: жоспар 104,1%-ға немесе 88,3 млн.теңгеге жоспардан артық орындалған (жоспар 2 млрд 167 млн.теңге, нақты түскені- 2 млрд 255 млн.теңге).

Аудан бюджетінің өзіндік кірістер жоспары 1 900 008 мың теңге, ал нақты түсім 1 986 140 мың теңге, жоспар 104,5 пайызға немесе 86 132 мың теңгеге артығымен орындалған. Алайда ішінара 1 салық түрі бойынша жоспар орындалмаған:

Корпоративтік табыс салығы бойынша жоспар 313 млн 202 млн теңге болса, нақты 288 млн 221 мың теңге орындалды немесе 92 пайызға немесе 24 млн 980 мың теңгеге орындалмаған.

 Себебі: «Қаржантау» ЖШС, «НС Люкс» ЖШС және «Шұғыла» ЖШС-і шегерілім алуына байланысты 1 жылдық төлемді 3 жылға әр ай сайын төлемдер жасауға мүмкіндік алды. 

Қала, ауылдық округ әкімшіліктерінің кіріс жоспары 246 млн 208 мың теңге, нақты 266 млн 720 мың теңгеге орындалып, 20 млн 512 мың теңгеге артық орындалды.
2022 жыл 8 ай

Аудан бюджетінің іске асуы

 Аудан бюджетінің кіріс бөлігі 2022 жылдың басында 19 568 209 мың теңге болып бекітілген, оның ішінде өзіндік кірістер 1 870 547 мың теңге. 8 айлық қорытынды бойынша жоспарға 2 рет өзгерістер енігізіліп, 8 айда нақтыланған бюджет 21 726 714 мың теңге оның ішіндетрансферттер  5 981 693 мың теңге,субвенция 13 650 445 мың теңге, өз кірісіміз 2 094 406 мың теңге, қала және ауылдық округтер 238 802 мың теңге оның ішінде өзіндік кірістер 2 094 406 мың теңгеге нақтыланып 223 859 мың теңгеге ұлғайды.  

Аудан бюджеті жалпы 9 рет өзгеріс енгізілген, оның ішінде 2 рет аудандық мәслихат шешімімен, 7 рет аудан әкімінің іске асыру қаулысымен өзгерістер енгізілген. 

Аудан бюджеттің атқарылуы

Кіріс бөлігі:8 айдың қорытындысы бойынша жоспар 110,6%-ға немесе 180,0 млн.теңгеге жоспардан артық орындалған (жоспар 1 млрд 692 млн.теңге, нақты түскені- 1 млрд 872 млн.теңге).

Аудан бюджетінің өзіндік кірістер жоспары 1 540 825 мың теңге, ал нақты түсім 1 590 306,2 мың теңге, жоспар 103,2 пайызға немесе 49 481,2 мың теңгеге артығымен орындалған. Алайда ішінара 3 салық түрі бойынша жоспар орындалмаған:

Корпоративтік табыс салығы бойынша жоспар 281 млн 038 млн теңге болса, нақты 216 млн 605 мың теңге орындалды немесе 77 пайызға немесе 64 млн 432 мың теңгеге орындалмаған.

Себебі:«Қаржантау» ЖШС, «НС Люкс» ЖШС және «Шұғыла» ЖШС-і шегерілім алуына байланысты 1 жылдық төлемді 3 жылға әр ай сайын төлемдер жасауға мүмкіндік алды. 

Заңды тұлғалардың мүлік салығы бойынша жоспар 228 млн 214 млн теңге болса, нақты 206 млн 135 мың теңге орындалды немесе 90 пайызға немесе 22 млн 078 мың теңгеге орындалмаған.

Себебі: «КЭГОК» АҚ мүлкіне қайта бағалау жүргізу барысында мүлік құны төмендеуі салдарынан және 2021 жылғы артық төлем жасаған.

Жергілікті бюджетке тіркеу алымы  бойынша жоспар 1 млн 340 млн теңге болса, нақты 394 мың теңге орындалды немесе 29 пайызға немесе 946 мың теңгеге орындалмаған.

Қала, ауылдық округ әкімшіліктерінің кіріс жоспары 151 млн 651 мың теңге, нақты 279 млн 915 мың теңгеге орындалып, 128 млн 264 мың теңгеге артық орындалды.

Аудит нәтижелері көрсеткендей, Төлеби ауданының бірқатар аудит объектілерінде бұзушылықтар анықталған. Атап айтқанда:  

Жалпы аудитпен қамтылған 31 объектінің ішінде 14-де қаржылық бұзушылықтар және 18-объектіде 54 бірлік рәсімдік бұзушылықтар анықталған.

Яғни, Төлеби ауданының жоспарлауға және атқаруға уәкілетті орган тарапынан бюджеттің сапалы орындалуын қамтамасыз етуге аса көңіл бөлініп, бюджет қаржысының толық игерілуін қамтамасыз етуді жақсарту мақсатында жергілікті атқарушы орган тарапынан және бюджеттік бағдарламалар әкімшілері тарапынан өз мерзімінде жүйелі іс-шараларды жүргізу қажет.

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары қатаң сақталуы тиіс.

      2.2. Мемлекеттік аудитттің негізгі нәтижелері

Мемлекеттік аудит іс-шарасы бойынша
Жалпы аудитпен 10 246 923,6 мың теңге (республикалық бюджет қаражаты 4 005 197,3 мың теңге) қамтылды, оның ішінде 2021 жыл кезеңі бойынша 5 649 024,4 мың теңге (оның ішінде республикалық бюджеттен           1 582 112,3 мың теңге), 2022 жылдың    8-айы тексеру кезеңіне 4 597 899,2 мың теңге (оның ішінде республикалық бюджеттен 2 423 085,0 мың теңге)  қамтылды.
Жалпы аудитпен қамтылған 31 объектінің ішінде 14-де қаржылық бұзушылықтар және 18-объектіде 54 бірлік рәсімдік бұзушылықтар анықталған. 

Анықталған қаржылық бұзушылықтар сомасы барлығы 279 964,1 мың теңгені құрады. Оның ішінде:
· бюджет қаражатын пайдалану кезіндегі бюджет заңнамасы және өзге де заңнама бұзушылықтары   139,5 мың теңге;
· бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау кезіндегі заңнама бұзушылықтары 279 824,6 мың теңге.
Жалпы өтелуге және қалпына келтірілуге жататын қаржы көлемі                   279 964,1 мың теңге, оның ішінде қалпына келтіруге жататыны 279 824,6 мың теңге, өтелуге жататыны 139,5 мың теңге. 

Жалпы аудиторлық іс-шара барысында барлығы 271 882,1  мың теңге өтеліп қалпына келтірілген (оның ішінде 271 742,6 мың теңге қалпына келтірілген болса, 139,5 мың теңгесі  өтелді) 

Аудит барысында келесі бұзушылықтар орын алған:

І. Бюджет қаражатын пайдалану кезіндегі бюджет заңнамасының және өзге де заңнаманың бұзушылықтары 7 мекемеде 139,5 мың теңгені құраған. Атап айтқанда:

1. Айлық жалақыны дұрыс есептемеу салдарынан 1 мекемеде                         20,9 мың теңге қаржылық бұзушылық анықталған. Атап айтқанда:
- «Төлеби ауданының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Төлеби ауданының мәдениет үйі" МКҚК бойынша 21,0 мың теңге.
Бұл ретте, Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысының талаптары сақталмаған.
2. Қызметкерлердің іс сапар шығындарын дұрыс есептемеу салдарынан           6 мекемеде 118,6 мың теңге қаржылық бұзушылық анықталған. Оның ішінде:
-Төлеби аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің "Төлеби ауданының жұмыспен қамту орталығы" КММ бойынша 23,8 мың теңге; 

-Төлеби ауданының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Саябақтары" КММ бойынша 46,7 мың теңге; 

-"Төлеби ауданының ішкі саясат бөлімі" ММ бойынша 6,3 мың теңге;

-Төлеби ауданының ішкі саясат бөлімінің "Жастар ресурстық орталығы" КММ бойынша 6,0 мың теңге; 

"Төлеби ауданының Алатау ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ бойынша 17,5 мың теңге; 

"Төлеби ауданының Бірінші мамыр ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ бойынша 15,3 мың теңге.
Бұл ретте, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 мамырдағы «Бюджет қаражаты есебiнен қызметтік іссапарларға, оның ішінде шет мемлекеттерге қызметтік іссапарларға арналған шығыстарды өтеу қағидаларын бекіту туралы» №256 қаулысымен бекітілген ереженің          2 тармағының, 3 тармағының, 3 тармағының 1-ші, 2-ші тармақшаларының және 6 тармағының талаптары сақталмаған. 
 ІІ. 8 мекемеде бухгалтерлік есепті жүргізу және бюджеттік, қаржылық есептілікті жасау кезінде жалпы 279 824,6 мың теңгеге қаржылық бұзушылықтар анықталған, атап айтқанда:
- "Төлеби аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесі бойынша 105 579,5 мың теңге;
- "Төлеби ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі бойынша 126 214,5 мың теңге;
- "Төлеби ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің "Жарық-жол" коммуналдық мемлекеттік мекемесі бойынша   17 700,0мың теңге;
- "Төлеби ауданының Алатау ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі бойынша 10 244,6 мың теңге;
- "Төлеби ауданының Зертас  ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі бойынша 3 500,0 мың теңге;
- «Төлеби ауданының Тасарық ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі бойынша 400,0 мың теңге; 
- "Төлеби ауданының Ленгер қаласы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі бойынша 8 082,0 мың теңге; 
-"Төлеби ауданының Киелітас ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі бойынша 8 104,0 мың теңге; 
Бұл ретте: Бұл ретте, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізу қағидаларының 4,15,18,33, 236, 237, 238, 239,  243, 245, 250, 280, 282 тармақтарының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 15 маусымдағы №281 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есепке алу шоттарының жоспарын бекіту туралы» 16 тармағының,  Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы «Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» №234 Заңының 6 бабының 3 тармақ 1) тармақшасының және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 01.08.2017 жылғы №468 бұйрығымен бекітілген «Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларының» 3, 27 тармақтарының талаптары сақталмаған.
Рәсімдерді орындау тәртібінің бұзылуы бойынша жалпы 54 бірлік бұзушылық фактілері  18 объектіде орын алған.
Атап айтқанда: 
1. Бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есептілік бойынша                    42 бірлік 15 мекемеде анықталған:
1. "Төлеби аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесі  бойынша 8 бірлік:
-6 бюджеттік бағдарлама бойынша Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2014 жылғы    24 қарашадағы №511 бұйрығымен бекітілген «Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларын бекіту туралы» қағиданың 8 тармағының (Қазақстан Республикасының бюджеттiк заңнамасында көзделген бюджеттi нақтылау және түзету жағдайларын қоспағанда, бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi жыл сайын бiр бюджеттiк өтiнiм жасайды. Бюджеттiк өтiнiм әзiрлеу, қарау және бекiту сатыларында, сондай-ақ бюджеттi нақтылау және түзету жағдайларында сәйкестендірілуі тиiс) талаптары бұзылған.
-2 бюджеттік бағдарлама (451 011; 451 021) бойынша тікелей нәтиже көрсеткіші айқындалмаған. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы  №195 бұйрығымен бекітілген "Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы" қағидасының 5-тармағының талаптары сақталмаған.

2. Төлеби аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің "Халыққа әлеуметтік қызмет көрсететін аудандық аумақтық орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі бойынша 2 бірлік:

- 2021 жылы 451015 бюджеттік бағдарламасы  бойынша 1 344,0 мың теңгеге бюджетті нақтылау және түзету жағдайларында бюджеттік өтінім сәйкестікке келтірілмеген. Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2014 жылғы    24 қарашадағы №511 бұйрығымен бекітілген «Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларын бекіту туралы» қағиданың 8 тармағының (Қазақстан Республикасының бюджеттiк заңнамасында көзделген бюджеттi нақтылау және түзету жағдайларын қоспағанда, бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi жыл сайын бiр бюджеттiк өтiнiм жасайды. Бюджеттiк өтiнiм әзiрлеу, қарау және бекiту сатыларында, сондай-ақ бюджеттi нақтылау және түзету жағдайларында сәйкестендірілуі тиiс) талаптары бұзылған.
- 2022 жылы 451015 бюджеттік бағдарламасы бойынша мекемеде жалақы төлеу кезінде әрбір жұмыскерге жазбаша немесе электрондық нысанда ай сайын хабарлауға міндетті тиісті кезең ішінде оған тиесілі жалақының құрамдас бөліктері, жүргізілген ұстап қалулардың мөлшерлері мен негіздері туралы, оның ішінде ұстап қалынған және аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы, сондай-ақ төленуге тиісті жалпы ақша сомасы туралы мәліметтер хабарланбаған. 2015 жылғы 23 қарашадағы №414-V Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің 113 бабы 2 тармағының талаптары сақталмаған.

3. Төлеби аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің "Төлеби ауданының жұмыспен қамту орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі бойынша 4 бірлік:
-3 бюджеттік бағдарлама бойынша Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2014 жылғы    24 қарашадағы №511 бұйрығымен бекітілген «Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларын бекіту туралы» қағиданың 8 тармағының (Қазақстан Республикасының бюджеттiк заңнамасында көзделген бюджеттi нақтылау және түзету жағдайларын қоспағанда, бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi жыл сайын бiр бюджеттiк өтiнiм жасайды. Бюджеттiк өтiнiм әзiрлеу, қарау және бекiту сатыларында, сондай-ақ бюджеттi нақтылау және түзету жағдайларында сәйкестендірілуі тиiс) талаптары бұзылған.
- 2022 жылы 451023 бюджеттік бағдарламасы бойынша мекемеде жалақы төлеу кезінде әрбір жұмыскерге жазбаша немесе электрондық нысанда ай сайын хабарлауға міндетті тиісті кезең ішінде оған тиесілі жалақының құрамдас бөліктері, жүргізілген ұстап қалулардың мөлшерлері мен негіздері туралы, оның ішінде ұстап қалынған және аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы, сондай-ақ төленуге тиісті жалпы ақша сомасы туралы мәліметтер хабарланбаған. 2015 жылғы 23 қарашадағы №414-V Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің 113 бабы 2 тармағының талаптары сақталмаған.

4. "Төлеби ауданының ішкі саясат бөлімі" мемлекеттік мекемесі бойынша 3 бірлік: 
-2021 жылы 456002 «Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша 18 548,0 мың теңгенің есебі, 456 113  «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» бюджеттік бағдарламасы бойынша 3 000,0 мың теңгенің есебі жасалмаған. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығымен бекітілген "Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы" қағидасының 13-тармағының талаптары сақталмаған.
- 2022 жылы 456001 бюджеттік бағдарламасы бойынша мекемеде жалақы төлеу кезінде әрбір жұмыскерге жазбаша немесе электрондық нысанда ай сайын хабарлауға міндетті тиісті кезең ішінде оған тиесілі жалақының құрамдас бөліктері, жүргізілген ұстап қалулардың мөлшерлері мен негіздері туралы, оның ішінде ұстап қалынған және аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы, сондай-ақ төленуге тиісті жалпы ақша сомасы туралы мәліметтер хабарланбаған. 2015 жылғы 23 қарашадағы №414-V Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің 113 бабы 2 тармағының талаптары сақталмаған.

5. Төлеби ауданының ішкі саясат бөлімінің "Жастар ресурстық орталығы" КММ коммуналдық мемлекеттік мекемесі бойынша  2 бірлік:
-456003 бюджеттік бағдарлама бойынша Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2014 жылғы    24 қарашадағы №511 бұйрығымен бекітілген «Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларын бекіту туралы» қағиданың 8 тармағының (Қазақстан Республикасының бюджеттiк заңнамасында көзделген бюджеттi нақтылау және түзету жағдайларын қоспағанда, бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi жыл сайын бiр бюджеттiк өтiнiм жасайды. Бюджеттiк өтiнiм әзiрлеу, қарау және бекiту сатыларында, сондай-ақ бюджеттi нақтылау және түзету жағдайларында сәйкестендірілуі тиiс) талаптары бұзылған.
- 2022 жылы 456003 бюджеттік бағдарламасы бойынша мекемеде жалақы төлеу кезінде әрбір жұмыскерге жазбаша немесе электрондық нысанда ай сайын хабарлауға міндетті тиісті кезең ішінде оған тиесілі жалақының құрамдас бөліктері, жүргізілген ұстап қалулардың мөлшерлері мен негіздері туралы, оның ішінде ұстап қалынған және аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы, сондай-ақ төленуге тиісті жалпы ақша сомасы туралы мәліметтер хабарланбаған. 2015 жылғы 23 қарашадағы №414-V Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің 113 бабы 2 тармағының талаптары сақталмаған.

 6. "Төлеби ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі бойынша 2 бірлік:
-2021 жылы  458018 «Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша «Төлеби ауданы, Жоғарғы Ақсу а/о, Мадени ауылы жалпы ұзындығы 1,950 шақ көшелеріні маңын абаттандыру (аяқ жол төсеу)», «Төлеби ауданы Тасарық а/о, Жамбыл е/м орталық көшесі маңын абаттандыру (аяқ жол төсеу)», «Төлеби ауданы, Киелітас а/о, Киелітас е/м Жыланбұзған көшесі маңын абаттандыру (аяқ жол төсеу)», «Төлеби ауданы, Киелітас а/о, Киелітас е/м Қожамжар көшесі маңын абаттандыру (аяқ жол төсеу)», «Төлеби ауданы, Аққұм а/о, Жаңаұйым ауылы, Қырықбаев-Тастөбе көшесі маңын абаттандыру (аяқ жол төсеу)», «Төлеби ауданы, Қаратөбе а/о, Майбұлақ ауылы орталық көшесін аумағын абаттандыру (аяқ жол төсеу)», «Төлеби ауданы, Тасарық а/о, Тасарық е/м М.Әуезов орталық көшесі маңын абаттандыру (аяқ жол төсеу)» нысандарының Орындалған жұмыстар актілерінде (Ф-2) тапсырыс берушінің мөрі басылмағаны және қолы қойылмағаны анықталып, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы №229 бұйрығымен бекітілген «Тапсырыс берушінің (құрылыс салушының) қызметін ұйымдастырудың және функцияларын жүзеге асырудың қағидаларының» 12-тармағы 4) тармақшасының талаптары сақталмаған.
- 01.01.2022 жылға арналған ұзақ мерзімді активтер қалдықтарының тізімдемесіне сәйкес 2021 жылы есепті кезеңнің соңындағы ұзақ мерзімді активтердің қалдық құны           7 983 516,1 мың теңгені құраған. Алайда, 31.12.2021 жылғы жағдай бойынша бухгалтерлік баланста есепті кезеңнің соңындағы ұзақ мерзімді активтердің қалдық құны  4 580 610,1 мың теңге (4580544,1+66,0) болып көрсетілген. Сонымен қатар, 2-10 тармақтарында көрсетілген жалпы 126 214,6 мың теңге соммасында активтер  танылмағандықтан,  "Негізгі құралдар" бабы (114 – Жолдың коды, 1-нысан) бойынша 31.12.2021 жылғы жағдай бойынша бухгалтерлік баланста жалпы     3 529 120,6 мың теңгеге ((7 983 516,1-  4 580 610,1) + 126 214,6) бұрмалауға жол берілген.  2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі 115 бабының 2 тармағының,  ҚР Қаржы министрінің 03.08.2010 жылғы №393 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу Қағидаларының 4, 33 тармақтарының және ҚР Қаржы министрінің 01.08.2017 жылғы №468 бұйрығымен бекітілген «Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларының» 3, 27 тармақтарының талаптары сақталмаған.
7. "Төлеби ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің "Леңгір су" МКК бойынша 5 бірлік:
-2021 жылы Төлеби ауданының тұрғын үй-коммуналдық  шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің «Леңгір су» МКК-на арнайы мақсаттағы аудит жүргізілмеген. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 2015 жылғы 30 қарашадағы «Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит жүргізу және квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит бойынша аудиторлық қорытынды ұсыну қағидаларын бекіту туралы» № 21-НҚ нормативтік Қаулысының 3-ші тармағының талаптары бұзылған.
- Кәсіпорында 2021 жылы  бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік деректерінің дұрыстығын қамтамасыз ету мақсатында  активтер мен міндеттемелерге түгендеу жүргізілмеген. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 241 бұйрығы  бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қағиданың 60 тармағының талаптары бұзылған.
-Кәсіпорынның бес жылдық кезенге даму жоспары және әр қаржы жылының қорытындылары бойынша оны орындалуы жөніндегі есептерді әзірлемеген. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 14 ақпандағы №14 бұйрығымен бекітілген Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларының 9, 37 тармағының талаптары сақталмаған.
-Кәсіпорында аудитпен қамтылған мерзімнің, яғни 2021 жылы 1 қаңтарынан Альжанова Алмагуль Ауданбаевна атқарса, 01.06.2022 жылдан Лауламбекова Жансая Курманалиевна атқарған, ал 19.08.2022 жылдан Асанова Махаббат Оразалықызы қәзіргі уақытқа шейін атқаруда. Бас бухгалтер лауазымынан босатылған кезде істерді жаңадан тағайындалған бас бухгалтерге қабылдап алу және беруді жұмыстары жүргізілмеген. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 241 бұйрығымен бекітілген  «Бухгалтерлік есепті жүргізу Қағидасының» 9-шы тармағының талаптары бұзылған.
-Кәсіпорында 2022 жылы жалақы төлеу кезінде әрбір жұмыскерге жазбаша немесе электрондық нысанда ай сайын хабарлауға міндетті тиісті кезең ішінде оған тиесілі жалақының құрамдас бөліктері, жүргізілген ұстап қалулардың мөлшерлері мен негіздері туралы, оның ішінде ұстап қалынған және аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы, сондай-ақ төленуге тиісті жалпы ақша сомасы туралы мәліметтер хабарланбаған. 2015 жылғы 23 қарашадағы №414-V Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің 113 бабы 2 тармағының талаптары сақталмаған.

8. "Төлеби ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің "Жарық-жол" коммуналдық мемлекеттік мекемесі бойынша 2 бірлік:
- 2021 жылы 95 659,0 мың тенгеге 159 «Өзгеде қызметтер  мен  жұмыстар» ерекшелігі бойынша  шығыстарды  есептеуге  арналған  бюджеттік  өтінім жасалған. Бірақ  жоспарланған шығыстарды   есептеуде шығыстарды негiздеу үшiн (түсiндiрме жазба, қосымша егжей-тегжейлi есептеулер және шығыстардың түрлерi бойынша негiздемелер, ағымдағы  қаржы  жылына  арналған  қызметтермен  мен  жұмыстардың  әрбір  түрі  бойынша  кем дегенде үш прайс-парақтары  ұсынылмаған) толық және дұрыс қамтамасыз етілмеген.  Сол кездегі қолданыстағы «Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2014 жылғы 24 қарашадағы №511 бұйрығымен бекітілген қағиданың 36 тармағының  талаптары   бұзылған.
- 2021 жылы жалақы төлеу кезінде әрбір жұмыскерге жазбаша немесе электрондық нысанда ай сайын хабарлауға міндетті тиісті кезең ішінде оған тиесілі жалақының құрамдас бөліктері, жүргізілген ұстап қалулардың мөлшерлері мен негіздері туралы, оның ішінде ұстап қалынған және аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы, сондай-ақ төленуге тиісті жалпы ақша сомасы туралы мәліметтер хабарланбаған. 2015 жылғы 23 қарашадағы №414-V Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің 113 бабы 2 тармағының талаптары сақталмаған.

9 "Төлеби ауданының Алатау ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі бойынша    1 бірлік:
- 2022 жылдың қаңтар-тамыз айлары аралығында мекемеде жалақы төлеу кезінде әрбір жұмыскерге жазбаша немесе электрондық нысанда ай сайын хабарлауға міндетті тиісті кезең ішінде оған тиесілі жалақының құрамдас бөліктері, жүргізілген ұстап қалулардың мөлшерлері мен негіздері туралы, оның ішінде ұстап қалынған және аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы, сондай-ақ төленуге тиісті жалпы ақша сомасы туралы мәліметтер хабарланбаған. 2015 жылғы 23 қарашадағы №414-V Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің 113 бабы 2 тармағының талаптары сақталмаған.

10. "Төлеби ауданының Аққұм ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі бойынша    1 бірлік:
-«Төлеби ауданының Аққұм ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларын бекіту туралы» Аққұм ауылдық округі әкімінің 05.01.2022 жылғы №2 өкімімен бюджеттік бағдарламалары мерзімінен кешіктіріліп бекітілген.  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» №195 бұйрығымен бекітілген қағиданың 19-1 тармағының талаптары сақталмаған.
11. "Төлеби ауданының Бірінші мамыр ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі бойынша 5 бірлік:
- 2021 жылы 124001 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша        25 281,0 мың теңгенің, 124009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы бойынша 6 200,0 мың теңгенің есебі, 124011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша 21 358,0 мың теңгенің есебі, 124049 «Бюджет заңнамасымен қарастырылған жағдайларда жалпы сипаттағы трансферттерді қайтару» бюджеттік бағдарламасы бойынша 11 522,0 мың теңгенің есебі жасалмағаны анықталды. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығымен бекітілген "Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы" қағидасының 13-тармағының талаптары сақталмаған. 

-2022 жылдың қаңтар-тамыз айлары аралығында мекемеде жалақы төлеу кезінде әрбір жұмыскерге жазбаша немесе электрондық нысанда ай сайын хабарлауға міндетті тиісті кезең ішінде оған тиесілі жалақының құрамдас бөліктері, жүргізілген ұстап қалулардың мөлшерлері мен негіздері туралы, оның ішінде ұстап қалынған және аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы, сондай-ақ төленуге тиісті жалпы ақша сомасы туралы мәліметтер хабарланбаған.  2015 жылғы 23 қарашадағы №414-V Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің 113 бабы 2 тармағының талаптары сақталмаған.
12. "Төлеби ауданының Зертас  ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі бойынша 1 бірлік:
-2021-2022жылдарғы арналған бюджеттік бағдарламалары Зертас ауылдық округі әкімінің 2021 жылғы 11 қаңтардағы №4 өкімімен мерзімінен кеш бекітілген. ҚР Ұлттық экономика министірінің 2014 жылғы 30 қарашадағы №195 бұйрығымен  бекітілген  Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидасының 19-1 тармағының талаптарын бұзған.

13. "Төлеби ауданының Қаратөбе ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі бойынша 3 бірлік: 
-Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің 2021-2023жылдарға, 2022-2024 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізген кезінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органмен келісілмеген. ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.12.2014 жылғы №195 бұйрығымен бекітілген Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларының және олардың мазмұнына қойылатын талаптарының 14, 19-тармақтарының талаптары сақталмаған. 
-Жалақы төлеу кезінде әрбір жұмыскерге жазбаша немесе электрондық нысанда ай сайын хабарлауға міндетті тиісті кезең ішінде оған тиесілі жалақының құрамдас бөліктері, жүргізілген ұстап қалулардың мөлшерлері мен негіздері туралы, оның ішінде ұстап қалынған және аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы, сондай-ақ төленуге тиісті жалпы ақша сомасы туралы мәліметтер хабарланбаған. 2015 жылғы 23 қарашадағы №414-V Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің 113 бабы 2 тармағының талаптары сақталмаған. 

14. «Төлеби ауданының Тасарық ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі бойынша 1 бірлік:
-2022 жылдың қаңтар-тамыз айлары аралығында мекемеде жалақы төлеу кезінде әрбір жұмыскерге жазбаша немесе электрондық нысанда ай сайын хабарлауға міндетті тиісті кезең ішінде оған тиесілі жалақының құрамдас бөліктері, жүргізілген ұстап қалулардың мөлшерлері мен негіздері туралы, оның ішінде ұстап қалынған және аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы, сондай-ақ төленуге тиісті жалпы ақша сомасы туралы мәліметтер хабарланбаған.  2015 жылғы 23 қарашадағы №414-V Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің 113 бабы 2 тармағының талаптары сақталмаған.
15. "Төлеби ауданының Киелітас ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ мемлекеттік мекемесі бойынша 2 бірлік:
- Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең аралығында бухгалтерлік есеп-қисап жұмыстарын жүргізу және есеп-қисап құжаттарына Киелітас ауыл округі әкімініің өкімімен тағайындалған қызметкерлерге істерді тапсыруы және қабылдау жүргізілмеген. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 Бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу» Қағидасының 14 тармағының  талаптары бұзылған.
- 2021 жылы жалақы төлеу кезінде әрбір жұмыскерге жазбаша немесе электрондық нысанда ай сайын хабарлауға міндетті тиісті кезең ішінде оған тиесілі жалақының құрамдас бөліктері, жүргізілген ұстап қалулардың мөлшерлері мен негіздері туралы, оның ішінде ұстап қалынған және аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы, сондай-ақ төленуге тиісті жалпы ақша сомасы туралы мәліметтер хабарланбаған.  2015 жылғы 23 қарашадағы №414-V Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің 113 бабы 2 тармағының талаптары сақталмаған.   

2. Бюджет қаражатын және активтерді пайдалану кезіндегі бюджет заңнамасы және өзге де заңнама бұзушылықтары бойынша 8 бірлік                   7 мекемеде анықталған:
1.   Төлеби ауданының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Төлеби аудандық орталықтандырылған кітапхана жүйесі" бойынша коммуналдық мемлекеттік мекемесі бойынша 2 бірлік:
-2021 жылдың қорытындысы бойынша 151- ерекшелік «Коммуналдық қызметтер бойынша төлемдер» ерекшелігінен «Энергопоток» ЖШС – на электр қуатына 12,8 мың теңге, КазТрансГаз Аймақ» АҚ-на 26,3 мың теңгеге алдын ала төлемдер жасалу салдарынан дебиторлық қарыз құралған.  Қазақстан Републикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы №540 бұйрығымен бекітілген «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесінің» 178-тармағының талаптары сақталмаған. 
2. "Төлеби ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің "Жарық-жол" коммуналдық мемлекеттік мекемесі бойынша 1 бірлік:

- 2021 жылдың желтоқсан  айында 458 023 «Автомобиль жолдарының жұмысын істеуін қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасынан мекеме қызметкерлеріне тиісті айлық жалақылары айдың бірінші жартысында аванс ретінде толық  көлемде 609 846,5  теңгеге төлеу мерзімінен ерте төлем жасалынған. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізу» Ережесінің 175 тармағының талаптары бұзылған.
3. "Төлеби ауданының Аққұм ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі бойынша 1 бірлік: 
-2021 жылдың 31 желтоқсанына «Төлеби ауданының Аққұм ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 124001042 кіші бюджеттік бағдарламасының 151 «Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу» ерекшелігі бойынша «С.А.Маркетинг» ЖШС арасында жасалған өзара салыстыру актілері негізінде дебиторлық берешектер 50,0 мың теңгені құраған. Коммуналдық қызметтерден туындаған дебиторлық берешектердің пайда болу себептері, жоспарланған қаржыны игеру мақсатында алдын ала төлем жасалған. Қазақстан Републикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы №540 бұйрығымен бекітілген «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесінің» 178 тармағының талаптары сақталмаған.
4.  "Төлеби ауданының Жоғарғы Ақсу ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі бойынша 1 бірлік:
-2021 жылдың 31 желтоқсанына «Төлеби ауданының Жоғарғы Ақсу ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің ұсынған мәліметтеріне сәйкес 124001042 кіші бюджеттік бағдарламасының 151 «Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу» ерекшелігі бойынша «Энергопоток» ЖШС арасында жасалған өзара салыстыру актілері негізінде дебиторлық берешектер 39,1 мың теңгені құраған. Коммуналдық қызметтерден туындаған дебиторлық берешектердің пайда болу себептері, жоспарланған қаржыны игеру мақсатында алдын ала төлем жасалған. Қазақстан Републикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы №540 бұйрығымен бекітілген «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесінің» 178 тармағының талаптары сақталмаған.
5. "Төлеби ауданының Кемеқалған ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі бойынша бойынша 1 бірлік:
- 2021 жылдың 31 желтоқсанына «Төлеби ауданының Кемеқалған ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің ұсынған мәліметтеріне сәйкес 124001042 кіші бюджеттік бағдарламасының 151 «Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу» ерекшелігі бойынша «Энергопоток» ЖШС арасында жасалған өзара салыстыру актілері негізінде дебиторлық берешектер 48,8 мың теңгені және «ҚазТрансГаз Аймақ» акционерлік қоғамының Түркістан өндірістік филиалы арасында жасалған өзара салыстыру актілері негізінде дебиторлық берешектер 142,4 мың теңгені құраған. Коммуналдық қызметтерден туындаған дебиторлық берешектердің пайда болу себептері, жоспарланған қаржыны игеру мақсатында алдын ала төлем жасалған.  Қазақстан Републикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы №540 бұйрығымен бекітілген «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесінің» 178 тармағының талаптары сақталмаған.
6. "Төлеби ауданының Зертас ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі бойынша бойынша 1 бірлік: 
-2021 жылдың желтоқсан айында 001 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»бюджеттік бағдарламасынан мекеме қызметкерлеріне тиісті айлық жалақылары айдың бірінші жартысында аванс ретінде толық  көлемде 963,1 мың теңгеге төлеу мерзімінен ерте төлем жасалынған. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізу» Ережесінің 175 тармағының талаптары бұзылған.

7. "Төлеби ауданының Киелітас ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі бойынша бойынша 1 бірлік: .
-2021 жылдың желтоқсан айында 001 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»бюджеттік бағдарламасынан мекеме қызметкерлеріне тиісті айлық жалақылары айдың бірінші жартысында аванс ретінде толық  көлемде 1475, 09  мың теңгеге төлеу мерзімінен ерте төлем жасалынған. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010жылғы                      3 тамыздағы №393 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізу» Ережесінің 175 тармағының талаптары бұзылған.
3. Қазақстан Республикасының «Мемлекеттiк сатып алу туралы» Заңнамасы бойынша бұзушылықтар бойынша "Төлеби ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінде  4 бірлік анықталған:
- 2021 жылы  458018 «Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша Тапсырыс беруші " Төлеби ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесімен мердігер "ЭлитИнвест-Б" ЖШС арасында 29.03.2021 жылы №66 жалпы  соммасы   14 112,0 мың тенгеге  құрылыспен байланысты емес жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған. Шарт бойынша «Төлеби ауданы, Киелітас а/о, Киелітас е/м Жыланбұзған көшесі маңын абаттандыру (аяқ жол төсеу)» жұмыстарын  бітіру  2021 жылдың 31 тамыз болып белгіленген. Алайда Орындаушы жұмыстарды орындау мерзімінен кешіктіріп,  2021 жылы 29 қарашадағы атқарылған жұмыстардың құны туралы анықтамаға (форма-3) және 2021 жылы 29 қарашадағы орындалған жұмыстар актісіне (форма-2) сәйкес 6112,0 мың теңгеге жұмыстарды 90 күнге кешіктіріп орындалғанын анықталды. Өнім беруші тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төленбеген. Алайда, Тапсырыс беруші тарапынан өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану бойынша сотқа талап арызбен жүгінбегені анықталған. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 12 бабының 4 тармақ 3 тармақшасының талаптары сақталмаған.
- 2021 жылы  458018 «Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша Тапсырыс беруші " Төлеби ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесімен мердігер "ЭлитИнвест-Б" ЖШС арасында 29.03.2021 жылы №64 жалпы  соммасы 37240,0 мың тенгеге  құрылыспен байланысты емес жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған. Шарт бойынша «Төлеби ауданы, Аққұм а/о, Жаңаұйым ауылы, Қырықбаев-Тастөбе көшесі маңын абаттандыру (аяқ жол төсеу)» жұмыстарын  бітіру  2021 жылдың 31 тамыз болып белгіленген. Алайда Орындаушы жұмыстарды орындау мерзімінен кешіктіріп,  06.10.2021 жылғы №3 орындалған жұмыстар актісіне (форма-2), 11.10.2021 жылғы атқарылған жұмыстардың құны туралы анықтамаға (форма-3) және  16.11.2021 жылғы объектіні пайдалануға қабылдау актісіне сәйкес 15 816 886,0 теңгеге жұмыстарды 36 күнге кешіктіріп орындалғанын анықталды. Өнім беруші тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төленбеген. Алайда, Тапсырыс беруші тарапынан өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану бойынша сотқа талап арызбен жүгінбегені анықталды. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 12 бабының 4 тармақ 3 тармақшасының талаптары   сақталмаған.
-2021 жылы  458018 «Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша Тапсырыс беруші " Төлеби ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесімен мердігер "ЭлитИнвест-Б" ЖШС арасында 29.03.2021 жылы №66 жалпы  соммасы 14 112,0 мың тенгеге  құрылыспен байланысты емес жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған. Шарт бойынша «Төлеби ауданы, Киелітас а/о, Киелітас е/м Жыланбұзған көшесі маңын абаттандыру (аяқ жол төсеу)» жұмыстарын  бітіру  2021 жылдың 31 тамыз болып белгіленген. 

Алайда, Орындаушы жұмыстарды орындау мерзімінен кешіктіріп,  2021 жылы 29 қарашадағы атқарылған жұмыстардың құны туралы анықтамаға (форма-3) және 2021 жылы 29 қарашадағы орындалған жұмыстар актісіне (форма-2) сәйкес 6112,0 мың теңгеге жұмыстарды 90 күнге кешіктіріп орындалғанын анықталды. Шарттың 8.3 тармағына сәйкес мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1%  мөлшерінде тұрақсыздық айыбы өндірілмегені анықталды (6112000 теңге * 0,1% * 90 күн = 550080 теңге). Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 43 бап 24 тармағының және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы №229 бұйрығымен бекітілген «Тапсырыс берушінің (құрылыс салушының) қызметін ұйымдастырудың және функцияларын жүзеге асырудың қағидаларының» 11-тармағы 20) тармақшасының талаптары сақталмаған. 
-2021 жылы  458018 «Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша Тапсырыс беруші " Төлеби ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесімен мердігер "ЭлитИнвест-Б" ЖШС арасында 29.03.2021 жылы №64 жалпы  соммасы 37240,0 мың тенгеге  құрылыспен байланысты емес жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған. Шарт бойынша «Төлеби ауданы, Аққұм а/о, Жаңаұйым ауылы, Қырықбаев-Тастөбе көшесі маңын абаттандыру (аяқ жол төсеу)» жұмыстарын  бітіру  2021 жылдың 31 тамыз болып белгіленген. 

Алайда Орындаушы жұмыстарды орындау мерзімінен кешіктіріп,  06.10.2021 жылғы №3 орындалған жұмыстар актісіне (форма-2), 11.10.2021 жылғы атқарылған жұмыстардың құны туралы анықтамаға (форма-3) және  16.11.2021 жылғы объектіні пайдалануға қабылдау актісіне сәйкес 15 816 886,0 теңгеге жұмыстарды 36 күнге кешіктіріп орындалғанын анықталды. Шарттың 8.3 тармағына сәйкес мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1%  мөлшерінде тұрақсыздық айыбы өндірілмегені анықталды (15 816 886,0  теңге * 0,1% * 36 күн = 569 408 теңге). Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 43 бап 24 тармағының және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы №229 бұйрығымен бекітілген «Тапсырыс берушінің (құрылыс салушының) қызметін ұйымдастырудың және функцияларын жүзеге асырудың қағидаларының» 11-тармағы 20) тармақшасының талаптары сақталмаған.
2.3. Мемлекеттік аудит объектілері қызметінің әлеуметтік-экономикалық дамуға әсерін бағалау (өңірлік және (немесе) елдік бөліністе) 

Төлеби ауданының негізгі әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің 2021 жылы орындалуы:
Төлеби ауданының негізгі әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерін талдау барысында 2021 жылға арналған статистикалық мәліметтерге сәйкес, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, экономиканың нақты секторы, әлеуметтік саланың негізгі көрсеткіштері қамтылған.
Аудан құрамына 1 қала (Ленгер)  және  12 ауылдық  округтер (Бірінші Мамыр, Алатау, Қаратөбе, Киелітас, Көксәйек, Қасқасу, Аққұм, Зертас, Жоғарғы Ақсу, Кемеқалған,  Тасарық және Қоғалы) кіреді. Аудан 55 елді мекеннен тұрады.
Төлеби  ауданының 2021 жылғы жалпы өңірлік өнімі 121147 млн. теңгені құрап, өткен жылдың осы мерзімімен салыстырғанда (9455,8 млн. тенге) 108,5 пайызды құраған. 
Халық саны 121 961 адамды құрап (2020 жылы 120508 адам), өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда халық саны  1453 адамға артқан.
Статистикалық мәліметтерге сәйкес 2021 жылы Төлеби ауданы бойынша жалпы өндірілген өнеркәсіп өнімінің көлемі 45447,8 млн. теңгені құрап, өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда нақты көлем индексі 138,5 % құраған. 
2021 жылы аудан бойынша ауыл шаруашылықтың жалпы өнім көлемі     559619,6 млн. теңгені құрап, өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда нақты көлем индексі 120,1% құраған. 
2021 жылы негізгі капиталға тартылған инвестиция көлемі                                  16738,6 млн. теңгені құраған, оның ішінде республикалық бюджеттен 3450,4 млн. теңге, жергілікті бюджеттен  3210,6 млн. теңге, жеке сектор есебінен 10077,6 млн. теңге. 
2021 жылы тіркелген шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны  7714 бірлікті құраған. Ондағы жұмыспен қамтылғандар саны 16,5 мың адам. 
2021 жылы шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерімен өндірілген өнім (тауарлар, қызмет көрсетулер) көлемі 44897 млн. теңге, бұл көрсеткіш өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 105,8% құраған. 
Ірі және орта кәсіпорындар мен ұйымдардың саны 20 бірлік. 
Бөлшек сауда тауар айналымының көлемі 2021 жылы 14117,8 млн. теңге, бұл көрсеткіш өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 106% пайызға өскен.
 Аудандағы жұмыссыздық деңгейі 2020 жылы 5,2% құраған.
 2021 жылы тіркелген қылмыстардың саны 229 бірлік немесе 2020 жылмен (261) салыстырғанда 12,3% пайызға төмендеген.
Ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2021 жылдың                          қорытындысы туралы 
Өнеркәсіп
2021 жылдың 12 айында 42 млрд  998 млн  теңгенің өнімі өндіріліп,  нақты көлем индексі 100,1 пайызды құраған. 
Инвестиция 
Негізгі капиталға бағытталған инвестициялар көлемі 2021 жылдың                      11 айында 14 млрд 257 млн теңге инвестициялар тартылып  былтырғы жылдың тиісті кезеңмен салыстырғанда (2020  жыл 11 ай 12 млрд 322 млн теңге) 111,7 пайызды құрады (жылдық жоспар 105,2 пайыз) оның ішінде: 
-  бюджет есебінен 5 млрд 373 млн теңге.  (2020  жыл 11 ай 3 млрд 848 млн теңге);
- кәсіпорындар мен ұйымдардың және халықтың өз қаржысы есебінен                           7 млрд 863 млн теңге.  (2020  жыл 11 ай 7 млрд 183 млн теңге);
- банктегі кредиттері есебінен (2020 жылдың 11 айында  1 млрд 017 млн теңге). 
- басқа да қарыз қаражат есебінен 941,2 млн теңге (2020 жылдың 10 айында 275 млн теңге).
Ауыл шаруашылығы
Ауылшаруашылық саласының өнім көлемі 2021 жылдың 11 айында                      51 млрд  014 млн теңгені құрады. Нақты көлем индексі 101,3 пайыз.
Мал шаруашылығы саласында 29 млрд 694 млн теңгенің өнiмi өндiрiліп, нақты көлем индексі 106,5 пайызды құрады.

Ірі қара мал басы былтырғы жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 102,7%  (64,9 мың бас), қой 91,4% (158,6 мың бас), ешкі 98,8% (6,7мың бас), жылқы  109,9% (24,9 мың бас), құстар 99,7% (232,3 мың бас) құрады.
Ет өндіру-102,2% (15802,7), сүт- 103,8% (69620,6) тонна, жұмыртқа-100,6%  (16330,8 мың) дананы құрады.
Тұрғын үйлерді іске қосу шаршы метрі 2021 жылдың 11 айында                      21 927 шаршы метрді құрап, былтырғы жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 102,1 пайызға орындалды. 
Құрылыс жұмыстарының көлемі 2021 жылдың 11 айында 4 млрд 349 млн теңгенің жұмысы жүргізіліп былтырғы жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда  107,9 пайызды құрады.
  Қылмыс 2021 жылдың 11 айында 236 қылмыс тіркеліп былтырғы жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 17 пайызға кеміген (2021 жыл 11 ай 286 қылмыс).
Ауданының 2021-2025 жылдарға арналған даму бағдарламасы бойынша 25 нысаналы индикатор және  9 түпкілікті нәтижеден тұрады, оның ішінде 2021 жылдың 11 айында 2 индикатор 1 түпкілікті нәтиже орындалмаған. Олар:
Орындалмаған индикатор көрсеткіштері:

1. Өңдеу өнеркәсібінің негізі капиталына салынған инвестициялардың  көлемі жоспары – 1 млрд 850 млн теңге, нақты   орындалуы – 1 млрд 332 млн теңге, жоспар орындалмаған. 
2. Бір тұрғынға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз етілуі                    21,1 шаршы метр болса, нақты орындалуы 18,0 шаршы метр, жоспар орындалмаған. 
Орындалмаған түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Өсімдік шаруашылығы жалпы өнімінің нақты көлемінің индексі жоспары – 100 пайыз   орындалуы – 94 пайыз, жоспар орындалмаған. 
2021 жылы «Ауыл ел-бесігі» бағдарламасы аясында жалпы 32 нысан іске асты, оның ішінде:
-28 жолды орта жөндеу (3 нысан 2022 жылға өтпелі)
-3 газбен қамту (2022 жылға өтпелі)
-1 электрмен қамту (2022 жылға өтпелі)
Коммуналдық сала
 Бос тұрған ғимараттардың нысаналы мақсатқа пайдалануы
 Бос ғимараттарды (1 ғимарат) анықтау бойынша Төлеби ауданында анықталған  коммуналдық  меншіктегі пайдаланылмай тұрған ғимараттар мен бос жайларды тиімді пайдалану бойынша бос тұрған Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасының «Төлеби аудандық емханасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнына қарасты «Зертас дәрігерлік амбулаториясының» ғимараты тұрмысы аз қамтамасыз етілген және ауданның тұрғын үй кезегінде тұрған әлеуметтік сала мамандарына тұрғын үй мақсатында Қазақстан Республикасының «Тұрғын үй заңына» сәйкес, Төлеби ауданы әкімдігінің 2017 жылғы 18 шілдедегі №244 қаулысымен «Төлеби аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің теңгеріміне берілген. 2021 жылы ғимараттың  ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін техникалық сараптамадан өткізуге аудан бюджетінен 200,0 мың теңге қаржы қаралып, желтоқсан айында өткізіліп ағымдағы жөндеу жұмыстарына жарамды екені анықталған. 2022 жылы ғимаратты жөндеу жұмыстарына қаржы қарау жоспарлануда.
«Дипломмен ауылға» бағдарламасы
2021 жылы көтерме жәрдемақы 100 айлық есептік көрсеткіш, яғни 291,7  мың теңге 8 маманға және  бюджеттік несие беру бойынша  1500 айлық есептік көрсеткіш, яғни 4 375,5 мың теңге 2 маманға берілген.
Төлеби ауданының 2021-2025 жылдарға арналған даму бағдарламасына өзгерістер мен толықтырулар енгізу  жағдайларын талдау;
Төлеби ауданының 2021-2025  жылдарға арналған даму бағдарламасы Төлеби аудандық мәслихатының 2021 жылдың 17 наурызындағы №3/12-VІІ шешімімен бекітілген.
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2018 жылғы 19 ақпандағы № 64 бұйрығының 1-қосымшасы «Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын, Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасын, мемлекеттік бағдарламаларды, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын және аумақтарды дамыту бағдарламаларын әзірлеу жөніндегі әдістеме 1-тарау. Жалпы ережелер» 133-тармағына және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 4 ақпандағы №58 бұйрығына 1-қосымша «Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын, Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасын, мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын және аумақтарды дамыту бағдарламаларын әзірлеу жөніндегі әдістеменің» 150-тармағына сәйкес ауданның дамыту бағдарламасына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген кезде бағдарламаға осы Әдістемеге 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салыстырмалы кесте әзірленген. 
Төлеби ауданының негізгі әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің 2022 жылдың 8 айында орындалуы:

Төлеби ауданының негізгі әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерін талдау барысында 2022 жылдың 8 айына арналған статистикалық мәліметтерге сәйкес, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, экономиканың нақты секторы, әлеуметтік саланың негізгі көрсеткіштері қамтылды.
Аудан құрамына 1 қала (Ленгер)  және  12 ауылдық  округтер (Бірінші Мамыр, Алатау, Қаратөбе, Киелітас, Көксәйек, Қасқасу, Аққұм, Зертас, Жоғарғы Ақсу, Кемеқалған,  Тасарық және Қоғалы) кіреді. Аудан 55 елді мекеннен тұрады.
Есептілікке және статистикалық мәліметтерге сәйкес Төлеби  ауданының негізгі әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің 2022 жылдың 8айында орындалуы төмендегідей:
Төлеби  ауданының 2022 жылғы жалпы өңірлік өнімі 77 907,9 млн. теңгені құрап, өткен жылдың осы мерзімімен салыстырғанда (3984,1 млн. тенге) 105,4 пайызды құраған. 
Халық саны 122 732 адамды құрап (2021 жыл 8 ай 121128 адам), өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда халық саны  1604 адамға артқан.
Статистикалық мәліметтерге сәйкес 2022 жылдың 8 айында Төлеби ауданы бойынша жалпы өндірілген өнеркәсіп өнімінің көлемі 27753 млн. теңгені құрап, өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда нақты көлем индексі 80,7 % құраған. 
2022 жылдың  8 айында аудан бойынша ауыл шаруашылықтың жалпы өнім көлемі 34234,3 млн. теңгені құрап, өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда нақты көлем индексі 103,9% құраған. 
2022 жылдың  8 айында негізгі капиталға тартылған инвестиция көлемі 10862 млн. теңгені құраған, оның ішінде республикалық бюджеттен 2086,4 млн. теңге, жергілікті бюджеттен  1941,3 млн. теңге, жеке сектор есебінен 6834,3 млн. теңге. 
2022 жылдың  8 айында тіркелген шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны  7882 бірлікті құраған. Ондағы жұмыспен қамтылғандар саны 16,6 мың адам. 
2022 жылдың  8 айында шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерімен өндірілген өнім (тауарлар, қызмет көрсетулер) көлемі 29529 млн. теңге, бұл көрсеткіш өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 104,3% құраған.
Ірі және орта кәсіпорындар мен ұйымдардың саны 20 бірлік. 
Бөлшек сауда тауар айналымының көлемі 2022 жылдың  8 айында 9699,3 млн. теңге, бұл көрсеткіш өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 108% пайызға өскен.
 Аудандағы жұмыссыздық деңгейі 2022 жылдың  8 айында 5,2% құраған.
 2022 жылдың  8 айында тіркелген қылмыстардың саны 160 бірлік немесе 2021 жылдың 8 айымен (190) салыстырғанда 15,7% пайызға төмендеген.
Ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2022 жылдың 8 айының қорытындысы туралы 
Өнеркәсіп
2022 жылдың 8 айында 27 млрд 753 млн  теңгенің өнімі өндіріліп,  нақты көлем индексі 80,7 пайызды құрады. (облыстық көрсеткіш 99,6%).  
Инвестиция 
Негізгі капиталға бағытталған инвестициялар көлемі 2022 жылдың 8 айында  10 млрд 862  млн теңге инвестициялар тартылып  былтырғы жылдың тиісті кезеңмен салыстырғанда (2021  жыл 8 ай 9 млрд 658,5 млн теңге) 109,2 пайызды құрады оның ішінде: 
-  бюджет есебінен 2 млрд 966 млн теңге. (2021  жыл 8 ай 3 млрд 776,1 млн теңге);
- кәсіпорындар мен ұйымдардың және халықтың өз қаржысы есебінен 6 млрд 603 млн теңге  (2021  жыл 8 ай 5 млрд 654 млн теңге); 
-  қарыз қаражаттар есебінен 1 млрд 293 млн теңге. (2021  жыл 8 ай 148 мың теңге);
-  банктердің кредиттері есебінен (2021  жыл 8 ай 79,9 мың теңге);
Ауыл шаруашылығы
Ауылшаруашылық саласының өнім көлемі 2022 жылдың 8 айында  34 млрд 234,3 млн теңгені құрады. Нақты көлем индексі 103,9 пайыз. (облыстық көрсеткіш  103,9 пайыз). 
Мал шаруашылығы саласында 21 млрд 854,6 млн теңгенің өнiмi өндiрiліп, нақты көлем индексі 102,1 пайызды құрады. (облыстық көрсеткіш  100,2 пайыз).
Ірі қара мал басы былтырғы жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 98,1%  (69,9 мың бас), қой 98,9% (177,9 мың бас), ешкі 99,9% (8,0 мың бас), жылқы  114,7 % (39,0 мың бас), құстар 86,5% (199,4 мың бас) құрады.
Ет өндіру-101,9% (10694,9), сүт- 102,1% (52160,1) тонна, жұмыртқа-104,2%  (13384,2 мың) дананы құрады.
Тұрғын үйлерді іске қосу шаршы метрі 2022 жылдың 8 айында 17030 шаршы метрді құрап, былтырғы жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 102,5 пайызға орындалды. (облыстық көрсеткіш  103,4 пайыз). 
 Құрылыс жұмыстарының көлемі 2021 жылдың 8 айында 3 млрд 066  млн теңге, былтырғы жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 100,2 пайызға орындалған. (облыстық көрсеткіш 109,3 пайыз). 
 Орташа айлық жалақы 2022 жылдың 8 айында 270340 теңгені құрады. (обл.266456 теңге). 
 Қылмыс 2022 жылдың 8 айында 160 қылмыс тіркелді. (2021  жыл 8 ай 190 қылмыс)
Коммуналдық сала
Төлеби ауданы бойынша есептен шыққан, жағдайы нашар автокөліктерді сатуға шығару бойынша 2022 жылдың 8 айында  тиісті мекемелерден өтінімдер түсіп, 5 автокөлікті сатылған. Атап айтсақ:
1.Ваз  21074-111-30, 2010 жылы шыққан, мемлекеттік нөмері 066АЕ13 («Төлеби саябақтары» мемлекеттік коммуналдық мекемесінде);
2.Трактор тіркемесі, 1987 жылы шыққан, мемлекеттік номері АТВх511(«Төлеби саябақтары» мемлекеттік коммуналдық мекемесінде);
3.Ваз 21074-111-30, 2011 жылы шығарылған, мемлекеттік номері 235АW13 («Жарық жол» мемлекеттік коммуналдық мекемесінде);
4.ЗИЛ  ММЗ 554, 1992  жылы шығарылған, мемлекеттік номері 105BD13 («Жарық жол» мемлекеттік коммуналдық мекемесінде);
5.Газ 3102 311, 2004  жылы шығарылған, мемлекеттік номері Х804СС («Төлеби аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесінде);
Жекешелендіру нәтижесінде аудан бюджетіне жалпы 1 752,5 мың теңге қаржы түскен.
«Дипломмен ауылға» бағдарламасы
2022 жылдың 8 айында  көтерме жәрдемақы 100 айлық есептік көрсеткіш, яғни 303,6  мың теңге 10 маманға және  бюджеттік несие беру бойынша  1500 айлық есептік көрсеткіш, яғни 4 554,5 мың теңге 2 маманға  берілген.
Бұл ретте, Төлеби ауданының бюджеттік бағдарлама әкімшілері тарапынан жалпы жұмыстар атқарылғанымен, бюджеттің негізгі параметрлері толық орындалмаған. Төлеби ауданының негізгі әлеуметтік- экономикалық даму көрсеткіштерінің орындалуын талдау нәтижелері көрсеткендей, жалпы аудан тарапынан нәтижелілік толық қамтамасыз етілмеген. Мұндай жағдайға, аудит барысында анықталған қаржылық бұзушылықтар мен рәсімдік бұзушылықтар тікелей әсер етуде деп есептейміз.  
Бұл өз кезегінде жалпы Түркістан облысы бойынша әлеуметтік- экономикалық даму көрсеткіштерінің толық орындалуына кері әсерін тигізеді деп есептейміз.
IІІ. Қорытынды бөлік
3.1 Мемлекеттік аудит барысында қабылданған шаралар:
Мемлекет аудит барысында 139,5 мың теңге қаражаты тиісті бюджетке өтелді және 271 742,6 мың теңге қалпына келтірілді.
Мемлекет аудит материалдарын әкімшілік құқық бұзылушылықтар туралы істерді қарауға  уәкілетті органдарға беру туралы және оларды қараудың нәтижелері бойынша мәліметтер:
Ішкі мемлекеттік аудит департаментіне мемлекеттік сатып алу және бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамаларын бұзу фактілері бойынша барлығы әкімшілік құқық бұзылушылық туралы істерді қарау үшінн 6 материал жолданды.

Жоғарыда әкімшілік бұзылушылықтары бойынша ұсынылған материалдар бойынша тиісті лауазымдық тұлғаларға 1 фактіге  әкімшілік жазасы қолданылған, қалған 5 факті бойынша әкімшілік жазасы қаралуда. Атап айтқанда:
1. Түркістан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментіне «Төлеби ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінде Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 12 бабының 4 тармақ 3 тармақшасының талаптарының заңнамасын бұзу фактісі анықталып, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы                                 5 шілдедегі «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» №235-V ҚРЗ Кодексінің  207 бабының 10 тармағына сәйкес бұзушылыққа жол берген тиісті жауапты тұлғаларына әкімшілік  хаттама толтыру және  әкімшілік  шара  көру үшін жинақталған құжаттар 22.11.2022-ғы № 11/2584 санды хатпен жолданды. 
2. Түркістан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментіне: «Төлеби ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінде бухгалтерлік есеп туралы заңнамасын бұзу фактісі анықталып, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы  5 шілдедегі «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» №235-V ҚРЗ Кодексінің  238 бабына сәйкес бұзушылыққа жол берген жауапты тұлғасына, яғни екінші қол қою құқығы болған мекеменің бас маман-есепшісі Асанова Жанат Оразалиевнаға әкімшілік  хаттама толтыру және  әкімшілік  шара  көру үшін жинақталған құжаттар 22.11.2022-ғы № 11/2586 санды хатпен жолданып, Түркістан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментінің 08.12.2022-ғы № 02-38/5127 санды жауап хатында, ҚР «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексінің 238 бабының 1-тармақшасының 2-бөлігімен Төлеби ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-нің бас маман-есепшісі Асанова Жанат Оразалиевнаға қысқартылған түрдегі 76 575 теңге айыппұл салу түріндегі әкімшілік жаза қолданылып, төленгендігі хабарланған.
3. Түркістан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментіне Төлеби ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінде Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 12 бабының 4 тармақ 3 тармақшасының талаптарын бұзу фактісі анықталып, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы                                 5 шілдедегі «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» №235-V ҚРЗ Кодексінің  207 бабының 10 тармағына сәйкес бұзушылыққа жол берген тиісті жауапты тұлғасына әкімшілік  хаттама толтыру және  әкімшілік  шара  көру үшін жинақталған құжаттар 23.11.2022-ғы № 11/2588 санды хатпен жолданды.
4. Түркістан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментіне: «Төлеби ауданының Зертас ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде бухгалтерлік есеп туралы заңнамасын бұзу фактісі анықталып, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» №235-V ҚРЗ Кодексінің  238 бабына сәйкес бұзушылыққа жол берген жауапты тұлғасына, яғни екінші қол қою құқығы болған мекеменің бас маман-есепшісі Бекзатова Анар Муслимовнаға хаттама толтыру және  әкімшілік  шара  көру үшін жинақталған құжаттар 08.12.2022-ғы № 11/2691 санды хатпен жолданды.
5. Түркістан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментіне: Төлеби ауданының Киелітас ауыл округі әкімі аппараты» мемлекеттік мекемесінде бухгалтерлік есеп туралы заңнамасын бұзу фактісі  анықталып, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы  5 шілдедегі «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» №235-V ҚРЗ Кодексінің  238 бабына сәйкес қаржылық бұзушылыққа жол берген жауапты тұлғаға, яғни бас есепші қызметінің міндетін атқарған Сариев Мухитжан Рустамханович әкімшілік  шара  көру үшін жинақталған құжаттар 08.12.2022-ғы № 11/2692 санды хатпен жолданды. 
6. Түркістан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментіне: Төлеби ауданының тұрғын үй-коммуналдық  шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің «Жарық-жол» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде бухгалтерлік есеп туралы заңнамасын бұзу фактісі  анықталып, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» №235-V ҚРЗ Кодексінің  238 бабына сәйкес қаржылық бұзушылыққа жол берген жауапты тұлғаға, яғни бас есепші қызметін атқарған Бесбаева Калсулу Сатыбалдықызына әкімшілік шара көру үшін жинақталған құжаттар 22.11.2022-ғы № 11/2585 санды хатпен жолданды. 
Аудиторлық іс-шара барысында барлығы 17 жауапты лауазымды тұлғаларға және аудиторлық қорытындыны әзірлеу барысында 2 жауапты тұлғаларға барлығы 19 жауапты лауазымды тұлғаларға тәртіптік шара қолданылды.
Атап айтқанда:
1. "Төлеби аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесі. Мемлекеттік аудит барысында анықталған ғимараттарды мекеменің теңгеріміне уақтылы кіріске алынбаған                  105 579,5 мың теңге аудит жүргізу барысында 19.10.2022 жылғы Нысандар альбомының ОС-1 нысанды актісімен қалпына келтірілді. Мемлекеттік аудит барысында мекеме басшысының 2022 жылғы 27 қазандағы №01-07/331 санды бұйрығымен, мекеменің  бас маман-есепші П.Орунбековаға жүктелген міндетін тиісінше орындамағаны үшін «Ескерту» түріндегі тәртіптік шара көрілген.
2. Төлеби аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің "Төлеби ауданының жұмыспен қамту орталығы" коммуналдық мемлекеттік  мекемесі. Мемлекеттік аудит барысында жалпы артық төленген іс-сапар шығыны 23,8 мың теңге 20.10.2022 жылғы №003, №004, №005 түбіртектерімен 206109 кодына бюджетке өндірілді Аудиторлық іс-шара барысында мекеме басшысының 28.10.2022 жылғы №305 ж/қ бұйрығымен бұзушылықтарға жол берген мекеменің бас есепшісі  Туребекова Гульперизат Абдикараевнаға «ескерту» түрінде тәртіптік шара көрілген.
3. Төлеби ауданының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Төлеби ауданының мәдениет үйі" МКҚК. Мемлекеттік аудит барысында жалақы бойынша артық төленген 21,0 мың теңге 01.11.2022 жылғы №0046 төлем түбіртегімен 206109 коды бойынша жергілікті бюджетке толық өндірілді. Төлеби  ауданының  мәдениет,  тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Төлеби аудандық мәдениет үйі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны  директорының 20.10.2022 жылғы №244 бұйрығымен аудит барысында анықталған кемшіліктер мен заң бұзушылықтарға жол бергені үшін кәсіпорынның бас есепшісі Г.Сытышеваға "ескерту" түрінде тәртіптік жаза қолданылды.
4. Төлеби ауданының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Саябақтары" коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Мемлекеттік аудит барысында іс-сапар шығынына 46,7 мың теңге артық есептелініп төленген. Артық төленген сома 02.11.2022 жылғы №0003 және №0004 түбіртектерімен 206 109 кодына өндірілген. Мемлекеттік аудит барысында анықталған бұзушылықтар бойынша мекеме басшысының 01.11.2022 жылғы №227 бұйрығымен мекеменің бас есепшісіне ескерту түріндегі шара көрілген.
5. "Төлеби ауданының ішкі саясат бөлімі" мемлекеттік  мекемесі. Мемлекеттік аудит барысында анықталған іс-сапар шығындары бойынша артық жұмсалған 6,3 мың теңге аудит жүргізу барысында 17.10.2022 жылғы №2210171120406 түбіртегімен бюджетке өндірілді.  Аудиторлық қорытындыны әзірлеу барысында  02.12.2022 жылғы №07/02-11/226 санды хатымен   анықталған кемшіліктер үщін жауапты лауазымды тұлға бөлімнің іс-қағаздарын жүргізуші инспекторы Н.Асановқа 2022 жылғы 22 қарашадағы №52 бұйрығымен "ескерту" түрінде шара көрілгені хабарланған. 
6. Төлеби ауданының ішкі саясат бөлімінің "Жастар ресурстық орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Мемлекеттік аудит барысында анықталған іс-сапар шығындары бойынша артық жұмсалған 6,0 мың теңге аудит жүргізу барысында 17.10.2022 жылғы №2210171331038 түбіртегімен бюджетке өндірілді. Мемлекеттік аудит барысында мекеме басшысының 2022 жылғы 27 қазандағы №94 санды бұйрығымен, мекеменің есепшісі А.Калыбаевқа жүктелген міндетін тиісінше орындамағаны үшін «Ескерту» түріндегі тәртіптік шара көрілген.
7. "Төлеби ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі.  Мемлекеттік аудит барысында 18.10.2022 жылғы №4 бухгалтерлік анықтамамен жалпы 126 214,5 мың теңге соммасында активтер мекеменің тенгеріміне алынып, қалпына келтірілді. 
     Мемлекеттік аудит барысында анықталған 1119,5 мың теңге мөлшерінде тұрақсыздық айыбын өндіру үшін мекеме басшысының 2022 жылғы 21 қазандағы №№ 08/08-08/1150, 08/08-08/1151 шығыс хаттарымен мердігер "ЭлитИнвест-Б" ЖШС-не Түркістан облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына талап-арыздар жолданған.
8. "Төлеби ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің "Леңгір су" МКК. Аудит барысында кәсіпорын басшысының  31.10.2022 жылғы №58 бұйрығымен  аудит есебінде көрсетілген қаржы бұзушылықтарына жол бергені үшін есепші Лауламбекова Жансая Курманалеваға «Ескерту» түріндегі  тәртіптік  жаза қолданылды.
9. "Төлеби ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің "Жарық-жол" коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Аудит жүргізу барысында 17 700,0 мың тенгеге дұрыс корреспонденция беріліп қаржы бұзушылықтары қалпына келтірілді. Мекеме  басшысының  31.10.2022 жылы  №51  бұйрығымен  аудит есебінде көрсетілген қаржы бұзушылықтарына жол бергені үшін бас есепші Бесбаева Калсулу Сатыбалдықызына «Ескерту»  түріндегі  тәртіптік  жаза  қолданылды.
10. "Төлеби ауданының Алатау ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі. Мемлекеттік аудит барысында анықталған іс-сапар шығындары бойынша артық жұмсалған 17,5 мың теңге аудит жүргізу барысында 16.11.2022 жылғы №2211164986300 түбіртегімен бюджетке өндірілді және негізгі қорлар (активтер) мекеменің теңгеріміне уақтылы кіріске алынбаған 10 244,6 мың теңге аудит жүргізу барысында 14.11.2022 жылғы Нысандар альбомының ОС-1 нысанды актісімен қалпына келтірілді. Мемлекеттік аудит барысында мекеме басшысының 2022 жылғы 24 қарашадағы №88 санды өкімімен, мекеменің бас маманы Л.Туктибаеваға жүктелген міндетін тиісінше орындамағаны үшін «Ескерту» түріндегі тәртіптік шара көрілді.
11. Төлеби ауданының Аққұм ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі. Мемлекеттік аудитті жүргізу барысында «Төлеби ауданының Аққұм ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 21.11.2022 жылғы «Б.Сейдуалиевтің жауапкершілігі туралы» №59 өкіміне сәйкес, өзіне жүктелген міндеттерді тиісті дәрежеде орындамағаны үшін мекеменің бас маманы Сейдуалиев Базарали Шайзадаулына «ескерту» түріндегі тәртіптік жаза қолданылған. 
12. "Төлеби ауданының Бірінші мамыр ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі.  Мемлекеттік аудит барысында анықталған іс-сапар шығындары бойынша артық жұмсалған 18,3 мың теңге аудит жүргізу барысында 15.11.2022 жылғы №2211150813307 түбіртегімен бюджетке өндірілді. Мемлекеттік аудит барысында мекеме басшысының 2022 жылғы 18 қарашадағы №81 санды өкімімен, мекеменің бас маман-есепші Ж.Дәулетяровқа жүктелген міндетін тиісінше орындамағаны үшін «Ескерту» түріндегі тәртіптік шара көрілген.
13. "Төлеби ауданының Зертас  ауылдық округі әкімінің аппараты"  мемлекеттік мекемесі.  Аудит жүргізу барысында 3500,0 мың тенгеге дұрыс корреспонденция беріліп қаржы бұзушылықтары қалпына келтірілді. Мекеме  басшысының  28.11.2022 жылы  №61  бұйрығымен  аудит есебінде көрсетілген қаржы бұзушылықтарына жол бергені үшін бас маман есепші Бекзатова Анар Муслимовнаға «Ескерту»  түріндегі  тәртіптік  жаза  қолданылды.
14. «Төлеби ауданының Тасарық ауылдық округі әкімінің аппараты»  мемлекеттік мекемесі.  Аудит жүргізу барысында 22.11.2022 жылғы №10  құжатпен құны 400,0 мың теңгені құрайтын нотубук дб 2360 кр 3210 шотына мекеменің активтерінің кірісіне алынды (бухгалтерлік құжатпен қалпына келтірілді). Аудит жүргізу барысында мекеме басшысының 2022 жылғы 22 қарашадағы  №58 өкімімен бұзушылықтарға жол берген аудит объектісінің жауапты лауазымды тұлғасы - бас маман-есепшісі Ильяс Ержановқа «ескерту» түрінде тәртіптік шара қабылданды.
15. "Төлеби ауданының Киелітас ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі. Аудит жүргізу барысында 8104,0 мың тенгеге дұрыс корреспонденция беріліп қаржы бұзушылықтары қалпына келтірілді. Мекеме  басшысының  29.11.2022 жылы  №    бұйрығымен  аудит есебінде көрсетілген кемшіліктер мен қаржы бұзушылықтарына жол бергені үшін Сариев Мухитжан Рустамхановичке «Ескерту»  түріндегі  тәртіптік  жаза  қолданылды.
16. Төлеби аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің "Халыққа әлеуметтік қызмет көрсететін аудандық аумақтық орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Мемлекеттік аудит барысында мекеме басшысының 2022 жылғы 27 қазандағы №18 санды бұйрығымен, мекеменің  есепші А.Мамытбековаға жүктелген міндетін тиісінше орындамағаны үшін «Сөгіс» түріндегі тәртіптік шара көрілді.
17. Төлеби ауданының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Төлеби аудандық орталықтандырылған кітапхана жүйесі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Мемлекеттік аудит барысында анықталған бұзушылықтар бойынша мекеме басшысының 01.11.2022 жылғы №22 бұйрығымен мекеменің бас есешінің міндетін атқарушыға ескерту түріндегі шара көрілді.
18. "Төлеби ауданының Жоғарғы Ақсу ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі. Мемлекеттік аудитті жүргізу барысында «Төлеби ауданының Жоғарғы Ақсу ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 28.11.2022 жылғы «Н.Б.Әбілдаевқа тәртіптік жаза қолдану туралы» №78 өкіміне сәйкес, өзіне жүктелген міндеттерді тиісті дәрежеде орындамағаны үшін мекеменің бас маман-есепшісі Әбілдаев Нұрдаулет Бекжігітұлына «ескерту» түріндегі тәртіптік жаза қолданылды. 
19. "Төлеби ауданының Қаратөбе ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі. Мекеме  басшысының 2022 жылғы 29 қарашадағы №64 бұйрығымен аудит барысында анықталған кемшіліктерге жол бергені үшін мекеменің бас маман-есепшісі М.Керимбаевқа "ескерту" түрінде тәртіптік жаза қолданылған.
20. «Төлеби ауданының Кемеқалған ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі. Аудиторлық қорытындыны әзірлеу барысында  20.12.2022 жылғы №20/03-18/1117 санды хатымен  өзіне жүктелген міндеттерін тиісті деңгейде атқармағаны үшін,  Кемеқалған ауылдық округі әкімінің 2022 жылғы 29 қарашадағы №88 өкімімен мекеменің бас маманы Бейсембиева Айгерим Даулетқызына "ескерту" түрінде шара көрілгені хабарланған.
     3.2 Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша тұжырымдар:
 Жүргізілген мемлекеттік аудитпен 10 246 923,6 мың теңге (оның ішінде республикалық бюджет қаражаты 4 005 197,3 мың теңге) қамтылды, оның ішінде 2021 жыл кезеңі бойынша 5 649 024,4 мың теңге (оның ішінде республикалық бюджеттен   1 582 112,3 мың теңге), 2022 жылдың    8-айы тексеру кезеңіне 4 597 899,2 мың теңге (оның ішінде республикалық бюджеттен 2 423 085,0 мың теңге)  көлемінде қаражат қамтылды,оның ішінде 279 964,1 мың теңге сомасында бұзылушылықтар анықталды, бұл қамту сомасының 2,7 % құрады. Бұзылушылықтардың жалпы көлемінде қаржылық бұзылушылық 100 пайыз үлес салмағын алып отыр.
Аудан аумағын дамыту бағдарламасын іске асыруды жалпы бағалау Төлеби ауданының мемлекеттік ұйымдарының жоспарланған нысаналы индикаторларға қол жеткізу бойынша тиімді жұмысының жеткіліксіздігін көрсетті.
2021 жылдың аумақты дамыту бағдарламасының мақсаттарына, нысаналы индикаторларына қол жеткізудің мемлекеттік аудитімен бірқатар нысаналы индикаторладардың жоспарлы мәндеріне қол жеткізбегені, бұл бағдарламаның міндеттерін сапалы шешуге және мақсаттарына қол жеткізуге әсер еткені анықталды.
Бағдарлама индикаторларының жоспарлы мәндеріне қол жеткізбеу қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін қабылданатын шаралардың жеткіліксіздігін, ауданның мемлекеттік жоспралау жөніндегі уәкілетті органы, сондай-ақ оны іске асыруға қатысатын бірлесіп орындаушы мемлекеттік органдар тарапынан бағдарламаны іске асыруға формальды тәсілдің бәр екендігін көрсетеді. 

Аудан бюджетін әзірлеу, бекіту, нақтылау және түзту кезінде жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган бюджет жүйесінің қағидаттарын сақтаған.

Сонымен қатар, бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері болып табылаиын жекелеген мемлекеттік мекемелер бюджеттік өтінімдерді жасауды тиісті есептеулер мен негіздемелерсіз жүзеге асырған. 

Сондай-ақ аудит бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың жеткіліксіздігін көрсетті. Осылайша аудит обьектілерінің көпшілігінде бухгалтерлік есепті жүргізу бойынша заңнама талаптарын бұзу фактілері анықталды, оның ішінде балансқа негізгі құралдарды кіріске алмау, бухгалтерлік есеп құжаттарын тиісінше рәсімдемеу, бухгалтерлер ауысқан кезде істерді қабылдау-тапсыру жүзеге асырылмады, бұл бухгалтерлік есеп сапасының жалпы төмендегін көрсетті.
Аудит обьектілері қызметкерлері заңнаманы сақтамауы есебінен еңбек ақыны дұрыс есептемеу салдарынан бюджет қаражатын негізсіз төлеуге әкеп соқты. 

Бұдан басқа, аудит обьектілері қызметтік іс-сапарлары туралы Қағидаларда көзделген талаптарды сақтамай, іс-сапар шығыстарының тәуліктік шығыстары артық төленген.
Аудит обьектілері мемлекеттік сатып алу заңын басшылыққа алмай, мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану бойынша сотқа талап арызбен жүгінбегенін және тұрақсыздық айыбы өндірілмеген.
Түркістан облысы бойынша тексеру комиссиясымен аудитте қойылған мақсат пен белгіленген ауқым шегіндегі аудит мәселелері бойынша «Төлеби ауданының жергілікті бюджетті тиімді жоспарлау және атқару, аумақты дамыту бағдарламасын және бюджеттік бағдарламаларды іске асыру, жергілікті бюджет қаражатын және мемлекет активтерін пайдаланылуына мемлекеттік аудит жүргізу» аудиторлық іс-шарасы бойынша жүргізілген аудиттің нәтижелері көрсеткендей, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің талаптары сақталмауының салдарынан бұзушылықтар орын алғаны анықталды. 
Яғни, Төлеби ауданының жоспарлауға уәкілетті орган тарапынан бюджетке түсетін түсім көздерін жоспарлау барысында алдағы уақытта негізділігіне мән беріліп, сапалы жоспарлануына назар аудару қажет.
Бюджеттің сапалы орындалуын қамтамасыз етуге аса көңіл бөлініп, бюджет қаржысының толық игерілуін қамтамасыз етуді жақсарту мақсатында жергілікті атқарушы орган тарапынан және бюджеттік бағдарламалар әкімшілері тарапынан өз мерзімінде жүйелі іс-шараларды жүргізу қажет.
2021 жылдың қорытындысы бойынша қол жеткізілмеген нысаналы индикаторларының, көрсеткіштерінің орындалуын қамтамасыз ету бағытында тиісті іс-шаралар атқарылып, нәтижелілік қамтамасыз ету бойынша тиісті жұмыстар атқарылуы тиіс.
Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары қатаң сақталуы тиіс.
3.3 Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша ұсынымдар мен тапсырмалар:
1. Тексеру комиссиясының отырысында «Төлеби ауданының жергілікті бюджетті тиімді жоспарлау және атқару, аумақты дамыту бағдарламасын және бюджеттік бағдарламаларды іске асыру, жергілікті бюджет қаражатын және мемлекет активтерін пайдаланылуына мемлекеттік аудит жүргізу» аудиторлық іс-шарасы бойынша  аудиторлық қорытындыны бекітуге ұсынамын.  
2. Жалпы аудиторлық іс-шара бойынша жоғарыда аталған кемшіліктер мен бұзушылықтарды ескере келе, мемлекеттік аудит объектілері бойынша бюджет қаржыларын пайдалану тиімділігі жеткіліксіз деңгейде екендігі танылсын.
3. Аудиторлық іс-шара барысында барлығы  271 882,1 мың теңге өтеліп қалпына келтірілгені, (оның ішінде 271 742,6 мың теңге қалпына келтірілген, 139,5 мың теңгесі  өтелді) сондай-ақ, аудиторлық іс-шара барысында барлығы 17 жауапты лауазымды тұлғаларға және аудиторлық қорытындыны әзірлеу барысында  2  жауапты тұлғаларға барлығы 19 жауапты лауазымды тұлғаларға тәртіптік шара қолданылғаны, әкімшілік шара көру үшін Ішкі мемлекеттік аудит департаментіне 6 материал жолданып, 1 материал бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылғандығы назарға алынсын.   
        4. Қазақстан Республикасының қолданыстағы бюджеттік және басқада заңнама талаптарының сақталуын қамтамасыз ету және келешекте қаржылық бұзушылықтарға жол бермеулері бойынша мемлекеттік аудит объектілері басшыларына Тексеру комиссиясының Нұсқамалары жолдансын.
1. Түркістан облысы Төлеби  ауданы әкіміне:
1) 2023 жылдың 23 қаңтарына дейін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, бюджеттік және өзге де заңнамаларының талаптарының сақталмауына жол берген Төлеби ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің басшысының немесе оның міндетін атқарған лауазымды адамдардың тәртіптік жауапкершілігі қаралсын.
2. "Төлеби ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің басшысына: 
1) 2023 жылдың 23 қаңтарына дейін мекемеде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, бюджеттік және өзге де заңнамаларының талаптарының сақталмауына жол берген қызметкерлердің тәртіптік жауапкершілігі қаралсын.
2) 2023 жылдың 23 қаңтарына дейін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, бюджеттік және өзге де заңнамаларының талаптарының сақталмауына жол берген "Төлеби ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің "Леңгір су" МКК –нің басшысының тәртіптік жауапкершілігі қаралсын. 
3. "Төлеби ауданының Ленгер қаласы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің басшысына:
1) 2023 жылдың 23 қаңтарына дейін мекемеде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, бюджеттік және өзге де заңнамаларының талаптарының сақталмауына жол берген қызметкерлердің тәртіптік жауапкершілігі қаралсын. 
2) 2023 жылдың 25 ақпанға дейін қалпына келтірілуі тиіс   8 082,0 мың теңге қаржыны қалпына келтіру жөнінде шаралар қабылдансын.
5. Аудиторлық қорытынды бойынша аудандық мәслихатқа ақпарат жолдансын.
6. Аудиторлық қорытынды бойынша аудан әкімдігіне ақпарат жолдансын. 
3.4 Қосымша:
Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің жиынтық тізілімі.

Тексеру комиссиясының  мүшесі                              А.Жиенбеков
