РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ПО ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проверки, проведенной в рамках аудиторского мероприятия «Проведение государственного аудита соблюдения бюджетного законодательства и эффективности использования бюджетных средств и государственных активов, выделенных областному бюджету Туркестанской области при планировании и исполнении бюджета на 2021 год в областном управлении финансов и государственных активов»

ТУРКЕСТАН

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

I. Вводная часть

  - Наименование аудиторского мероприятия

  - Цель государственного аудита

  - Объекты государственного аудита

  - Состав государственной аудиторской группы

  - Период, охваченный государственным аудитом

II. Основная (аналитическая) часть

2.1. По государственному аудиторскому мероприятию

III. Обобщающая часть

3.1. Меры, принятые в ходе государственного аудита

3.2. Выводы по результатам государственного аудита

3.3. Рекомендации по результатам государственного аудита

3.4 Приложение: (Единый реестр нарушений и недостатков, выявленных по результатам государственного аудита)

Председателю

ревизионной комиссии

по Туркестанской области

Сапарбекову К.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проверки, проведенной по аудиторской деятельности

«Проведение государственного аудита соблюдения бюджетного законодательства и эффективности использования бюджетных средств и государственных активов, выделенных областному бюджету Туркестанской области при планировании и исполнении бюджета на 2021 год в областном управлении финансов и государственных активов»

I. Вводная часть

  - Наименование аудиторского мероприятия: Аудиторское мероприятие «Проведение государственного аудита соблюдения бюджетного законодательства и эффективности использования бюджетных средств и государственных активов, выделенных областному бюджету Туркестанской области при планировании и исполнении бюджета на 2021 год в областном управлении финансов и государственных активов».

1.2. Цель государственного аудита:

1) эффективность исполнения местного бюджета в соответствии с принципами бюджетной системы Республики Казахстан;

2)проведение аудита на эффективность деятельности объекта государственного аудита .

1.3.Объекты государственного аудита:

Государственное учреждение «Управление финансов и государственных активов Туркестанской области».

1.4  Период, охваченный государственным аудитом: 01.01.2021 год – 31.12.2021 год.

II. Основная (аналитическая) часть:

Аудиторское мероприятие «Проведение государственного аудита соблюдения бюджетного законодательства и эффективности использования бюджетных средств и государственных активов, выделенных областному бюджету Туркестанской области при планировании и исполнении бюджета на 2021 год в областном управлении финансов и государственных активов» проводилось с 7 по 29 апреля 2022 года.

Внешним государственным аудитом охвачено всего 235 737,0 тыс.тенге.

2.1. Краткий анализ состояния проверяемой отрасли

Согласно утвержденным правилам, Управление  осуществляет руководство в сфере исполнения областного бюджета, бухгалтерского учета и бюджетной отчетности, финансовой и бюджетной отчетности, а также в сфере управления областной коммунальной собственностью.

В 2021 году в ходе уточнения и корректировки областного бюджета внесены существенные изменения в доходы областного бюджета, увеличившись на 263 860 416,0 тыс. тенге и план составил 1 151 949 645,0 тыс. тенге.

В общем объеме поступлений в областной бюджет доля доходов составила 89,4%, погашения бюджетных кредитов – 1,9%, поступлений по кредитам – 8,7%, поступлений от реализации государственных финансовых активов – 0,02%.

В ходе уточнения областного бюджета в 2021 году объем бюджетных расходов увеличился на 197 362 066,0 тыс. тенге или на 22,7%. Данный показатель составил в 2020 году 34,2%, в 2019 году – 35,2%.

Основная часть средств областного бюджета направляется на образование (39,3%), здравоохранение (2,4%), социальную помощь и социальное обеспечение (3,5%), жилищно-коммунальное хозяйство (7,5%), сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения (5,7%), транспорт и связь (2,8%), промышленность, архитектуру, градостроительство и строительство (2,0%) и прочие (7,4%).

По итогам 2021 года в регионе сложились следующие социально-экономические показатели.

-Валовой региональный продукт на душу населения в 2021 году планировалось достичь 104,1%, однако фактически он составил 104,7% (официальный показатель за 9 месяцев 2021 года).

- Рост несырьевого экспорта в 2021 году планировался на уровне 103,7%, но фактически составил 111,4% (официальный показатель за 11 месяцев 2021 года).

- Инвестиции в основной капитал обрабатывающей промышленности  на 2021 год по плану составлял 18,5 млрд. тенге, фактически он составил 24,7 млрд. тенге.

- Рост производительности труда в обрабатывающей промышленности планировался на 2021 год на уровне 106,3%, но фактически составил 87,2% (официальный показатель за 9 месяцев 2021 года).

- Увеличение доли местного содержания, в том числе:

А) годовой план по легкой промышленности должен был составить 45,0%, но фактически показатель был выполнен, составив 68,0%;

Б) годовой план по производству мебели должен был составить 46,0%, но фактически показатель был выполнен, составив 66,0%;

В) годовой выпуск строительных материалов составил 46,0%, тогда как фактически он составил 66,0%, что соответствует плановому показателю.

- Рост производительности труда в сельском хозяйстве в 2021 году составил 115,0%, тогда как фактически он составил 101,7%.

- Увеличение доли сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот, в 2021 году планировалось на уровне 3,5%, однако фактически оно составило 3,5%.

- Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте составила 25,0%, при плане на 2021 год – 21,9% (официальный показатель за 9 месяцев 2021 года).

- По сравнению с прошлым годом прирост количества обслуженных посетителей средствами размещения составил 109,5%, при плане на 2021 год – 147,3% (официальный показатель за 9 месяцев 2021 года).

2.2 Основные результаты государственного аудита

1. Индикатор: Эффективность - оценка исполнения областного бюджета за 2021 год.

Оценка исполнения доходов местных бюджетов

В 2021 году в ходе уточнения и корректировки областного бюджета внесены существенные изменения в доходы областного бюджета, увеличившись на 263 860 416,0 тыс. тенге и план составил 1 151 949 645,0 тыс. тенге.

В общем объеме поступлений в областной бюджет доля доходов составила 89,4%, погашения бюджетных кредитов – 1,9%, поступлений по кредитам – 8,7%, поступлений от реализации государственных финансовых активов – 0,02%.

Исполнение доходов областного бюджета за 2021 год составило 1 153 458 945,7 тыс. тенге или 100,1% к уточненному бюджету.

За 2021 год доходная часть увеличилась на 161 038 553,0 тыс. тенге в ходе уточнений и корректировок и определена в размере 1 029 398 171,0 тыс. тенге. Фактическое поступление доходов составило 1 030 899 508,5 тыс. тенге, или план перевыполнен на 1 501 337,5 тыс. тенге.Из них (без учёта трансфертных доходов) 19 источников дохода выполнили (или перевыполнили) план, 4 источника дохода не выполнили план, а 3 источника дохода не выполнили план. Доходы от трансфертов были выполнены на 100%.

В доходной части областного бюджета налоговые поступления составили 3,6% или 36 606 821,4 тыс. тенге, неналоговые поступления – 1,0% или 10 822 285,8 тыс. тенге, поступления от реализации основных средств – 0,02% или 223 213,4 тыс. тенге и поступления от трансфертов – 95,4% или 983 247 187,8 тыс. тенге.

План по возврату бюджетных кредитов составил 21 516 676,0 тыс. тенге и исполнен на 21 516 134,8 тыс. тенге или на 100,0%.

План поступлений по задолженностям составил 100 872 020,0 тыс. тенге, выполнен на 100 872 020,0 тыс. тенге или на 100%.

План поступлений от реализации государственных финансовых активов составляет 162 778,0 тыс. тенге, фактическое поступление – 171 282,4 тыс. тенге.

Доходы за 2021 год по сравнению с прошлым годом (2020) увеличились на 309 233 463,6 тыс. тенге или на 36,6%.

Динамика объемов трансфертов, выделяемых из республиканского бюджета, в период 2016-2021 годов составит от 448 605,3 млн. тенге в 2016 году до 983 247,2 млн. тенге в 2021 году. В целом наблюдается рост объемов трансфертов из года в год.

Доля собственных доходов в общем объеме доходов областного бюджета в 2019 году составила 2,8%, в 2020 году – 4,5%, в 2021 году – 4,6%.

Анализ исполнения налоговых поступлений

План налоговых поступлений в областной бюджет на 2021 год утверждён в размере 29 480 750,0 тыс. тенге, скорректированный в соответствии с внесенными в течение финансового года изменениями бюджет составил 35 586 899,0 тыс. тенге. По итогам года исполненный или скорректированный бюджет составил 36 606 821,4 тыс. тенге, что составляет 102,9%.

По состоянию на 1 января 2022 года по семи видам налоговых поступлений начислено всего 1 681 698,1 тыс. тенге.

Анализ исполнения неналоговых доходов

План неналоговых поступлений в областной бюджет на 2021 год утверждён в размере 713 405,0 тыс. тенге, скорректированный в соответствии с внесенными в течение финансового года изменениями бюджет составил 10 348 407,0 тыс. тенге. По итогам года исполненный или скорректированный бюджет составил 10 822 285,8 тыс. тенге, что составляет 104,6%.

Неналоговые поступления в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличились на 4 007 687,5 тыс. тенге.

Анализ выручки от реализации основного капитала

План поступлений от реализации основного капитала на 2021 год утвержден в размере 23 606,0 тыс. тенге, а скорректированный в соответствии с изменениями, внесенными в течение финансового года бюджет составил 215 675,0 тыс. тенге. Исполнение бюджета или скорректированного бюджета по итогам года составило 223 213,4 тыс. тенге, что составляет 103,5%. Указанные поступления получены по коду 301102 «Поступления от реализации имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета». В связи с увеличением количества планируемых объектов приватизации и проведением приватизации коммунальной собственности в форме аукциона через веб-портал «Gosreestr.kz», поступления от реализации имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета, увеличились.

Анализ доходов от трансфертов

В 2021 году поступления по трансфертам утверждены в размере 838 141 857,0 тыс. тенге, а уточненный бюджет на конец года составил 983 247 190,0 тыс. тенге, а фактическая сумма составила 983 247 187,8 тыс. тенге, что полностью и своевременно исполнено.

В 2021 году от нижестоящих органов государственного управления (районных (города областного значения) бюджетов) поступило трансфертов в размере 225 644 421,0 тыс. тенге.

От вышестоящих государственных органов поступило трансфертов на сумму 757 134 369,4 тыс. тенге.

Трансферты в бюджеты областей, городов Астаны и Алматы составили 468 397,4 тыс. тенге.

Исполнение расходов областного бюджета

В ходе уточнения областного бюджета в 2021 году объем бюджетных расходов увеличился на 197 362 066,0 тыс. тенге или на 22,7%. Данный показатель составил в 2020 году 34,2%, в 2019 году – 35,2%.

Фиксированный и скорректированный объем

областного бюджета на 2019-2021 годы

тысяч  тенге

| Год | Утвержденный бюджет | Скорректированный бюджет | Объем роста | Темпы роста |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 561 118 003.0 | 758 893 582.0 | 197,775,579.0 | 35.2 |
| 2020 | 582 388 759.0 | 781 635 928.0 | 199 247 169,0 | 34.2 |
| 2021 | 867 254 428.0 | 1,064,616,494.0 | 197,362,066.0 | 22.7 |

Основная часть средств областного бюджета направляется на образование (39,3%), здравоохранение (2,4%), социальную помощь и социальное обеспечение (3,5%), жилищно-коммунальное хозяйство (7,5%), сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения (5,7%), транспорт и связь (2,8%), промышленность, архитектуру, градостроительство и строительство (2,0%) и прочие (7,4%).

# Структура расходов областного бюджета на 2021 год

# тыс. тенге

|  | Название функциональной группы | скорректированный бюджет | Доля, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Расходы | 1,064,616,494.0 | 100 |
| 01 | Общие государственные услуги | 7,996,913.0 | 0,8 |
| 02 | Оборона | 376,858.0 | 0,04 |
| 03 | Общественный порядок, безопасность, юридические, судебные, уголовно-исполнительные службы | 14,629,094.0 | 1,4 |
| 04 | Образование | 418,748,886.0 | 39,3 |
| 05 | Здравоохранение | 25,113,016.0 | 2,4 |
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 36,989,525.0 | 3,5 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 79,540,994.0 | 7,5 |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 28,063,702.0 | 2,6 |
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1,637,465.0 | 0,1 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 60,817,689.0 | 5,7 |
| 11 | Промышленность, архитектура, градостроительство и строительные услуги | 21 335 141,0 | 2,0 |
| 12 | Транспорт и связь | 29,654,717.0 | 2,8 |
| 13 | Другие | 78,837,219.0 | 7,4 |
| 14 | Обслуживание долга | 5,138,808.0 | 0,5 |
| 15 | Переводы | 255,736,467.0 | 24,0 |

Исполнение расходов областного бюджета за 2021 год по функциональным группам представлено в таблице ниже.

Исполнение расходов областного бюджета за 2021 год по функциональным группам

тысяч  тенге

| Название функциональных групп | Утвержденный бюджет | Подробный бюджет | Измененный бюджет | Фактическая реализация | Сумма по умолчанию | Процент реализации пересмотренного бюджета (8 баллов = 5 баллов / 4 балла * 100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| ВЫХОДЫ | 888 089 229.0 | 1,104,657,069.0 | 1,152,136,404.0 | 1,151,064,216.1 | -1,072,187.9 | 99.9 |
| I. Расходы | 867 254 428.0 | 1,017,113,989.0 | 1,064,616,494.0 | 1,063,544,307.2 | -1,072,186.8 | 99.9 |
| Общие государственные услуги | 3,545,212.0 | 7,996,913.0 | 7,996,913.0 | 7,988,102.0 | -8,811.0 | 99.9 |
| Оборона | 739 559.0 | 376,858.0 | 376,858.0 | 376,524.8 | -333,2 | 99.9 |
| Общественный порядок, безопасность, юридические, судебные, уголовно-исполнительные службы | 13,085,734.0 | 14,629,094.0 | 14,629,094.0 | 14,629,087.2 | -6.8 | 100 |
| Образование | 369 294 246.0 | 387 291 851.0 | 418,748,886.0 | 418 723 234,3 | -25,651.7 | 100 |
| Здравоохранение | 14,992,866.0 | 16,222,474.0 | 25,113,016.0 | 25,016,034.4 | -96,981.6 | 99,6 |
| Социальная помощь и социальное обеспечение | 51 451 410.0 | 37 103 733,0 | 36,989,525.0 | 36,979,061.4 | -10,463.6 | 100 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 35,873,524.0 | 77,664,299.0 | 79,540,994.0 | 79 464 391,5 | -76,602.5 | 99.9 |
| Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 14,284,925.0 | 28,063,702.0 | 28,063,702.0 | 28,014,247.4 | -49,454.6 | 99,8 |
| Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1,050,256.0 | 2,272,465.0 | 1,637,465.0 | 1,622,463.1 | -15,001.9 | 99.1 |
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 46 501 245,0 | 56,644,911.0 | 60,817,689.0 | 60,817,600.6 | -88,4 | 100 |
| Промышленность, архитектура, градостроительство и строительные услуги | 13,984,913.0 | 20,502,459.0 | 21 335 141,0 | 21 335 134,9 | -6.1 | 100 |
| Транспорт и связь | 16,583,750.0 | 27,919,308.0 | 29,654,717.0 | 29,072,526.0 | -582 191,0 | 98.0 |
| Другие | 27,149,786.0 | 79,550,647.0 | 78,837,219.0 | 78,642,432.3 | -194,786.7 | 99,8 |
| Обслуживание долга | 3,577,589.0 | 5,138,808.0 | 5,138,808.0 | 5,127,000.8 | -11,807.2 | 99,8 |
| Переводы | 255 139 413.0 | 255,736,467.0 | 255,736,467.0 | 255,736,466.7 | -0,3 | 100 |
| II. Бюджетные кредиты | 5,696,128.0 | 51,815,004.0 | 51,791,834.0 | 51,791,834.0 | 0.0 | 100 |
| Социальная помощь и социальное обеспечение | 500,000.0 | 6,528,552.0 | 6,528,552.0 | 6,528,552.0 | 0.0 | 100 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0.0 | 33,302,622.0 | 33,279,452.0 | 33,279,452.0 | 0.0 | 100 |
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 4,896,128.0 | 8,889,830.0 | 8,889,830.0 | 8,889,830.0 | 0.0 | 100 |
| Другие | 300,000.0 | 3,094,000.0 | 3,094,000.0 | 3,094,000.0 | 0.0 | 100 |
| III. Приобретение финансовых активов | 233,036.0 | 233,036.0 | 233,036.0 | 233,036.0 | 0.0 | 100 |
| Другие | 233,036.0 | 233,036.0 | 233,036.0 | 233,036.0 | 0.0 | 100 |
| IV. Погашение долгов | 14,905,637.0 | 35,495,040.0 | 35,495,040.0 | 35,495,038.8 | -1.2 | 100 |
| Погашение долга | 14,905,637.0 | 35,495,040.0 | 35,495,040.0 | 35,495,038.8 | -1.2 | 100 |

В ходе уточнения и корректировки утвержденного областного бюджета расходы увеличились по всем функциональным группам. В частности, расходы на общегосударственные услуги увеличились в 2,3 раза, на оборону – в 0,5 раза, на общественный порядок, безопасность, правовую, судебную и уголовно-исполнительную службы – в 1,1 раза, на образование – в 1,1 раза, на здравоохранение – в 1,7 раза, на социальную помощь и социальное обеспечение – в 0,7 раза, на жилищно-коммунальное хозяйство – в 2,2 раза, на культуру, спорт, туризм и информационное пространство – в 2,0 раза, на топливно-энергетический комплекс и недропользование – в 1,6 раза, на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения – в 1,3 раза, на промышленность, архитектуру, градостроительство и строительство – в 1,5 раза, на транспорт и связь – в 1,8 раза, прочие – в 2,9 раза, на обслуживание долга – в 1,4 раза.

# По данным областного бюджета в отчетном году не освоено - 1 072 187,9 тыс. тенге, в том числе сумма неиспользованных средств по функциональным группам составила:

1) по функциональной группе общегосударственных услуг не освоено 8 811,0 тыс. тенге;

2) по функциональной группе обороны не освоено 333,2 тыс.тенге;

3) по функциональной группе служб общественного порядка, безопасности, правовой, судебной, уголовно-исполнительной служб не освоено 6,8 тыс. тенге;

4) по функциональной группе «Образование» не освоено 25 651,7 тыс. тенге;

5) по функциональной группе «Здравоохранение» не освоено 96 981,6 тыс. тенге;

6) по функциональной группе социальной помощи и социального обеспечения не освоено 10 463,6 тыс. тенге;

7) по функциональной группе жилищно-коммунальное хозяйство не освоено 76 602,5 тыс. тенге;

8) по функциональной группе культуры, спорта, туризма и информационного пространства не освоено 49 454,6 тыс. тенге;

9) по функциональной группе топливно-энергетический комплекс и недропользование не освоено 15 001,9 тыс. тенге;

10) деревня, вода, леса, рыболовство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношенияФункциональной группой не освоено 88,4 тыс. тенге;

11) по функциональной группе деятельности «Промышленность, архитектура, градостроительство и строительство» не освоено 6,1 тыс. тенге;

12) по функциональной группе «транспорт и связь» не освоено 582 191,0 тыс. тенге;

13) 194 786,7 не освоено функциональной группой других;

14) по функциональной группе обслуживания долга не освоено 11 807,2 тыс. тенге;

15) 0,3 тыс.тенге сэкономлено по функциональной группе трансфертов.

Расходы областного бюджета за 2021 год освоены на 99,9%, или на 1 151 064 216,1 тыс. тенге при уточненном бюджетном плане в размере 1 152 136 404,0 тыс. тенге. Сумма недоиспользования составила 1 072 187,9 тыс. тенге, в том числе экономия бюджетных средств составила 169 923,4 тыс. тенге (по государственным закупкам – 124 014,8 тыс. тенге, по заработной плате в связи с вакансиями – 3 947,5 тыс. тенге, по прочим причинам – 41 961,1 тыс. тенге), неизрасходованные средства составили 710 692,5 тыс. тенге. Нераспределенный остаток резервов областного местного исполнительного органа составляет 191 572,0 тыс. тенге.

В 2021 году реализовано 225 бюджетных программ 29 администраторами бюджетных программ. По итогам 1 квартала 2021 года сумма неиспользованных средств составила 522 276,6 тыс. тенге, по итогам 2 квартала – 1 352 421,0 тыс. тенге, по итогам 3 квартала – 1 119 257,6 тыс. тенге, по состоянию на 1 декабря 2021 года остался неиспользованным план на  23 866 428,8 тыс. тенге.

Динамика финансового развития в 2021 году

тыс. тенге

| Администраторы бюджетных программ | Остаток на 01.04.2021 | Остаток на 01.07.2021 | Баланс на 01.10.2021 | Остаток на 01.12.2021 | Остаток на 01.01.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все | -522,276.6 | -1,352,421.0 | -1,119,257.6 | -23,866,428.8 | -1,072,187.9 |
| ## Аппарат областного маслихата | ## -211,8 | ## -63.0 | ## -1,371.0 | ## -13,572.7 | ## -1,251.8 |
| ## Аппарат губернатора области | ## -385,615.4 | ## -15,918.5 | ## -83 189,7 | ## -117,027.9 | ## -6,898.5 |
| ## Управление земельных отношений | ## -120,6 | ## -390,4 | ## -168,9 | ## -159 148,8 | ## -3.4 |
| ## Управление полиции | ## -269,7 | ## -223,9 | ## -672,6 | ## -167,919.1 | ## -6.6 |
| ## Управление природных ресурсов и природопользования | ## -55,5 | ## -41,9 | ## -545,6 | ## -24,738.0 | ## -76,3 |
| ## Министерство сельского хозяйства | ## -9.2 | ## -3 208,3 | ## -11,184.8 | ## -1,200,644.3 | ## -8.2 |
| ## Управление координации занятости и социальных программ | ## -16,078.3 | ## -1,057.1 | ## -14,632.4 | ## -28,449.9 | ## -10,455.9 |
| ## Управление культуры | ## -3,017.8 | ## -1,042.6 | ## -8,923.3 | ## -10,493.2 | ## -36,3 |
| ## Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог | ## -2,454.1 | ## -302 301,8 | ## -107,872.9 | ## -1,263,586.0 | ## -582 191,9 |
| ## Управление по делам религий | ## -2,643.5 | ## -4.0 | ## -361,8 | ## -501,9 | ## -5.6 |
| ## Управление инспекции труда | ## -41,9 | ## -2.0 | ## -5.3 | ## -1,685.6 | ## -0,5 |
| ## Строительный отдел | ## -3,554.2 | ## -909 157,7 | ## -48,3 | ## -16,280,028.5 | ## -76,690.6 |
| ## Управление архитектуры и градостроительства | ## -713.4 | ## -62,2 | ## -250,5 | ## -6,081.4 | ## -0,7 |
| ## Управление предпринимательства и торговли | ## -92,6 | ## -11.2 | ## -4 281,6 | ## -10,443.4 | ## -0,9 |
| ## Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | ## 0.0 | ## -1,252.8 | ## -675.1 | ## -1,416,321.6 | ## -16,004.1 |
| ## Ревизионная комиссия | ## -4,591.6 | ## -82,4 | ## -37,7 | ## -8 688,9 | ## -10.0 |
| ## Управление туризма | ## -405.0 | ## -266,9 | ## -5.0 | ## -17,594.1 | ## -4.4 |
| ## Кафедра физического воспитания и спорта | ## -16,888.7 | ## -17,603.6 | ## -69,230.6 | ## -54,448.9 | ## -316,5 |
| ## Отделение неотложной помощи | ## 0.0 | ## 0.0 | ## -116.3 | ## -11,610.1 | ## -91.0 |
| ## Управление государственных закупок | ## -18,4 | ## -2.9 | ## -3.9 | ## -13,213.9 | ## -4,5 |
| ## Управление государственного архитектурно-строительного надзора | ## -0,7 | ## -1.4 | ## -1.0 | ## -2 175,7 | ## -3.1 |
| ## Отдел земельной инспекции | ## -36,3 | ## -1.1 | ## -17,5 | ## -1,086.6 | ## -0,4 |
| ## Управление стратегии и экономического развития | ## -2.1 | ## -0,8 | ## -1.3 | ## -1.1 | ## -1.0 |
| ## Управление финансов и государственных активов | ## -33.0 | ## -63,6 | ## -11.4 | ## -1,050.7 | ## -203,381.5 |
| ## Управление общественного развития | ## -12,515.4 | ## -73,336.4 | ## -68,052.1 | ## -259 236,1 | ## -50,052.1 |
| ## Управление развития человеческих ресурсов | ## -66,984.2 | ## -25,299.1 | ## -714 295,6 | ## -2,762,719.2 | ## -27,566.5 |
| ## Управление общественного здравоохранения | ## -6.1 | ## -46,2 | ## -737,5 | ## -439.0 | ## -96,990.4 |
| ## Управление оцифровки, государственных услуг и архивов | ## -5,887.3 | ## -947.2 | ## -32,301.9 | ## -10,884.2 | ## -130,9 |
| ## Управление инвестиций и экспорта | ## -29,8 | ## -32,2 | ## -261,9 | ## -22,637.8 | ## -4.2 |

По результатам первого квартала 2021 года неиспользованные средства составили 127 891,0 тыс. тенге, в том числе крупные суммы: в аппарате акима области– 385 615,4 тыс. тенге, в Управлении развития человеческого потенциала – 66 984,2 тыс. тенге, в Управлении физической культуры и спорта – 16 888,7 тыс. тенге, в Управлении координации занятости и социальных программ – 16 078,3 тыс. тенге.

По итогам II квартала 2021 года неиспользованные средства составили 1 352 421,0 тыс. тенге, в том числе наибольшие суммы: по управлению строительством – 909 157,7 тыс. тенге, по управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 302 301,8 тыс. тенге, по управлению социального развития – 73 336,4 тыс. тенге, по управлению развитием человеческого потенциала – 25 299,1 тыс. тенге.

По итогам III квартала 2021 года неиспользованные средства составили 1 119 257,6 тыс. тенге, в том числе крупные суммы: в Управлении развития человеческого потенциала – 714 295,6 тыс. тенге, в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 107 872,9 тыс. тенге, в аппарате акима области – 83 189,7 тыс. тенге, в Управлении физической культуры и спорта – 69 230,6 тыс. тенге, в Управлении социального развития – 68 052,1 тыс. тенге, в Управлении цифровизации, государственных услуг и архивов – 32 301,9 тыс. тенге.

По состоянию на 1 декабря 2021 года неиспользованные средства23 866 428,8 тыс.тенге. Неосвоение значительных денежных средств в Управлении строительства – 16 280 028,5 тыс. тенге, в Управлении развития человеческого потенциала – 2 762 719,2 тыс. тенге, в Управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства – 1 416 321,6 тыс. тенге, в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 1 263 586,0 тыс. тенге, в управлении сельского хозяйства – 1 200 644,3 тыс. тенге.

По итогам года:

Основную часть неиспользованных средств составили нераспределенный остаток резервов местных исполнительных органов в размере 191 572,0 тыс. тенге (17,9%), неизрасходованные средства в размере 710 692,5 тыс. тенге (66,3%) и сэкономленные средства в размере 169 923,4 тыс. тенге (15,8%).

Экономия в размере 169 923,4 тыс. тенге образовалась по следующим причинам: 124 014,8 тыс. тенге – по результатам государственных закупок, 3 947,5 тыс. тенге – по фонду оплаты труда и 41 961,1 тыс. тенге – по прочим причинам.

По итогам 2021 года образовалось 710 692,5 тыс. тенге неосвоенных средств по следующим причинам: 48 596,8 тыс. тенге – из-за неисполнения договорных обязательств поставщиками товаров (работ, услуг) и 662 095,7 тыс. тенге – по прочим причинам.

Из 29 администраторов региональных бюджетных программ 13 администраторов бюджетных программ до конца года не освоили средства,  неосвоение средств имело место в аппарате областного маслихата, аппарате акима области, областном управлении земельных отношений, исполнительном органе внутренних дел, финансируемом из областного бюджета, областном управлении регулирования природных ресурсов и природопользования, областном управлении сельского хозяйства, областном управлении координации занятости и социальных программ, областном управлении культуры, областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, областном управлении по делам религий, областной инспекции труда, областном управлении строительства, областном управлении развития кадрового потенциала.

В целом можно сделать вывод, что контроль со стороны местного исполнительного органа не осуществлялся на должном уровне и можно отметить, что администраторами бюджетной программы не приняты системные и своевременные меры, направленные на обеспечение полного освоения средств.

Считаем, что  местным  исполнительным органам и администраторам  бюджетных программм необходимо усилить бюджетный контроль путем регулярного и систематического сбора, контроля и анализа показателей исполнения бюджета в целях выявления причин несвоевременного поступления заявок, несвоевременных платежей по бюджетным программам, а также разработки прогнозов исполнения доходов и расходов бюджета.

Причины возникновения бюджетных профицитов и их направления

По состоянию на 1 января 2022 года остаток бюджетных средств составил 2 581 488,6 тыс. тенге. Из них 1 509 300,7 тыс. тенге образовалось за счет перевыполнения плана по доходам, 1 072 187,9 тыс. тенге – за счет неисполнения (неосвоения) плана платежей администраторами бюджетных программ.

По состоянию на 1 января 2021 года остаток бюджетных средств составил 186 758,9 тыс. тенге. Из них: -10 935,6 тыс. тенге – за счет недоисполнения доходов, 194 905,3 тыс. тенге – за счет неисполнения (неосвоения) платежей администраторами бюджетных программ, 827,0 тыс. тенге – за счет переисполнения бюджетных кредитов.

Направление свободных остатков, образовавшихся по итогам 2020 года, в 2021 году:

В соответствии с постановлением акимата области № 27 от 4 февраля 2021 года в республиканский бюджет возвращено 281 398,0 тыс. тенге, в том числе: текущие целевые трансферты 140 841,2 тыс. тенге, целевые трансферты на развитие 140 556,8 тыс. тенге.

Реализация резервов, выделенных из вышестоящего бюджета и местных исполнительных органов

Из резерва на чрезвычайные расходы Правительства Республики Казахстан выделено 45 381 652,4 тыс. тенге, исполнение составило 45 381 650,7 тыс. тенге. Неизрасходованные средства составили 1,7 тыс. тенге.

Освоение средств, выделенных из резерва неотложных расходов Правительства Республики Казахстан

| № | Целевое назначение | План | Кассасое исполнение | % | остаток | Причины неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Изъять земельные участки и недвижимое имущество в городе Туркестане для государственных нужд | ## 4,484,222.4 | ## 4,484,222.4 | ## 100 | ## 0.0 |  |
| ## 2 | ## Оформить проспект Б.Саттарханова и дорогу к международному аэропорту Туркестана | ## 428 169,0 | ## 428 169,0 | ## 100 | ## 0.0 |  |
| ## 3 | ## На площади Есим-хана ведутся ремонтные работы | ## 136,600.0 | ## 136,600.0 | ## 100 | ## 0.0 |  |
| ## 4 | ## «Площадь Символов» находится на реконструкции | ## 245,911.0 | ## 245,911.0 | ## 100 | ## 0.0 |  |
| ## 5 | ## На территории «Турецкого сада» в настоящее время ведутся ремонтные работы. | ## 295,997.0 | ## 295,997.0 | ## 100 | ## 0.0 |  |
| ## 6 | ## Благоустройство территории культурно-духовного центра и жилого массива «Керуен Сарай» | ## 389 272,0 | ## 389 272,0 | ## 100 | ## 0.0 |  |
| ## 7 | ## Обеспечение сбалансированности местного бюджета | ## 28,087,040.0 | ## 28,087,040.0 | ## 100 | ## 0,020 | ## сэкономленные средства |
| ## 8 | ## Улучшить (содержать) автомобильную дорогу, ведущую к международному аэропорту Туркестана | ## 231,559.0 | ## 231,559.0 | ## 100 | ## 0.0 |  |
| ## 9 | ## На благоустройство (содержание) автомобильной дороги «Туркестан-Кентау» | ## 74,986.0 | ## 74,986.0 | ## 100 | ## 0.1 | ## сэкономленные средства |
| ## 10 | ## Строительство автомобильной дороги от улицы Ж. Майкотова до автомобильной дороги «Западная Европа – Западный Китай» | ## 1,428,864.0 | ## 1,428,864.0 | ## 100 | ## 0.0 |  |
| ## 11 | ## Благоустройство территории музея-заповедника «Азрет Султан» (4-я очередь - Ясский сад) | ## 500,000.0 | ## 500,000.0 | ## 100 | ## 0,001 | ## сэкономленные средства |
| ## 12 | ## На закупку вакцин против коронавирусной инфекции и самоблокирующихся шприцев для иммунизации населения Республики Казахстан | ## 5 101 832,0 | ## 5,101,830.3 | ## 100 | ## 1,680 | ## сэкономленные средства |
| ## 13 | ## Закуп вакцин против коронавирусной инфекции для иммунизации населения Республики Казахстан | ## 3,977,200.0 | ## 3,977,200.0 | ## 100 | ## 0.0 |  |
|  | ## Все |  |  | ## 100 | ## 1,701 |  |

Не освоенные в 2021 году из резерва Правительства Республики Казахстан Туркестанской области средства в размере 1 701 тыс. тенге были возвращены в соответствующий бюджет в соответствии с постановлением акимата Туркестанской области от 18 февраля 2022 года № 25 с платежными счетами № 7513501/22-321, 322, 323 от 23 февраля 2022 года.

По данным резерва областного местного исполнительного органа  в отчетном году утвержденный план по бюджетной программе «Резерв областного местного исполнительного органа» составил 450 000,0 тыс. тенге, уточненный план составил 2 780 000,0 тыс. тенге.

По бюджетной программе «Осуществление мероприятий за счет средств чрезвычайного резерва местного исполнительного органа по ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера» постановлением акимата Туркестанской области от 10 июня 2021 года № 134 на восстановление жилого фонда, пострадавшего в результате техногенной чрезвычайной ситуации на территории Мактаарльского района 1 мая 2020 года, Управлению строительства Туркестанской области выделено 55 300,0 тыс. тенге в виде текущих целевых трансфертов акимату Мактааральского района, по состоянию на конец года освоено 55 250,0 тыс. тенге. Сэкономленные средства составили 50,0 тыс. тенге. Кроме того, в рамках данной бюджетной программы постановлением акимата Туркестанской области от 19 марта 2021 года № 80 выделено и полностью освоено 260 018,0 тыс. тенге на восстановление объектов коммунального хозяйства районов и городов, пострадавших от комплекса неблагоприятных метеорологических явлений на территории Туркестанской области 13-14 марта 2021 года, в том числе акимату Байдибекского района – 19 564,0 тыс. тенге, акимату Отрарского района – 153 000,0 тыс. тенге, акимату города Кентау – 87 454,0 тыс. тенге.

273 103,4 тыс. тенге по бюджетной программе «Реализация мероприятий за счет резерва неотложных расходов местного исполнительного органа» Постановлением акимата Туркестанской области от 28 апреля 2021 года № 11424 июня 2019 года в целях восстановления жилого фонда, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации техногенного характера в городе Арыс, Управлению строительства Туркестанской области были выделены денежные средства в виде текущих целевых трансфертов для перечисления в акимат города Арыс и освоены в полном объеме.

На конец года нераспределенный остаток резерва местного исполнительного органа составил 6,6 тыс. тенге.

Анализ использования целевых трансфертов и кредитов, выделенных из республиканского и региональных бюджетов, а также причины их неосвоения

Согласно отчету об исполнении областного бюджета, представленному Управлением финансов и государственных активов Туркестанской области, из республиканского бюджета в 2021 году выделено 320 084 189,0 тыс. тенге.

Из них использовано 240 355 396,3 тыс. тенге целевых текущих трансфертов на сумму 241 065 714,0 тыс. тенге, а неиспользованные средства составили 710 317,7 тыс. тенге.

Из запланированных целевые трансферты на развитие в размере 79 018 475,0 тыс. тенге освоено 77 938 946,2 тыс. тенге, неиспользованные средства составили 1 087 041,0 тыс. тенге.

Из общего объема целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета, не освоено 1 797 358,7 тыс. тенге.

Из общей суммы неиспользованных 1 797 358,7 тыс. тенге целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за отчетный период, 709 206,0 тыс. тенге (39,5%) приходится на районы и города, а 1 088 152,7 тыс. тенге (60,5%) не полностью освоены администраторами областной бюджетной программы. Из 1 088 152,7 тыс. тенге, неосвоенных администраторами областной бюджетной программы, 310 818,8 тыс. тенге составили сэкономленные средства, а неосовенные средства составили 777 333,9 тыс. тенге. В том числе, неосвеонных средств:

В 2021 году из областного бюджета в виде целевых трансфертов выделено 31 416 863,0 тыс. тенге.

Из них использовано 16 674 440,3 тыс. тенге целевых текущих трансфертов на сумму 16 676 892,0 тыс. тенге, а неиспользованные средства составили 2 451,7 тыс. тенге.

Из запланированных целевые трансферты на развитие в сумме 14 739 971,0 тыс. тенге освоено 14 726 116,6 тыс. тенге, неосвоенные средства составили 13 854,4 тыс. тенге.

Дефицит бюджета и источники его финансирования

Областной бюджет на 2022 год утвержден с дефицитом 9 709 509,0 тыс. тенге.

Дефицит бюджета скорректирован на (-) 65 563 739,0 тыс. тенге, с увеличением размера расходов из утвержденного бюджета иОн формируется за счет предоставления бюджетных кредитов и финансирования приобретения финансовых активов.

Фактически по итогам отчетного года дефицит бюджета составил (-) 62 982 251,5 тыс. тенге. По сравнению с предыдущим годом это на 30 474 492,5 тыс. тенге меньше.

Анализ погашения бюджетных кредитов

В 2021 году акимату Туркестанской области по 8-му направлению предоставлено бюджетных кредитов на сумму 51 791 834,0 тыс. тенге, которые освоены в полном объеме, в том числе из республиканского бюджета – 8 441 282,0 тыс. тенге, из Национального фонда – 6 464 000 тыс. тенге, из местного бюджета – 36 886 552,0 тыс. тенге (в том числе внутренние займы – 36 056 552,0 тыс. тенге).

втом числе: -

- В рамках программы «Предоставление бюджетных кредитов на содействие развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития эффективной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» на 2017-2021 годы» на содействие развитию предпринимательства в сельской местности запланировано и полностью освоено 7 400 000,0 тыс. тенге.;

Всего по бюджетной программе 255 037 «Предоставление бюджетных кредитов на содействие развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития эффективной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» на 2017-2021 годы» выделено 6 900 000,0 тыс. тенге (2 900 000,0 тыс. тенге из республиканского бюджета, 4 000 000,0 тыс. тенге из Национального фонда Республики Казахстан). Из средств, предоставленных финансовым учреждениям к концу 2021 года, (Туркестанский областной филиал АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» - 3 800 000 тыс. тенге, Туркестанский областной филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» - 1 950 000 тыс. тенге, Шымкентский городской филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» - 1 150 000 тыс. тенге) освоено 6 900 000,0 тыс. тенге или 100%.

В соответствии с требованиями Положения и трехстороннего соглашения за счет средств республиканского бюджета и Национального фонда Республики Казахстан запланировано микрокредитование 1562 проектов в сельской местности и малых городах, фактически профинансировано 1403 проекта, план выполнен на 89,8%. В соответствии с  требованиями правил и трехстороннему договору, планируется довести выделенные средства до конечных заемщиков (ТО Акимат, ТО АСБ и АКК ТФ) до 1 марта 2022 года. В связи с этим достижение результатов по реализации бюджетной программы планируется к 1 марта 2022 года.

По бюджетной программе 278013 «Предоставление бюджетных кредитов на содействие развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития эффективной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» на 2017-2021 годы» запланированные средства местного бюджета в размере 500000,0 тыс. тенге освоены в полном объеме, план выполнен на 100%.

Количество микрокредитов , предоставленных в рамках программы, по плану составляет 30, а на реальные проекты по грузоперевозкам предоставлен 41 микрозайм.

-Для предоставления кредитов бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование и строительство жилья запланировано 30,028,000.0 тыс.  и полностью освоено;

По бюджетной программе 271-009 «Кредиты бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование и строительство жилья», запланированные за счет внутренних займов, полностью освоены средства в сумме 30 028 000,0 тыс. тенге.

За счет этих средств проведено строительство 26 объектов(82 дома), расположенных в административно-деловом центре Туркестана,  15 объектов (101,6 тыс. кв.м., 1921 квартира, 29 домов) сданы в эксплуатацию.  На 11 объектах строительно-монтажные работы в соответствии с производственным графиком 2022 года полностью завершены.

- Бюджетные кредиты, предоставленные местным исполнительным органам на реализацию мер социальной поддержки специалистов, запланированы в сумме 1 989 830,0 тыс.   и полностью освоены;

750 007 В рамках бюджетной программы «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам на реализацию мер социальной поддержки специалистов» из республиканского бюджета выделено 1 989 830,0 тыс. тенге кредитов, план выполнен на 100%.

Были предоставлены кредиты 455 специалистам в социальной сфере, приехавшим на работу в сельскую местность (Байдибекский район – 91 специалистов, Казыгуртский район – 60 специалистов, Мактааральский район – 80 специалистов, Жетысайский район – 60 специалистов, Ордабасинский район – 10 специалистов, Отырарский район – 7 специалистов, Сарыагашский район – 36 специалистов, Келесский район – 60 специалистов, Сузакский район – 15 специалистов, Толебийский район – 2 специалиста, Тулкибасский район – 3 специалиста,

Шардаринский район - 24 специалиста, город Арыс - 6 специалистов, город Кентау - 1 специалист, в том числе в сфере образования - 263, в сфере здравоохранения - 139, в сфере культуры - 3, в сфере спорта - 10, в сфере социального обеспечения - 10)    на строительство или покупку жилья.

- 300 000,0 тыс. тенге запланировано и полностью освоено на кредитование в целях содействия развитию предпринимательства в районных центрах и моногородах;

По бюджетной программе 278 069 «Кредиты на содействие развитию предпринимательства в районных центрах и моногородах»из республиканского бюджетаЗапланированное финансирование в размере 300 000,0 тыс. тенге освоено полностью, план выполнен на 100%.

Количество предоставленных в рамках программы микрокредитов , как и планировалось, составляет 20, микрозаймы предоставлены на 23 проекта в сфере грузоперевозок.

- На кредитование бюджетов районов (городов областного значения) для финансирования Дорожной карты занятости запланировано и полностью освоено 6 028 552,0 тыс. тенге;

Запланированные за счет внутренних займов по бюджетной программе 271-088 «Предоставление кредитов бюджетам районов (городов областного значения) для финансирования Дорожной карты занятости» средства в размере 3 830 662,0 тыс. тенге освоены на 100%.

За счет этих средств построено 11 объектов («Благоустройство приграничной зоны историко-культурного центра (Восточный базар) в городе Туркестан, строительство инженерной инфраструктуры на площади 50 га (Участок автодороги)» - 1 000 000,0 тыс. тенге, "Благоустройство 50 га территорий в городе Туркестан, строительство инженерной инфраструктуры на приграничной зоне историко-культурного центра (Восточный базар) (Электроснабжение и внешние коммуникации)" - 920 396,0 тыс. тенге, «Строительство инженерной инфраструктуры 5 многоэтажных жилых домов (№ 1-5) по улице № 11 в административно-деловом центре города Туркестан (электроснабжение и газоснабжение)» - 2 331 тыс. тенге, «Строительство инженерной инфраструктуры 5 многоэтажных жилых домов (№ 1-5) по улице № 11 в административно-деловом центре города Туркестан (генеральный план, благоустройство, ССК)» - 51 060,0 тыс. тенге, «Строительство инженерной инфраструктуры (электро- и газоснабжение) для семи многоэтажных домов (№ 1-7) по улице № 11 в административно-деловом центре г. Туркестан» –7 086,0 тыс. тенге, «Строительство инженерной инфраструктуры (электро- и газоснабжение, водоснабжение, канализация, телефония, благоустройство, подъездные пути) для 7 многоэтажных домов (№ 1-7) по улице № 11 в административно-деловом центре г. Туркестан» – 408 306,0 тыс. тенге, «Строительство инженерной инфраструктуры (электро- и газоснабжение) для 5 многоэтажных домов (№ 6-10) по улице № 9 в административно-деловом центре г. Туркестан» – 2 340,0 тыс. тенге, «Строительство инженерной инфраструктуры (генеральный план, благоустройство, ССК) для 5 многоэтажных домов (№ 6-10) по улице №9 в административно-деловом центре города Туркестан» – 34 920,0 тыс. тенге, «Строительство инженерной инфраструктуры (электро- и газоснабжение) для семи многоэтажных домов (№8-14) по улице №9 в административно-деловом центре города Туркестан»

– 4 064,0 тыс. тенге, «Строительство инженерной инфраструктуры (электро- и газоснабжение, водоснабжение, канализация, телефония, благоустройство, подъездные пути) для семи многоэтажных домов (№8-14) по улице №9 АИО города Туркестан» – 100 159,0 тыс. тенге, введено в эксплуатацию 8 объектов. Строительно-монтажные работы на 3 объектах, запланированные к вводу в эксплуатацию в 2022 году, выполнены в соответствии с производственным графиком.

По бюджетной программе 279 088 «Предоставление кредитов бюджетам районов (городов областного значения) на финансирование Дорожной карты занятости» из запланированных средств за счет внутренних займов в районные и городские бюджеты перечислено и освоено в полном объеме 2 197 890,0 тыс. тенге, или план выполнен на 100 %.

За счет этих средств были построены 3 объекта («Строительство парка Первого Президента в городе Туркестан» - 2 000 000,0 тыс. тенге, «Благоустройство территории заповедника-музея «Азрет Султан» (1 этап)» - 97 890,0 тыс. тенге, «Благоустройство территории заповедника-музея «Азрет Султан» в городе Туркестан (2 этап)» - 100 000,0 тыс. тенге), 1 объект(«Благоустройство территории музея-заповедника «Азрет Султан» (1-я очередь)) введен  в эксплуатацию. Оставшиеся 2 объекта по благоустройству («Строительство парка Первого Президента в г. Туркестан», «Благоустройство территории музея-заповедника «Азрет Султан» в г. Туркестан (2-й этап)») переходят на 2022 год.

На предоставление кредитов районным (городов областного значения) бюджетам на капитальный ремонт общего имущества объектов кондоминиума из республиканского бюджета было запланировано и полностью освоено 3 251 452,0 тыс. тенге.

По бюджетной программе 279 087 «Займы районным (городов областного значения) бюджетам на капитальный ремонт общего имущества объектов кондоминиума» выделено и освоено в полном объеме 3 251 452,0 тыс. тенге, план составляет 100,0%.

В рамках бюджетной программы проведен и завершен капитальный ремонт 100 жилых домов в Кентау.

В рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы на кредитование предпринимательских инициатив запланировано и полностью освоено 2 464 000,0 тыс. тенге.

На бюджетную программу «Кредитование предпринимательской инициативы в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы» из Национального фонда Республики Казахстан выделено 255 076 2 464 000,0 тыс. тенге, освоено полностью, план составляет  100%.

За счет данных средств было запланировано предоставление микрокредитов  по 296 проектам в сельской местности и малых городах. Фактически профинансировано 69 проектов, план выполнен на 23,3%, запланировано создание 385 новых рабочих мест. Фактически создано 125 новых рабочих мест, план выполнен на 32,5%. В соответствии с требованиями Правил и трехстороннего соглашения (ТО Акимат, ТО АШБ и АКК ТФ) предусмотрено выделенные средства передать окончательным заемщикам до 1 марта 2022 года.   На сегодняшний день остаток в финансовых организациях составляет 1 874 300,0 тыс. тенге. В связи с этим согласно срока действия договора планируется достижение соответствующих показателей результата.

На реализацию государственной инвестиционной политики АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» было запланировано выделить 330 000,0 тыс. тенге и освоено в полном объеме.

По бюджетной программе 278 015 «Займ АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на реализацию государственной инвестиционной политики» из местного бюджета выделено 330 000,0 тыс. тенге и освоено на 100 %.

Согласно бюджетной программе на счет АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» поступило 330 000,0 тыс. тенге для субъектов микро-, малого и среднего частного предпринимательства, планирующих реализацию проектов на территории ТЦ «Керуен Сарай» в г. Туркестан без отраслевых ограничений, микрокредит в размере 20 тыс. МРП. Однако, по договору займа, Социально-предпринимательская корпорация была обязана предоставить гарантию Финансовому фонду «Даму», но в связи с не предоставлением гарантии перечисленные средства не были освоены.

Согласно требованиям Правил и трехстороннего соглашения о бюджетной программе (ТО Акимат, ТО АШБ и АКК ТФ) в соответствии с соглашением, планируется осуществить передачу выделенных средств конечным заемщикам до 20 февраля 2022 года. При этом планируется достижение показателей эффективности в соответствии со сроками действия договора.

Кредиты, переданные районным, городским акиматам или финансовым организациям на реализацию проектов в целях возврата кредитов в вышестоящий бюджет, были сосредоточены в областном бюджете и возвращены в вышестоящий бюджет в размере 35 495 038,8 тыс. тенге., в том числе:

По бюджетной программе 751008 «Погашение высокой задолженности местных исполнительных органов» запланировано 25628000,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%.

Основной долг по государственным ценным бумагам, выпущенным в размере 25 628 000,0 тыс. тенге для жилищного строительства в городе Туркестан в 2019 и 2021 годах по программам «Нурлы жер» и «Шанырак», погашен в полном объеме в соответствии с договором.

По бюджетной программе 751 015 «Погашение задолженности местных исполнительных органов» выделено 9 866 160,0 тыс. тенге, из них освоено 9 866 158,8 тыс. тенге или план выполнен на 100%.

1). В соответствии с графиком условий кредитования по бюджетным кредитам, предоставляемым местным исполнительным органам на реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских поселений № 9МИО085 от 7 апреля 2010 г., № 9МИО184 от 18 мая 2011 г., № 9МИО286 от 3 апреля 2012 г., № 9МИО 415 от 8 мая 2013 г., № 9МИО 473 от 7 февраля 2014 г., № 9МИО638 от 17 февраля 2015 г., № 9МИО767 от 25 февраля 2016 г., № 9МИО853 от 2 марта 2017 г., № 9МИО 922 от 19 марта 2018 г., № 9МИО1027 от 22 апреля 2019 г., № 9МИО1067 от 20 марта 2020 года в республиканский бюджет возвращено 643 708,6 тыс. тенге;

2) возвращено в республиканский бюджет 7 237 500,0 тыс. тенге в соответствии с кредитным договором № 9МИО792 от 05.03.2016 года на кредитование субъектов среднего и малого бизнеса в рамках программы «Дорожная карта занятости 2020»;

3). По программе «Кредит на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства» в соответствии с условиями кредитования № 9МИО865 от 12 апреля 2017 года, № 9МИО931 от 27 марта 2018 года, № 9МИО1036 от 22 апреля 2019 года в республиканский бюджет возвращено 1 468 243,7 тыс. тенге, в рамках программы «Содействие развитию предпринимательства на территориях моногородов» в соответствии с условиями кредитования № 9МИО831 от 19 мая 2016 года, № 9МИО938 от 29 марта 2018 года, № 9МИО1001 от 19 марта 2019 года;

Кроме того, по проекту «Развитие городского транспорта» в соответствии с кредитным договором от 07.08.2000 года полностью погашен кредит в размере 144 933,6 тыс. тенге, по проекту «Управление водными ресурсами и рекультивация земель» в соответствии с договором №7АБР003Б от 22.05.2003 года полностью погашен кредит в размере 64 136,9 тыс. тенге.

751018 По бюджетной программе «Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выделенных из республиканского бюджета» запланировано 880,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%.

В соответствии с кредитным договором № 9МИО1027 от 22 апреля 2019 года о предоставлении бюджетных кредитов местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов (Ордабасинский район – 827,0 тыс.тенге, город Кентау – 53,0 тыс.тенге) сэкономленные 880,0 тыс. тенге возвращены в вышестоящий бюджет.

Анализ затрат, направленных на приобретение финансовых активов

В 2021 году на приобретение финансовых активов из областного бюджета запланировано 233 036,0 тыс. тенге или по бюджетной программе «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» – 756 065 тыс. тенге, план выполнен на 100%.

Данные средства предназначены для формирования уставного капитала АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «TURKISTAN»  и корректировки финансово-экономической базы.

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности администраторами бюджетных программ.

- Динамика возникновения дебиторской и кредиторской задолженности администраторов региональных бюджетных программ

Дебиторская задолженность по областному бюджету на 1 января 2022 года956 240,3 тыс. тенге, а кредиторская задолженность составила 4 769 969,3 тыс. тенге.

По состоянию на 1 января 2021 года дебиторская задолженность составила 36 626 695,9 тыс. тенге, а кредиторская задолженность составила 36 045 332,2 тыс. тенге.

Дебиторская задолженность в 2021 году по сравнению с 2020 годом35 670455.6тыс. тенге, кредиторская задолженность уменьшилась на 31 275 362,9 тыс. тенге.

Таблица

| Динамика возникновения дебиторской задолженности администраторов региональных бюджетных программ в 2019-2021 гг. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. тенге |
| Наименование АБП | 2019 год | 2020 год | разница 2020г/2019г (+,-) | 2021 год | разница 2021г/2020г (+,-) |
| Областной маслихат | 43,4 | 43,4 |  | 43,4 |  |
| Аппарат акима области | 9 461,1 | 2 209,6 | -7 251,5 | 7237,6 | 5028 |
| Управление земельных отношений | 172,5 | 0 | -172,5 |  |  |
| Управление полиции | 5426,3 | 12 316,9 | 6 890,6 | 7 111,4 | -5426,3 |
| Управление общественного здравоохранения | 4983,9 | 19 167,1 | 14 173,2 | 4 273,9 | 14 893,2 |
| Управление природных ресурсов и природопользования | 1228,5 | 334,9 | -893,6 | 14 607,7 | 14 272,8 |
| Министерство сельского хозяйства | 17 600 113,8 | 21 915 761,5 | 4 315 647,7 | 69,8 | -21 915 691,7 |
| Управление координации занятости и социальных программ | 33033,6 | 33 332,6 | 299,0 | 33 634,2 | 301,6 |
| Управление финансов и государственных активов | 86,0 | 191,1 | 105,1 | 1,5 | -189,6 |
| Управление стратегии и экономического развития | 18,5 | 0 | -18,5 |  |  |
| Управление оцифровки, государственных услуг и архивов | 913,1 | 3 298,2 | 2 385,1 | 6 119,9 | 2 821,7 |
| Кафедра физического воспитания и спорта | 1841,2 | 3 382,9 | 1 541,7 | 10 025,8 | 6642,9 |
| Управление культуры | 403 | 383,8 | -19,2 | 10 099,4 | 9715,6 |
| Строительный отдел | 25,1 | 25,1 |  | 86,8 | 61,7 |
| Управление архитектуры и градостроительства | 22,6 | 22,6 |  | 22,6 |  |
| Ревизионная комиссия | 48,4 |  | -48,4 | 14,9 | 14,9 |
| Управление трудовой инспекции | 93,6 | 93,6 |  | 93,6 |  |
| Управление развития человеческих ресурсов | 1530,5 | 15 286,6 | 13 756,0 | 798 512,4 | 783 225,8 |
| Управление предпринимательства и торговли | 15611955,7 | 14 483 720,7 | -1 128 235,0 | 5115,7 | -14378605,0 |
| Управление инвестиций и экспорта | 298,9 | 48,9 | -250,0 | 929,4 | 880,5 |
| Управление государственных закупок | 157,1 | 0 | -157,1 | 295,6 | 295,6 |
| Государственный Управление архитектурно-строительного надзора | 3,2 | 3,2 |  | 3,2 |  |
| Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 9,3 | 0 | -9,3 |  |  |
| Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 39,1 | 131 223,3 | 131 184,2 | 55781,3 | -75452,0 |
| Управление общественного развития | 3196,5 | 5 673,7 | 2 477,2 | 2129,2 | -3544,5 |
| Управление туризма | 158,9 |  | -158,9 |  |  |
| Отдел земельной инспекции | 96,3 | 0 | -96,,3 | 31,0 | 31,0 |
| ВСЕГО | 33 275 360,1 | 36 626 695,9 | 3 351 335,7 | 956 240,3 | -35 670455,6 |

Дебиторская задолженность областного бюджета по состоянию на 1 января 2022 года составила 956 240,3 тыс. тенге, в том числе просроченная дебиторская задолженность – 36 613,4 тыс. тенге.

Наибольшая доля дебиторской задолженности – 96,4% (922 660,8 тыс. тенге) принадлежит администраторам 6 региональных бюджетных программ.

В частности, в областном управлении развития человеческого потенциала – 798 512,4 тыс. тенге (83,5%), в областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 55 781,3 тыс. тенге (5,8%), в областном управлении координации занятости и социальных программ – 33 634,2 тыс. тенге (3,5%), в областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования – 14 607,7 тыс. тенге (1,5%), в областном управлении культуры – 10 099,4 тыс. тенге (1,05%), в областном управлении физической культуры и спорта – 10 025,8 тыс. тенге (1,04%).

956 240,3 по состоянию на 1 января 2022 г. Основная доля дебиторской задолженности составляет тыс. тенге, за общее образование в организациях начального, основного и общего среднего образования – 263 868,6 тыс. тенге, за реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях – 13 183,9 тыс. тенге, за реализацию подушевого финансирования в организациях среднего образования – 512 384,2 тыс. тенге.

| Динамика возникновения кредиторской задолженности администраторов региональных бюджетных программ в 2019-2021 гг. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. тенге |
| Наименование АБП | 2019 | 2020 | разница 2020/2019 (+,-) | 2021 | разница 2021/2020 (+,-) |
| Аппарат акима области | 2306,4 | 9 698,3 | 7 391,9 | 18,2 | -9680,1 |
| Управление полиции | 40468,4 | 22 751,2 | -17 717,2 | 367871,7 | 345120,7 |
| Управление природных ресурсов и природопользования | 522,3 | 0 | -522,3 | 18346,3 | 18346,3 |
| Министерство сельского хозяйства | 6355274 | 21 915 691,7 | 15 560 417,7 | 0 | -21 915 691,7 |
| Управление координации занятости и социальных программ | 774,2 | 665,9 | -108,3 | 2066,7 | 1400,8 |
| Управление оцифровки, государственных услуг и архивов | 68,5 | 108,5 | 40,0 | 76,2 | -32,3 |
| Кафедра физического воспитания и спорта | 509 | 242,1 | -266,9 | 8236,3 | 7994,2 |
| Управление развития человеческих ресурсов | 18654,8 | 8 995,1 | -9 659,7 | 3610693,6 | 3601698,5 |
| Управление предпринимательства и торговли | 15365194,2 | 14 085 746,0 | -1 279 448,2 | 0 | -14 085 746,0 |
| Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 23 | 0 | 23 | 761385,0 | 761385,0 |
| Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 171,6 | 188,2 | 16,6 | 426,2 | 238,0 |
| Управление общественного здравоохранения | 68,4 |  | -68,4 | 11,6 | 11,6 |
| Управление государственных закупок | 11 198,7 | 0 | -11 198,7 | 0 | 0 |
| Управление финансов и государственных активов | 0 | 48,7 | 48,7 | 0 | -48,7 |
| Отдел земельной инспекции | 0 | 1 196,5 | 1 196,5 | 837,5 | -359,0 |
| ВСЕГО | 21 795 233,5 | 36 045 332,2 | 14 250 098,7 | 4 769 969,3 | - 31 275 362,9 |

Региональный бюджет на 1 января 2022 года4,769,969.3Наибольшая доля кредиторской задолженности – 99,3% приходится на администраторов 3 региональных бюджетных программ.

В частности, областному управлению энергетики и коммунального хозяйства выделено 761 385,0 тыс. тенге (15,9%), Управлениеу полиции – 367 871,7 тыс. тенге (7,7%), областному управлению развития кадрового потенциала – 3 610 693,6 тыс. тенге (75,7%).

Основная доля кредиторской задолженности, сформированной на 1 января 2022 года.4,769,969.3 приходится на оплату общего образования в начальных, основных и общих средних учебных заведениях – 2 253 442,2 тыс. тенге, за выполнение государственного образовательного заказа в дошкольных учреждениях – 1 306 221,0 тыс. тенге, по жилищным выплатам сотрудникам органов внутренних дел – 346 907,2 тыс. тенге и по субсидированию стоимости услуг питьевого водоснабжения – 761 385,0 тыс. тенге.

- Анализ причин возникновения дебиторской и кредиторской задолженности администраторов региональных бюджетных программ

Анализ причин возникновения дебиторской задолженности показывает, что она возникла в целях полного освоения администраторами бюджетных программ запланированных средств по соответствующим бюджетным программам. В основном, она обусловлена переплатами по ежемесячной заработной плате, налогам и социальным взносам, коммунальным услугам и услугам связи.

Дебиторская задолженность регионального бюджета по состоянию на 1 января 2022 года 956 240,3 тыс.тенге, остаток дебиторской задолженности, возникшей в прошлые годы, составляет 64 016,0 тыс.тенге, а дебиторская задолженность, возникшая в отчетном периоде, составляет 892 224,3 тыс.тенге, в том числе основные:

В областном управлении развития человеческого потенциала составляет 798 512,4 тыс.тенге, в том числе:

По бюджетной программе 753001 «Услуги по реализации государственной политики в области развития человеческого потенциала на местном уровне» (ежемесячная заработная плата – 813,0 тыс. тенге, социальный налог – 229,7 тыс. тенге, социальные отчисления – 133,3 тыс. тенге, взносы на обязательное медицинское страхование – 14,6 тыс. тенге, на заработную плату и отчисления технического персонала – 110,1 тыс. тенге, коммунальные расходы – 53,7 тыс. тенге, командировочные расходы – 25,0 тыс. тенге, прочие расходы – 21,2 тыс. тенге);

По бюджетной программе 753003 «Общее образование по специальным образовательным программам»  - 736,0 тыс. тенге, в том числе 210,4 тыс. тенге на заработную плату, 355,5 тыс. тенге на социальный налог, 31,5 тыс. тенге на социальные отчисления, 136,1 тыс. тенге на взносы на обязательное медицинское страхование, 2,5 тыс. тенге на коммунальные расходы);

По бюджетной программе 753006 «Общее образование одаренных детей в специализированных образовательных организациях» выделено 2591,0 тыс. тенге, в том числе 2378,0 тыс. тенге – на коммунальные расходы, 213,0 тыс. тенге – на командировочные расходы;

По бюджетной программе 753011 «Исследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению» - 1023,3 тыс. тенге, в том числе 578,7 тыс. тенге на заработную плату в месяц, 289,3 тыс. тенге на коммунальные расходы, 131,0 тыс. тенге на командировочные расходы и 21,3 тыс. тенге на прочие расходы);

По бюджетной программе 753015 «Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  выделено 337,4 тыс. тенге, в том числе на приобретение продуктов питания – 273,5 тыс. тенге, на оплату коммунальных расходов – 63,9 тыс. тенге;

По бюджетной программе 753055 «Дополнительное образование детей и подростков»   выделено 175,1 тыс. тенге, в том числе на заработную плату – 67,4 тыс. тенге, на прочие работы и услуги – 107,7 тыс. тенге;

- по бюджетной программе 753 082 При полном освоении запланированных средств по бюджетной программе «Общее образование в государственных начальных, основных и общеобразовательных организациях» в размере 228 573 548,0 тыс. тенге, по данной бюджетной программе за отчетный период образовалась дебиторская задолженность в размере 263 868,6 тыс. тенге (заработная плата – 153091,0 тыс. тенге, социальный налог – 234604,0 тыс. тенге, социальные отчисления – 9322,7 тыс. тенге, обязательное социальное медицинское страхование – 4565,4 тыс. тенге, расходы фонда общего обязательного общего образования – 8594,0 тыс. тенге, приобретение продуктов питания – 3891,0 тыс. тенге, прочие расходы – 862,5 тыс. тенге);

- по бюджетной программе 753087 «Ежемесячная денежная выплата опекунам (попечителям) на содержание ребенка (детей)-сироты и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей» 903,2 тыс. тенге за счет переплат физическим лицам по программе;

- по бюджетной программе 753089 «Организация профессионального обучения» за счет переплаты по оплате коммунальных услуг по программе в размере 165,1 тыс. тенге;

- по бюджетной программе 753092 «Устройство воспитания ребенка (детей), переданного на воспитание в приемную семью» за счет переплаты 208,4 тыс. тенге по программе по заработной плате и выплатам физическим лицам;

- по бюджетной программе 753096 «Исполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства» за счет переплаты по программе 1034,6 тыс.тенге;

- по бюджетной программе 753 202 «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования» при полном освоении запланированного объема 54 019 560,0 тыс. тенге, за отчетный период образовалась дебиторская задолженность по данной бюджетной программе (заработная плата – 6 504,6 тыс. тенге, социальный налог – 4 996,7 тыс. тенге, социальные отчисления – 1 006,8 тыс. тенге, обязательное социальное медицинское страхование – 674,8 тыс. тенге);

- по бюджетной программе 753 203 «Внедрение подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования» при полном освоении запланированных средств в размере 38 596 918,0 тыс. тенге, за отчетный период по данной бюджетной программе образовалась дебиторская задолженность в размере 512 384,2 тыс. тенге (заработная плата – 469 263,6 тыс. тенге, социальный налог – 24 340,8 тыс. тенге, социальные отчисления – 10 396,0 тыс. тенге, обязательное социальное медицинское страхование – 8 463,8 тыс. тенге, приобретение продуктов питания – 273,5 тыс. тенге, коммунальные расходы – 63,9 тыс. тенге);

В Аппарате акима области составляет 7192,1 тыс.тенге, в том числе:

- по бюджетной программе 120 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима области» при полном освоении запланированных средств по бюджетной программе в размере 2 945,923,0 тыс. тенге, за отчетный период по данной бюджетной программе образовалась дебиторская задолженность в размере 5 104,4 тыс. тенге (заработная плата – 1667,7 тыс. тенге, социальный налог – 1239,5 тыс. тенге, коммунальные услуги – 2081,4 тыс. тенге, прочие – 115,8 тыс. тенге);

- по бюджетной программе «Мероприятия в рамках внедрения всеобщей воинской обязанности»при полном освоении запланированных средств по бюджетной программе  в размере 89399,0 тыс. тенге, по данной бюджетной программе в отчетном периоде образовалась дебиторская задолженность в размере 1242,8 тыс. тенге (коммунальные расходы – 1012,8 тыс. тенге, прочие расходы – 230,0 тыс. тенге);

- по бюджетной программе 120011 «Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона в региональном масштабе» образовалась дебиторская задолженность в размере 475,2 тыс. тенге (заработная плата инженерно-технического персонала – 36,4 тыс. тенге, взносы работодателя за инженерно-технический персонал – 22,3 тыс. тенге, командировочные расходы инженерно-технического персонала – 139,9 тыс. тенге, приобретение горюче-смазочных материалов – 276,6 тыс. тенге);

- по бюджетной программе 120012 «Региональная мобилизационная подготовка и мобилизация» образовалась дебиторская задолженность в размере 369,7 тыс. тенге (социальный налог – 169,2 тыс. тенге, коммунальные услуги – 200,5 тыс. тенге);

В областном управлении полиции составляет 7111,4 тыс.тенге, в том числе

По бюджетной программе «Услуги по реализации государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности региона» Ппи полном освоении запланированных средств по бюджетной программе 252001 в размере 9281232,0 тыс. тенге, по данной бюджетной программе за отчетный период образовалась дебиторская задолженность в размере 7111,4 тыс. тенге (приобретение продуктов питания – 1945,7 тыс. тенге, коммунальные расходы – 720,1 тыс. тенге, оплата услуг связи – 4445,6 тыс. тенге);

В областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования составляет 14 607,7 тыс. тенге, в том числе:

По бюджетной программе 254001 «Услуги по реализации государственной политики в области охраны окружающей среды на местном уровне» освоена в полном объеме в сумме 145958,0 тыс. тенге, при этом за отчетный период по данной бюджетной программе образовалась дебиторская задолженность по ежемесячной заработной плате в размере 323,7 тыс. тенге.

По бюджетной программе «Охрана, защита, воспроизводство и лесоразведение» при полном освоении запланированных средств по бюджетной программе 254005 в размере 3218256,0 тыс. тенге за отчетный период по данной бюджетной программе образовалась дебиторская задолженность в размере 5334,0 тыс. тенге (заработная плата за месяц – 3899,1 тыс. тенге, социальный налог – 308,9 тыс. тенге, коммунальные расходы – 1119,0 тыс. тенге, прочие расходы – 7,0 тыс. тенге);

По бюджетной программе «Содержание и охрана особо охраняемых природных территорий» при полном освоении запланированных средств по бюджетной программе 254010 в размере 484 411,0 тыс. тенге за отчетный период по данной бюджетной программе образовалась дебиторская задолженность в размере 8 950,0 тыс. тенге (заработная плата за месяц – 7 709,6 тыс. тенге, социальный налог – 425,9 тыс. тенге, социальные медицинские отчисления – 814,5 тыс. тенге);

А областном управлении культуры составляет 9715,8 тыс.тенге, в том числе:

По бюджетной программе «Обеспечение функционирования областных библиотек» при полном освоении запланированных средств по бюджетной программе 262008 в размере 281 275,0 тыс. тенге за отчетный период по данной бюджетной программе образовалась дебиторская задолженность в размере 9 715,8 тыс. тенге (по коммунальным расходам – 9 715,8 тыс. тенге);

В областном  управлении  пассажирского транспорта и автомобильных дорог составляет 36 233,6 тыс.тенге, в том числе:

По бюджетной программе 268 001 «Услуги по реализации государственной политики в области транспорта и коммуникаций на местном уровне» на заработную плату и взносы технического персонала сформировано 58,9 тыс. тенге;

По бюджетной программе 268 003   «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» 011 из предоставленных трансфертов из республиканского бюджета по 159 исключению полностью освоено запланированное в сумме 1 759 748,0 тыс. тенге, при этом за отчетный период по данному исключению образовалась дебиторская задолженность в размере 36 174,7 тыс. тенге и 58,9 тыс. тенге по прочим расходам;

В областном управлении физической культуры и спорта составляет 8716,0 тыс.тенге, в том числе:

При полном освоении запланированных средств по бюджетной программе 285006 «Дополнительное спортивное образование детей и подростков» в размере 8 683 740,0 тыс. тенге, за отчетный период по данной бюджетной программе образовалась дебиторская задолженность в размере 8 111,2 тыс. тенге (заработная плата – 2 251,7 тыс. тенге, коммунальные расходы – 4 917,8 тыс. тенге, прочие расходы – 941,7 тыс. тенге);

При полном освоении запланированных средств по бюджетной программе 285007 «Обеспечение общего образования одаренных детей в области спорта в специализированных организациях образования» в размере 595909,0 тыс. тенге, за отчетный период по данной бюджетной программе образовалась дебиторская задолженность по оплате коммунальных услуг в размере 604,8 тыс. тенге;

А областном управление цифровизации, государственных услуг и архивов составляет 6 119,9 тыс. тенге, в том числе:

При полном освоении запланированных средств по бюджетной программе 755001 «Услуги по реализации государственной политики в сфере информатизации, оказания государственных услуг и архивного дела на местном уровне» в размере 2986765,0 тыс. тенге за отчетный период по данной бюджетной программе образовалась дебиторская задолженность в размере 5225,1 тыс. тенге (по услугам связи – 5194,9 тыс. тенге, социальному налогу – 10,1 тыс. тенге, отчислениям работодателей за технический персонал – 20,1 тыс. тенге);

При полном освоении запланированных средств по бюджетной программе 755003 «Обеспечение сохранности архивного фонда» в размере 547702,0 тыс. тенге, за отчетный период по данной бюджетной программе образовалась дебиторская задолженность по оплате коммунальных услуг в размере 894,8 тыс. тенге;

Кредиторская задолженность, образовавшаяся в отчетном периоде составляет 4,769,969,3   тыс. тенге, если останоимся на основных,  в том числе:

В областном управленияи полиции 367 871,7 тыс. тенге, в том числе по жилищным выплатам сотрудников – 346 907,2 тыс. тенге, по приобретению продуктов питания – 3 616,4 тыс. тенге, по оплате коммунальных услуг – 16 556,7 тыс. тенге, по услугам связи – 791,4 тыс. тенге в связи с недостатком средств, запланированных по бюджетной программе 252 001 «Услуги по реализации государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности региона»;

В областном управлении энергетики и коммунального хозяйства сформирована непогашенная задолженность в размере 761 385,0 тыс. тенге, в том числе по бюджетной программе «Субсидирование стоимости услуг по предоставлению питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся альтернативными источниками питьевого водоснабжения» 761 385,0 тыс. тенге в размере 279 032 тыс. тенге, что обусловлено вступлением в силу в конце декабря соответствующего года перечня особо важных изолированных систем водоснабжения, являющихся альтернативными источниками питьевого водоснабжения на региональном уровне, а также нормативных актов, регламентирующих размер платы за один кубометр питьевой воды, предоставленной населению.

В региональном Управлениее развития кадровых ресурсов 3 610 693,6 тыс. тенге, в том числе:

6166,6 тыс. тенге по бюджетной программе 753001 «Услуги по реализации государственной политики в области развития человеческого потенциала на местном уровне» (164,3 тыс. тенге на заработную плату и социальные и налоговые отчисления, 1294,0 тыс. тенге на компенсационные выплаты, 3798,6 тыс. тенге на командировочные расходы, 909,8 тыс. тенге на заработную плату и отчисления технического персонала)

По бюджетной программе 753003 «Общее образование по специальным образовательным программам»   – 10 054,5 тыс. тенге, в том числе ежемесячная заработная плата – 7 092,1 тыс. тенге, социальный налог – 1 070,2 тыс. тенге, компенсационные выплаты – 6 216,0 тыс. тенге, коммунальные расходы – 1 861,1 тыс. тенге, командировочные расходы – 25,2 тыс. тенге, социальные выплаты – 5,9 тыс. тенге);

По бюджетной программе 753006 «Общее образование одаренных детей в специализированных образовательных организациях» 4245,4 тыс.тенге на командировочные расходы по программе в связи с отсутствием средств;

По бюджетной программе 753011 «Исследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению» 249,7 тыс. тенге на командировочные расходы по программе в связи с отсутствием средств;

По бюджетной программе 753015 «Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»п за счет коммунальных расходов – 310,8 тыс.тенге;

По бюджетной программе 753055 «Дополнительное образование детей и подростков»   выделено 1205,9 тыс. тенге, в том числе на приобретение ГСМ – 600,0 тыс. тенге, на оплату коммунальных услуг – 219,7 тыс. тенге, на оплату прочих работ и услуг – 350,0 тыс. тенге, на приобретение товаров в связи с отсутствием денежных средств – 36,2 тыс. тенге;

По бюджетной программе 753082 «Общее образование в государственных начальных, основных и средних общеобразовательных учреждениях»  выделено 2 253 442,2 тыс. тенге, в том числе на заработную плату в размере 1 453 300,2 тыс. тенге, на компенсационные выплаты – 2 155,2 тыс. тенге, на социальный налог – 330 404,2 тыс. тенге, на социальные выплаты – 88 891,3 тыс. тенге, на обязательные медицинские выплаты – 184 974,5 тыс. тенге, на приобретение ГСМ – 41,4 тыс. тенге, на оплату коммунальных услуг – 119 900,4 тыс. тенге, на оплату прочих работ и услуг – 48 211,0 тыс. тенге, на командировочные расходы в связи с нехваткой финансовых средств – 25 564,0 тыс. тенге;

По бюджетной программе 753087 «Ежемесячная денежная выплата опекунам (попечителям) на содержание ребенка (детей)-сироты и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей» в связи с дефицитом финансирования – 166,0 тыс.тенге;

По бюджетной программе 753089 «Организация профессионального обучения»   – 202,8 тыс. тенге, в том числе по социальному налогу – 128,5 тыс. тенге, на оплату прочих работ и услуг в связи с нехваткой финансирования – 74,3 тыс. тенге;

По бюджетной программе 753096 «Исполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства»   в связи с дефицитом финансирования – 5036,2 тыс.тенге;

По бюджетной программе 753200 «Обеспечение деятельности дошкольных образовательных и воспитательных организаций и организация оказания в них медицинских услуг» в связи с недовыплатой ежемесячной заработной платы по программе в размере 8296,8 тыс.тенге;

По бюджетной программе 753202 «О реализации государственного образовательного заказа в дошкольных образовательных организациях»  – 1 306 221,0 тыс. тенге, в том числе ежемесячная заработная плата – 183 762,3 тыс. тенге, компенсационные выплаты – 6 216,0 тыс. тенге, социальный налог – 11 841,6 тыс. тенге, социальные отчисления – 6 287,5 тыс. тенге, социальные отчисления на обязательное социальное медицинское страхование – 4 970,0 тыс. тенге, оплата прочих работ и услуг – 1 092 596,8 тыс. тенге в связи с отсутствием средств;

По бюджетной программе 753203 «О внедрении подушевого финансирования в государственных средних общеобразовательных учреждениях»  выделено 15 096,7 тыс. тенге, в том числе на заработную плату – 6 931,7 тыс. тенге, на компенсационные выплаты – 115,4 тыс. тенге, на социальные налоги – 5 840,7 тыс. тенге, на социальные выплаты – 1 650,0 тыс. тенге, на обязательные медицинские выплаты – 493,7 тыс. тенге, на оплату прочих работ и услуг в связи с нехваткой финансовых средств – 65,5 тыс. тенге.

- Анализ просроченной дебиторской задолженности

Просроченная дебиторская задолженность из общей суммы дебиторской задолженности по состоянию на 1 января 2021 года составила 36 613,4 тыс. тенге или 10% и считается просроченной дебиторской задолженностью.

Просроченная Задолженность, сформированная у четырех администраторов бюджетных программ:

По областному управлению координации занятости и социальных программ на приобретение автотранспортных средств для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1994-1995 годов на сумму 32 525,0 тыс. тенге. Дебиторская задолженность поставщика от ТОО «Сыр-Дарья» на сумму 6 800,0 тыс. тенге и «Шымкент-Азия СҮ» на сумму 25 725,0 тыс. тенге. Транспортные средства Заказчику не поставлены;

По областному управлению общественного здравоохранения на приобретение подведомственным государственным учреждением «Бас қойма» транспортного средства в 2010 году на сумму 2 395,0 тыс. тенге. Поставщиком ТОО «Астана Смарт Сервис» обязательства по договору не исполнены, транспортное средство Заказчику не передано (оплата по договору произведена в размере 100%);

По областному управлению физической культуры и спорта  в 2012 году был внесен аванс на приобретение автотранспортных средств в размере 1309,8 тыс. тенге по договору между «Школой высшего спортивного мастерства по боевым искусствам Южно-Казахстанской области» и ИП «Уралбеков Б.С.». Поставщик отказался от поставки товара, обязательства по договору не исполнены (решение суда № 2Е-3113/12 от 08.08.2012 г., пересмотрено в деле № 1-911 от 07.10.2015 г.);

По областному управлению культуры в 2015 году на приобретение ГСМ (бензин АИ-92) по талонам для ГУ «Южно-Казахстанская детская библиотека имени Ы. Алтынсарина» выделено 383,6 тыс. тенге. Заводу ТОО "Bendos Engineering" по договору с Управлением культуры Южно-Казахстанской области был произведен авансовый платеж.

Увеличения просроченной дебиторской задолженности по сравнению с предыдущим периодом не наблюдается.

Несмотря на ежегодное предъявление вышеуказанной задолженности, областным Управлением координации занятости и социальных программ, Управлением здравоохранения, Управлением физической культуры и спорта, Управлением культуры меры по ее погашению путем поставки товаров (работ, услуг) или возврата средств в соответствующий доход бюджета в соответствии с пунктом 7 статьи 97 Бюджетного кодекса на должном уровне не принимаются.

- Анализ качества управления администраторами местных бюджетных программ по снижению (увеличению) объемов кредиторской и дебиторской задолженности

Увеличение или уменьшение дебиторской и кредиторской задолженности в 2021 году по сравнению с предыдущими годами

тыс. тенге

|  | Задолженность, сформированная по состоянию на 01.01.2020 года | Задолженность, сформированная по состоянию на 01.01.2021 года | Задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01.01.2022 года | Отклонение (2021-2020)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебиторская задолженность | 33 275 360,1 | 36 626 695,9 | 956240,3 | - 35 670455,6 |
| Кредиторская задолженность | 21 795 233,5 | 36 045 332,2 | 4 769 969,3 | - 31 275 362,9 |

По состоянию на 1 января 2022 года дебиторская задолженность областного бюджета составила 956 240,3 тыс. тенге, что на 35 670 455,6 тыс. тенге меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть за отчетный период погашено дебиторской задолженности на сумму 37 028 919,3 тыс. тенге, в том числе: в доход бюджета – 14 739 070,4 тыс. тенге, по иным основаниям – 22 289 848,9 тыс. тенге. Остаток задолженности прошлых лет составляет 64 016 тыс. тенге, а сумма дебиторской задолженности, возникшей в отчетном периоде, составляет 892 224,3 тыс. тенге.

По сравнению с прошлым годом это произошло за счет уменьшения дебиторской задолженности по областному управлению сельского хозяйства на 21 915 691,7 тыс. тенге и по областному управлению предпринимательства и торговли на 14 478 605,0 тыс. тенге.

По данным областного бюджета, по состоянию на 1 января 2022 года кредиторская задолженность составила 4 769 969,3 тыс. тенге, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31 275 362,9 тыс. тенге.

Основной причиной значительного снижения кредиторской задолженности по сравнению с прошлым годом стало ее уменьшение по областному управлению сельского хозяйства на 21 915 691,7 тыс. тенге и областному управлению предпринимательства и торговли на 14 085 746,0 тыс. тенге.

Оценка эффективности реализации бюджетных инвестиционных проектов

Исполнение бюджета развития по Туркестанской области по итогам  2021 года

В 2021 году в рамках бюджетных программ развития Туркестанской области реализовано 1031 инвестиционных проектов по 82 бюджетным программам через 13 администраторов бюджетных программ областного, районного и городского уровней (В 2020 году реализовано 1251 инвестиционных проектов).

Из них 687 – объекты строительства, 344 – проектно-сметная документация. Кроме инвестиционных проектов, в рамках бюджетных программ развития реализуются программы по увеличению уставного капитала.

Из предусмотренных в уточненном бюджете программы развития Туркестанской области на 2021 год 204 049 895,0 тыс. тенге освоено 203 242 928,9 тыс. тенге или освоено 99,6%, что на 0,3% (99,9%) меньше показателя 2020 года. Сумма неосвоенных средств составила 806 966,1 тыс. тенге, из них сэкономлено по результатам государственных закупок 495 727,6 тыс. тенге (6,1%).

Акиматом Туркестанской области реализовано 82 бюджетнх программ  развития, подлежащие оценке. Среднее достижение прямых результатов по данным бюджетным программам составило 69,92%.

Для сравнения, средний процент по этому показателю в 2020 году составил 79,03%.

В общей сложности прямые результаты были полностью достигнуты в 35 из 82 оцененных программ развития бюджета.(42,69%),Средние показатели достигнуты у 17 (20,73%), низкие показатели – у 26 (31,70%), не достигнуты – у 4 (4,88%).

Наилучшие результаты по этому критерию зафиксированы в Управлении архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) (466).

Средние показатели достижения показателей наблюдаются в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) (458), отделе энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области (279), отделе строительства области (271), отделе жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) (497), низкие показатели достижения показателей наблюдаются в отделе инфраструктуры и связи района (города областного значения) (813), отделе строительства, отделе архитектуры и градостроительства района (города областного значения) (472).

В связи с продолжающимися судебными разбирательствами по бюджетным программам 458-033, 458-058, 467-011, 467-040, 472-040, а также в связи с ненадлежащим исполнением потенциальными поставщиками договорных обязательств по программам 472-022, 497-018, 497-029, 497-038 Показатели прямого результата:  выполнены не в полном объеме.

В отделе строительства района (города областного значения) (467), управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) (485), отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) (492), областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог (268), отделе жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (487).

В 2021 году бюджетом развития Туркестанской области запланировано строительство 687 объектов. Из общего количества объектов строительства, на 2022 год запланировано строительство 356 объектов, из 320 объектов, подлежащих вводу, 315 объектов введены в эксплуатацию в установленные сроки (98,4% от общего количества введенных объектов), 4 объекта введены с опозданием (1,25%), 1 объект не введен в эксплуатацию (0,3%).

Основными причинами несвоевременного ввода объектов в эксплуатацию являются задержки в проведении процедур государственных закупок (жалобы на результаты работы ГЗК), нарушения графиков работ подрядных организаций, несвоевременное оформление заказчиками документов о вводе в эксплуатацию.

Анализ своевременности завершения и ввода в эксплуатацию бюджетных инвестиционных проектов

Всего в 2021 году запланирована реализация 635 бюджетных инвестиционных проектов (546 объектов строительства, 89 предприятий государственной формы собственности).Всего 546бюджетный инвестиционный проектФактически введено в эксплуатацию 235 (4 введены с опозданием), 1 не введен в эксплуатацию, 310 запланированы на 2022 год.

Ввод в эксплуатацию бюджетных инвестиционных проектов

| № | Администраторы бюджетных программ | Количество БИП | Должно быть введено в эксплуатацию | Введено в эксплуатацию | Не введено в эксплуатацию | Задержка передачи | Переходный на 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все |  | 546 | 236 | 235 | 1 | 4 | 310 |
| 1 | Управлениепассажирского транспорта и автомобильных дорог | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Управление строительства | 280 | 130 | 129 | 1 | 4 | 150 |
| 3 | Управлениеэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 260 | 102 | 102 | 0 | 0 | 158 |

По управлениям и районам, городам, в частности:

По данным государственного учреждения «Управление строительства Туркестанской области», в 2021 году запланирована реализация 280 объектов строительства. Из них 150 объектов являются переходными и подлежат вводу в эксплуатацию. Из 130 объектов, подлежащих вводу, 125 введены в эксплуатацию в установленные сроки, 4 объекта – с опозданием. 1 объект не введен в эксплуатацию. В частности:

- 1-я очередь (секция 1-2) строительства многоквартирного жилого комплекса со прилегающими помещениями и паркингом в административно-деловом центре г. Туркестан предполагалась к вводу в эксплуатацию 30.06.2021 г., но фактически была введена в эксплуатацию 11.12.2021 г.

- 1-я очередь (секции 1-3) строительства многоквартирного жилого комплекса со прилегающими помещениями и паркингом в административно-деловом центре г. Туркестан предполагалась к вводу в эксплуатацию 30.06.2021 г., но фактически была введена в эксплуатацию 11.12.2021 г.

- 1-я очередь (участок 2-2) строительства многоквартирного жилого комплекса со прилегающей территорией и паркингом в административно-деловом центре г. Туркестан предполагалась к вводу в эксплуатацию 30.06.2021 г., фактически введена в эксплуатацию 11.12.2021 г.

- 1-я очередь (участок 2-3) строительства многоквартирного жилого комплекса со смежными помещениями и паркингом в административно-деловом центре г. Туркестан предполагалась к вводу в эксплуатацию 30.06.2022 г., но фактически была введена в эксплуатацию 11.12.2021 г. (в связи с внесением изменений в проект в связи с ростом стоимости строительных материалов).

- Строительство дома культуры на 100 мест в селе Аккум Отырарского района предполагалось завершить к 15 декабря 2021 года, однако фактически он не был сдан (из-за задержки в оформлении акта приемки объекта в эксплуатацию).

По данным государственного учреждения «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области», в 2021 году запланирована реализация 260 объектов строительства. Из них 158 объектов являются переходными, а 102 объекта, которые должны были быть введены в эксплуатацию, введены в эксплуатацию в установленные сроки.

Государственным учреждением «Туркестанское По областному управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог» в 2021 году запланирована реализация 6 объектов строительства и реконструкции. Из них 2 объекта являются переходными и 4 из 4 объектов, которые должны были быть введены в эксплуатацию, введены в эксплуатацию в установленные сроки.

Оценка эффективности использования бюджетных средств администраторами бюджетных программ

В 2021 году 200 из 225 бюджетных программ реализуются администраторами региональных бюджетных программПо 25 бюджетным программам результаты достигнуты, по 25 бюджетным программам результаты не достигнуты.

О реализации бюджетных программ

| № | Наименование администратора бюджетной программы | Неосвоенные средства в 2021 году | Количество программ, реализованных АБП в 2021 году | По словам администраторов бюджетных программ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Достигнутый прямой или конечный результат | Недостигнутый прямой или окончательный результат достигнуто |
| Всего |  | 1,072,187.8 | 225 | 200 | 25 |
| 1 | Аппарат областного маслихата | 1251,8 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Аппарат акима области | 6898,5 | 8 | 8 |  |
| 3 | Управление земельных отношений | 3,4 | 4 | 4 |  |
| 4 | Управление внутренних дел | 6,6 | 3 | 3 |  |
| 5 | Управление природных ресурсов и природопользования | 76,3 | 6 | 6 |  |
| 6 | Министерство сельского хозяйства | 8,2 | 29 | 27 | 2 |
| 7 | Управление координации занятости и социальных программ | 10455,9 | 11 | 7 | 4 |
| 8 | Управление культуры | 36,3 | 8 | 6 | 2 |
| 9 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 582191,9 | 9 | 9 |  |
| 10 | Управление по делам религий | 5,6 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Управление трудовой инспекции | 0,5 | 1 | 1 |  |
| 12 | Строительный отдел | 76690,6 | 25 | 25 |  |
| 13 | Управление архитектуры и градостроительства | 0,7 | 2 | 2 |  |
| 14 | Управление предпринимательства и торговли | 0,9 | 9 | 8 | 1 |
| 15 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 16004,1 | 14 | 11 | 3 |
| 16 | Ревизионная комиссия | 10 | 2 | 2 |  |
| 17 | Управление туризма | 4,4 | 3 | 3 |  |
| 18 | Кафедра физического воспитания и спорта | 316,5 | 7 | 6 | 1 |
| 19 | Отделение неотложной помощи | 91 | 2 | 2 |  |
| 20 | Управление государственных закупок | 4,5 | 1 | 1 |  |
| 21 | Государственный архитектурно-строительный надзор | 3,1 | 2 | 2 |  |
| 22 | Отдел земельной инспекции | 0,4 | 1 | 1 |  |
| 23 | Управление стратегии и экономического развития | 1 | 4 | 4 |  |
| 24 | Управление финансов и государственных активов | 203381,5 | 12 | 12 |  |
| 25 | Управление общественного развития | 50052,1 | 6 | 3 | 3 |
| 26 | Управление развития человеческих ресурсов | 27566,5 | 27 | 22 | 5 |
| 27 | Управление общественного здравоохранения | 96990,4 | 18 | 18 |  |
| 28 | Управление оцифровки, государственных услуг и архивов | 130,9 | 3 | 3 |  |
| 29 | Управление инвестиций и экспорта | 4,2 | 4 | 3 | 1 |

Основные причины отсутствия прямых и конечных результатов  Это связано с санитарно-эпидемиологической обстановкой, несостоявшимся конкурсом по государственным закупкам, неисполнением условий договора с подрядчиком, неполным выполнением работ, несвоевременной поставкой товаров.

Из 29 администраторов бюджетных программ, финансируемых из областного бюджета, 18 администраторов бюджетных программ полностью достигли ожидаемых результатов, 11 администраторов бюджетных программ не достигли ожидаемых результатов в полном объеме. В частности:

- Аппарат областного маслихата

По бюджетной программе 110 003 «Капитальные расходы государственного органа» из предусмотренных 10 408,0 тыс. тенге освоено 9 157,6 тыс. тенге или освоено 88%. Не освоено по причине непоставки товаров 1 250,4 тыс. тенге.

В целях активизации деятельности аппарата областного маслихата и обеспечения его бесперебойной работы за счет выделенных средств приобретено 11 комплектов компьютеров, 11 ноутбуков, 1 видеокамера, 2 штатива, 15 принтеров, 2 микрофона. Однако, в связи с тем, что подрядчиком не поставлено 5 телевизоров, за отчетный период не освоено 1 250,0 тыс. тенге средств. То есть аппарат областного маслихата обеспечен материально-техническими средствами на 89,3%, а непосредственные и конечные результаты программы не достигнуты.

- Министерство сельского хозяйства

По бюджетной программе 255 037    «Предоставление бюджетных кредитов на содействие развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития эффективной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» на 2017-2021 годы» всего выделено 6 900 000,0 тыс. тенге (из республиканского бюджета – 2 900 000,0 тыс. тенге, из Национального фонда Республики Казахстан – 4 000 000,0 тыс. тенге). По итогам 2021 года освоено 6 900 000,0 тыс. тенге или 100% от выделенных финансовым организациям средств.

Прямой результат: Запланировано обеспечить микрокредитование 1562 проектов в сельской местности и малых городах за счет средств республиканского бюджета и Национального фонда Республики Казахстан, фактически профинансировано 1403 проекта, план выполнен на 89,8%. В соответствии с требованиями Правил и трехстороннего соглашения (ТО Акимат, ТО АСБ и АКК ТФ) предусмотрено перечисление выделенных средств конечным заемщикам в срок до 1 марта 2022 года.

Конечный результат: Фактический объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (ОФК) в 2021 году планировалось увеличить на 104,3%, а фактически достиг 104,1%. При этом прямые и конечные результаты, предусмотренные в соотвествии с договорным периодом, не достигнуты.

По бюджетной программе 255 076   «Кредитование предпринимательских инициатив в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы» из Национального фонда Республики Казахстан выделено 2 464 000,0 тыс. тенге, освоено 100%.

Прямой результат: За счет средств Национального фонда Республики Казахстан запланировано обеспечить микрокредитование 296 проектов в сельской местности и малых городах, фактически профинансировано 69 проектов, план выполнен на 23,3%, запланировано создание 385 новых рабочих мест, фактически создано 125 новых рабочих мест, план выполнен на 32,5%. В соответствии с требованиями Правил и трехстороннего соглашения (ТО Акимат, ТО АШБ и АКК ТФ) выделенные средства запланировано передать конечным заемщикам до 1 марта 2022 года. На сегодняшний день остаток в финансовых организациях составляет 1 874,3 млн. тенге. В связи с этим будут достигнуты прямые результаты в соответствии с условиями соглашения.

Конечный результат: Фактический объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (ОФК) в 2021 году планировалось увеличить на 104,3%, фактически достиг 104,1%.

Согласно бюджетной программе, в соответствии с требованиями Правил и трехстороннего соглашения (ТО Акимат, ТО АСБ и АКК ТФ) выделенные средства должны были быть переданы конечным заемщикам до 1 марта 2022 года. В связи с этим прямые и конечные результаты в соответствии с договорным периодом не достигнуты.

- Управление координации занятости и социальных программ

Управление координации занятости и социальных программ 256 012 «Предоставление специальных социальных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, специальных центрах социального обслуживания, центрах социального обслуживания населения» из общей суммы 358 824,0 тыс. тенге (из республиканского бюджета – 24 025,0 тыс. тенге, из Национального фонда – 84 135,0 тыс. тенге, из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение – 250 664,0 тыс. тенге) освоено 354 967,8 тыс. тенге, а из неосвоенных 3 856,2 тыс. тенге получена экономия по фонду оплаты труда в размере 3 854,7 тыс. тенге, по государственным закупкам – 1,5 тыс. тенге.

Средства, выделенные по бюджетной программе, были направлены на содержание муниципального государственного учреждения «Центр специального социального обслуживания № 4 «Тасарык» и предоставление специальных социальных услуг детям-инвалидам в возрасте от 3 до 18 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Прямой результат: «В условиях стационара предоставление специальных социальных услуг в соответствии с государственными стандартами, включая образование, здравоохранение и реабилитацию, было запланировано для 100 человек, однако общее количество охваченных услугой лиц (с учетом госпитализации и выписки) составило 87 человек. Причиной незаполнения планового количества коек является то, что в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача были введены карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19 извне и обеспечения социальной дистанции, и было принято лишь 50% получателей услуг. Кроме того, заявлений на размещение в центре не поступало.

Конечный результат:Доля охваченных социальными услугами от запланированного объема выполнена на 87% (план - 100%).

Показатели прямого результата:  по бюджетной программе были достигнуты частично, однако показатель конечного результата не достигнут.

По бюджетной программе 256 013 «Предоставление специальных социальных услуг инвалидам с психоневрологическими заболеваниями в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), специальных центрах социального обслуживания, центрах социального обслуживания населения» из запланированных 1 180 270,0 тыс. тенге (92 791,0 тыс. тенге из республиканского бюджета, 228 006,0 тыс. тенге из Национального фонда, 859 473,0 тыс. тенге за счет субвенций на социальную помощь и социальное обеспечение из республиканского бюджета) освоено 1 180 268,5 тыс. тенге, сэкономлено по государственным закупкам 1,5 тыс. тенге.

Выделенные по программе средства были направлены на содержание 2 психоневрологических психиатрических больниц и оказание социальных услуг 684 человек в стационарных и полустационарных условиях, в том числе: в «Специальном центре социального обслуживания населения № 3 г. Коксаек» – 162 человека, в «Специальном центре социального обслуживания населения № 1 г. Туркестан» – 522 человека.

Прямой результат: 684 инвалидам старше восемнадцати лет с психоневрологическими заболеваниями предоставлены специальные социальные услуги в соответствии с государственными стандартами, в том числе:

- в стационаре план предусматривал 670 человек, однако в связи с возросшей потребностью в специальных социальных услугах показатель выполнен на 681 человека. За счет прибывающих и выбывающих получателей услуг занято на 11 человек больше запланированного количества коек;

- На полустационарное лечение было запланировано 10 человек, но услугами были охвачены 3 человека с ограниченными возможностями, а из-за отсутствия обращающихся в центры и карантинных ограничений, объявленных из-за пандемии COVID-19, услугами недополучили 7 человек.

Конечный результат: Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, была запланирована на уровне 100%, а в стационарных условиях план был выполнен на уровне 100,0% в зависимости от конкретно обратившихся в центры.

На конец года дебиторская задолженность коммунальных предприятий составила 703,9 тыс. тенге, а кредиторская задолженность составила 1 777,0 тыс. тенге.

При этом показатели прямых результатов бюджетной программы были достигнуты частично, но конечные результаты достигнуты.

По бюджетной программе 256 014 «Предоставление специальных социальных услуг пожилым людям, инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в реабилитационных центрах» из выделенных по бюджетной программе 819 045,0 тыс. тенге (58 596,0 тыс. тенге из республиканского бюджета, 183 624,0 тыс. тенге из Национального фонда, 576 825,0 тыс. тенге из республиканского бюджета за счет субвенций на социальную помощь и социальное обеспечение) освоено 814 328,9 тыс. тенге, а также сэкономлено по фактическим расчетам с фонда оплаты труда 4 716,1 тыс. тенге, по государственным закупкам – 4 664,1 тыс. тенге.

В 2021 году в рамках программы в 7 муниципальных государственных учреждениях специальными социальными услугами охвачено 785 человек (по плану – 1240 человек). Из них в «Специальном центре социального обслуживания № 5» прошли реабилитационные мероприятия 433 инвалида, в ГУ «Специальный центр социального обслуживания детей» – 273 ребенка-инвалида. В КГУ «Специальный профессиональный колледж»   получают профессиональное образование 79 инвалидов.

Прямой результат:  Предоставление специальных социальных услуг в соответствии с государственными стандартами, в том числе:

- по инвалидам   запланировано 840 человек, однако фактически реабилитационными мероприятиями охвачено всего 433 человека;

- по детям-инвалидам было запланировано 320 человек, однако в связи с карантинными ограничениями, введенными для предотвращения распространения COVID-19 и обеспечения социального дистанцирования, было принято лишь 80% получателей услуг. Кроме того, учитывая риск инфекционных заболеваний, родители или законные представители детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в ряде реабилитационных мероприятий, временно отказались от услуг для своих детей. По состоянию на конец года услугами были охвачены 273 человека;

- Из запланированных 80 мест для профессионального обучения фактически прошли обучение 79 человек, а 1 человек добровольно вышел от обучения по состоянию здоровья.

Конечный результат: Доля охваченных социальными услугами фактически выполнена на 63,3%, в том числе: взрослого населения – на 51,5%, детей-инвалидов – на 85,3%, студентов – на 98,8%.

Прямые и конечные результаты по бюджетной программе не были достигнуты.

По бюджетной программе 256 044 «Реализация миграционных мер на местном уровне»   из 27 000,0 тыс. тенге на обеспечение деятельности Центра адаптации оралманов направлено 26 997,6 тыс. тенге. Из неосвоенных 2,4 тыс. тенге, 0,5 тыс. тенге сэкономлено по фонду оплаты труда, 0,9 тыс. тенге по результатам государственных закупок и 1,0 тыс. тенге на командировочные расходы.

Прямой результат: При планируемом размещении в Центре адаптации и интеграции оралманов 25 человек фактическое количество посетителей составило 11.

Конечный результат: Доля лиц, охваченных адаптационными услугами в Центрах адаптации и интеграции оралманов, от запланированного объема составила 44% (при плане 100%).

Прямые и конечные результаты по бюджетной программе не были достигнуты.

- Управление культуры

По бюджетной программе 262 005 «Обеспечение сохранности и доступности объектов историко-культурного наследия» было запланировано 747 754,0 тыс. тенге, из них освоено 747 753,6 тыс. тенге или план выполнен на 100%. По фактическим расходам получена экономия в размере 0,4 тыс. тенге, оставшаяся неизрасходованной.

Планируемые средства направлены на содержание 12 музеев и 10 их филиалов, муниципального государственного учреждения «Онтустикфильм», «Историко-культурного этнографического центра», государственного муниципального казенного учреждения «Центр по охране, реставрации и использованию историко-культурного наследия».

Показатели прямого результата: : В целях сбора и сохранения ценных ценностей, ознакомления зрителей с историей края, добрыми делами выдающихся людей края, с культурой края, для донесения истории края до будущих поколений организовано 6618 экскурсий, 502 постоянные и 151 передвижная выставка. В результате количество посетителей музея составило 217 038 человек при плане 232 632, однако в связи с продолжающейся в нашей стране пандемией ряд музеев работает в дистанционном режиме, и план посещений не был выполнен. Поступило 4758 новых экспонатов, а общий фонд собранных артефактов (экспонатов) достиг 178 927 единиц.

Также доплата за условия труда руководящего состава региональных музеев культуры в размере 35 процентов производилась в размере 100% из республиканского бюджета в размере 154 штатных единиц.

Показатели конечного результата:: Проводится научно-исследовательская и поисковая работа по сбору археологических, исторических и этнографических памятников, свидетельствующих о природе, историческом прошлом и духовной культуре нашей страны, а также пропаганде жизненного пути и деятельности граждан, внесших вклад в развитие нашей страны. Сохранение, изучение и популяризация исторических и природных памятников, богатого материального и письменного культурного наследия способствуют воспитанию подрастающего поколения на основе патриотизма и национального наследия. Развивается духовно-нравственный потенциал народов, проживающих на территории Казахстана, формируется патриотизм среди казахстанцев, воспитываются достойные граждане Родины.

Прямые и конечные результаты по бюджетной программе не были достигнуты.

По бюджетной программе 262 007 «Поддержка театра и музыки» выделенные   средства в размере 1 084 434,0 тыс. тенге освоены полностью.

Показатели прямого результата: : В целях реализации государственной политики в области театрального и музыкального творчества, постановки и проведения спектаклей, организации гастролей функционируют 2 профессиональных театра, областная филармония имени Ш. Калдаякова и многофункциональный комплекс «Конгресс-холл». С начала года в областных филармониях и концертных организациях проведено 181 концерт и культурно-массовое мероприятие, на которых побывало 73 866 зрителей (при плане – 100 000), организована 41 гастрольная поездка.

Театры подготовили 5 новых спектаклей (планировалось 8), а также провели 311 текущих спектаклей, которые посетило 77 416 зрителей (планировалось 90 000).

Кроме того, 329 штатным работникам областного центра культуры и народного творчества установлена 35-процентная доплата за условия труда руководящего и основного персонала в размере 100% за счет средств республиканского бюджета.

Показатели конечного результата:: Населению представляются высококачественные работы, которые широко пропагандируют театральное искусство, воспитывают патриотизм, пробуждают патриотический дух.

Прямые и конечные результаты, запланированные в программе, достигнуты частично.

- Управление по делам религий

По бюджетной программе 269 001 «Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозных дел на местном уровне» из запланированных по бюджетной программе 168 327,0 тыс. тенге освоено 168 323,1 тыс. тенге, план выполнен на 100%. Неосвоенные средства по фактическим расходам сэкономлены в размере 3,9 тыс. тенге.

Показатели прямого результата:  По Управлениеу по делам религий утверждено 13 единиц государственных служащих, сохранено 6 единиц работников технической службы, сокращено 2 единицы государственных служащих в соответствии с постановлением акимата Туркестанской области, открыто 6 вакантных должностей (1 единица начальника отдела, 4 единицы главного специалиста, 1 единица водителя).

В целях обеспечения стабильности в сфере религии проведено 12 мероприятий (запланировано 13), на проведение которых выделено 87 629,0 тыс. тенге. В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране мероприятие «Организация встреч с заключенными исправительных учреждений в целях обеспечения стабильности в сфере религии» не реализовано. Средства, выделенные на проведение данного мероприятия, были перенаправлены на организацию религиозно-просветительской программы «Сердечник духовности» на местных телеканалах в целях недопущения действий, негативно влияющих на национальные устои и обычаи.

Показатели конечного результата: Управлением по делам религий Туркестанской области на 2021 год запланирован ряд мероприятий по реализации государственных и общественных заказов, связанных с религиозной сферой, в том числе - в соответствии с темой «Организация встреч со сторонниками деструктивных религиозных течений в целях обеспечения стабильности в религиозной сфере» организовано 1500 индивидуальных встреч с членами ДДР, выявленными на территории области, с привлечением богословов и имамов.

В целях обеспечения стабильности в сфере религииВ рамках проекта «Выпуск информационно-методического обеспечения анализа и экспертизы на религиозной почве в регионе» разработано 15 000 единиц информационно-методического обеспечения.(«Террористическая организация, угрожающая общечеловеческим ценностям», «Высокопоставленный имам Матуриди», «Взаимоотношения государства и религии: казахстанская модель»),  было предоставлено в пользование городским и районным акиматам, филиалам Государственной службы образования Республики Казахстан, средним специальным учебным заведениям и колледжам-медресе, Университету имени К.А.Ясави Республики Казахстан, фонду Туркестанского областного управления Государственной службы образования Республики Казахстан.

В целях обеспечения стабильности в религиозной сфере, среди населения городов, районов и сельских округов, а также в государственных учреждениях (в воинских частях, правоохранительных органах и среди медицинского персонала) проведено 1080 встреч по профилактике влияния негативных тенденций среди подростков и молодежи в высших, средних специальных учебных заведениях и общеобразовательных школах области, охвачено 47 148 человек.

В целях обеспечения стабильности в религиозной сфере проведено 4019 индивидуальных встреч со сторонниками деструктивных религиозных течений, 270 встреч с лицами, отбывающими наказание в исправительных учреждениях, в рамках операции «Жусан» охвачено 1116 человек. В результате встреч 83 гражданина отказались от своих деструктивных религиозных взглядов.

В результате встреч, проведенных информационно-разъяснительными группами, 54 325 жителей региона были защищены от негативной идеологии деструктивных религиозных течений.

Согласно списку граждан, предоставленному Управлениеом Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Туркестанской области, из 1001 представителя деструктивных религиозных течений региона 83 возвращены на путь традиционного вероисповедания. В результате анализа аккаунтов распространителей негативной идеологии деструктивных религиозных течений установлено, что 4692 аккаунта (3315 открытых, 1377 закрытых) были добавлены в друзья, 5309 аккаунтам (5031 открытый, 278 закрытых) были направлены письма-предупреждения на основании Закона РК «О противодействии терроризму», 564 аккаунта отказались от деструктивных религиозных объединений, 8345 аккаунтов не вышли из деструктивных религиозных объединений, 90 аккаунтов удалили свои страницы в результате направленных писем-предупреждений.

По бюджетной программе 269 005 «Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе» из запланированных 92 551,0 тыс. тенге освоено 92 549,3 тыс. тенге, план выполнен на 100,0%. По фактическим расходам получена экономия в размере 1,7 тыс. тенге, оставшаяся неосвоенной.

Показатели прямого результата: Из запланированных 43 должностей в муниципальном государственном учреждении «Центр по изучению религиозных проблем», подведомственном Управлению по делам религий, сохранены 23 сотрудника. Остальные 20 единиц должностей вакантные.

В целях обеспечения стабильности в религиозной сфере в каждом городе, районе, сельском округе организовано 699 встреч (запланировано 650) с населением и государственными структурами (воинскими частями, правоохранительными органами, медицинскими работниками) по теме «Профилактика негативной идеологии деструктивных религиозных организаций в обществе».

В целях профилактики влияния негативных тенденций в среде подростков и молодежи в высших, средних специальных учебных заведениях и общеобразовательных школах области организовано 493 мероприятия (запланировано 400 мероприятий).

Для анализа и оценки проблем, влияющих на общественно-политическую ситуацию на религиозной почве в регионе, издано 11 300 информационно-методических изданий (запланированный тираж 55 000 экз.). Из них было изготовлено и распространено 10 000 буклетов, 1300 экземпляров методических пособий
в ходе мероприятий. В связи с выполнением администратором программы государственного социального заказа на изготовление информационно-методических пособий изготовить необходимое количество книг не удалось.

В целях обеспечения стабильности в религиозной сфере организовано 4019 встреч со сторонниками деструктивных религиозных течений (запланировано 1700 встреч). В результате встреч 83 гражданина отказались от деструктивных религиозных взглядов и перешли в традиционное русло.

В целях обеспечения стабильности в религиозной сфере организовано 292 встречи с заключенными исправительных учреждений (запланировано 280 встреч).

В связи с систематическим проведением плановых встреч, направленных на обеспечение религиозной стабильности, а также возросшей потребностью в разъяснительной работе среди населения, мероприятия проводились с избытком.

Кроме того, оказана теологическая, психологическая и 6 членам семей жителей региона, репатриированных в рамках операции «Жусан».
Проведено 50 онлайн-встреч.

В целях недопущения публикации контрпропагандистских материалов сторонниками деструктивных течений на официальном сайте (centre-tur.kz) и в социальных сетях опубликовано 479 материалов (15 новостей, 159 статей, 159 комментариев).
Опубликовано 257 видеоматериалов (93 видеоролика, 164 прямых трансляции, 45 инфо-баннеров).

В целях выявления религиозно-экстремистских, террористических, фундаменталистских, агрессивных, радикальных взглядов и призывов выявлено и включено в единую республиканскую систему «Knadzor.kz» 413 973 материала в целях блокирования информации негативного содержания.

Специалистами центра подготовлено 197 статей и опубликовано 429 раз в СМИ, организовано 4 интервью на телеканалах, подготовлено 45 инфобаннеров и размещено в социальных сетях.

В результате проведенной информационно-разъяснительной работы, охватывающей все социальные группы общества, и религиоведческой реабилитационной работы со сторонниками деструктивных религиозных течений и лицами, отбывающими наказание, предотвращено распространение негативной религиозной идеологии на территории региона и обеспечена стабильность в религиозной сфере.

Показатели конечного результата: В целях обеспечения стабильности в религиозной сфере у различных контингентов населения региона сформирован иммунитет к негативной идеологии деструктивных религиозных течений, проведена информационно-разъяснительная работа, охватывающая все социальные группы населения. В 2021 году информационной работой было охвачено 7% населения региона.

В результате встреч, проведенных информационно-разъяснительными группами, 171 673 жителя региона были защищены от негативной идеологии деструктивных религиозных течений.

Кроме того, 63% членов региональных, городских и районных информационно-разъяснительных групп получили новые данные и информацию в ходе семинаров и практикумов по формированию команды.

Выявлено и заблокировано 413 973 сайта, распространяющих негативную идеологию деструктивных религиозных течений, а также проведена соответствующая работа с 10 006 аккаунтами с негативным контентом по всему региону.

Показатель бюджетной программы достигнут частично (один) прямой результат, а Показатели конечного результата: достигнуты полностью.

6.  Управление предпринимательства и торговли

По бюджетной программе 278 015 Кредитование «Фонда развития предпринимательства «Даму» для реализации государственной инвестиционной политики»  из бюджета выделено 330 000,0 тыс. тенге, которые освоены в полном объеме.

Прямые показатели результата:

Предоставление микрокредитов  20 предпринимателям в рамках программы.

Показатели конечного результата:

Выделенные в рамках программы средства Фондом «Даму» не освоены. В связи с отсутствием гарантии со стороны Микрокредитного центра «Ырыс», для получения которого в соответствии с договором требуется кредит в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», средства Фондом «Даму» в МФО «Ырыс» не размещены.

В ходе реализации бюджетной программы прямые и конечные результаты не были достигнуты в полном объеме.

7.Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

По бюджетной программе 279 007 «Развитие теплоэнергетической системы» выделено 552 209,0 тыс. тенге, из них освоено 537 208,7 тыс. тенге, или план выполнен на 97,3%. Неосвоение 15 000,3 тыс. тенге связано с неполным завершением конкурса по государственным закупкам.

Показатели прямого результата:

Программой предусмотрена разработка 6 проектно-сметной документации и строительство 3 подстанций.

Показатели конечного результата:

Получено заключение государственной экспертизы по 2 проектно-сметной документации, срок сдачи 4 проектно-сметной документации – 2022 год. В связи с не завершением конкурса ГЗ не освоено 15 000,0 тыс. тенге, не начаты строительные работы по 2 подстанциям.

Прямой результат по бюджетной программе в полном объеме не достигнут, достижение показателя конечного результата запланировано на 2022 год.

В рамках бюджетной программы 279 024 «Развитие промышленной инфраструктуры в рамках государственной программы поддержки и развития предпринимательства «Дорожная карта бизнеса-2025»» выделено 3 117 454,0 тыс.тенге, освоено 3 116 453,7 тыс.тенге или план выполнен на 100%. Неиспользовано 1 000,3 тыс.тенге.в связи с незавершением конкурса по государственным закупкам.

Показатели прямого результата:

Эти средства будут направлены на обеспечение предприятий необходимой инфраструктурой для поддержания их производственных мощностей планируется строительство 7 объектов.

Показатели конечного результата:

Из 7 строящихся объектов введены в эксплуатацию 3. Строительство оставшихся 3 объектов запланировано на 2022 год в соответствии с производственным графиком. В связи с неполным завершением конкурса ГЗ строительные работы на 1 объекте не начаты.

В ходе реализации бюджетной программы прямые и конечные результаты не были достигнуты в полной мере.

Выделенные по бюджетной программе 279 114 «Целевые трансферты на развитие малообеспеченным бюджетам» средства в размере 44 592 935,0 тыс. тенге полностью перечислены в районные и городские бюджеты, освоено 44 193 949,3 тыс. тенге, или 99,1% от плана. Неиспользованные средства составили 398 985,5 тыс. тенге, в том числе:156 344,7 тыс. тенге из-за отсутствия работ по 6 объектам, 58 854,0 тыс. тенге из-за судебных разбирательств по 2 объектам, 5323,3 тыс. тенге из-за незаключения дополнительного соглашения по причине технического сбоя веб-портала МКА по 3 объектамтыс. тенге и по конкурсу ГЗ сэкономлено 178 463,5 тыс. тенге.

Показатели прямого результата:

Программой предусмотрено строительство 245 объектов и разработка 11 проектно-сметной документации.

Показатели конечного результата:

В области питьевой водой обеспечены 19,5 тыс. жителей в 20 населенных пунктах, газом – 100,6 тыс. жителей в 34 населенных пунктах, электроэнергией – 22,6 тыс. жителей в 40 населенных пунктах.

- природным газом обеспечено 457 населенных пунктов (54,3%) или 1374,0 тыс. человек (67,2%);

- в городской местности доступ к питьевой воде имеют 415,1 тыс. человек, или 99,4%, в сельской местности – 1 517,3 тыс. человек, или 93,3%;

- В городской местности доступ к водоотведению имеют 138,6 тыс. человек, или 33,2% населения. В сельской местности доступ к водоотведению имеют 150,2 тыс. человек, или 9,2% населения.

В эксплуатацию введено 96 объектов, по 8 из которых получены положительные заключения экспертизы проектно-сметной документации. Остальные 149 объектов и
3 проектирование и сметаДокументация является переходной на 2022 год. За отчетный период на 4 объектах строительные работы не начаты в связи с судебными разбирательствами и отсутствием объемов работ, на остальных 7 объектах денежные средства не освоены в связи с отсутствием объемов работ и незаключением дополнительного соглашения по причине технического сбоя веб-портала МКА.

В ходе реализации бюджетной программы прямые и конечные результаты не были достигнуты в полном объеме.

8. Управление физической культуры и спорта

По бюджетной программе 285003 «Подготовка членов сборных команд области по различным видам спорта и их участие в республиканских и международных спортивных соревнованиях» выделено 4 746 418,0 тыс. тенге, из них освоено 4 746 359,9 тыс. тенге, или план выполнен на 100%. Экономия составила 58,1 тыс. тенге, то есть выполнение составило 100%.

Показатели прямого результата: Государственные коммунальные казенные предприятия, подведомственные Управлению физической культуры и спорта Туркестанской области, будут стимулироваться к проведению спортивно-массовых мероприятий областного уровня, участию и подготовке сборных команд по различным видам спорта, а в 2021 году спортсмены области принялиучастие в чемпионатах и первенствах Республики Казахстан по олимпийским и неолимпийским видам спорта.

и Кубках, завоевав 352 золотые, 207 серебряных и 252 бронзовые медали, 47 золотых, 19 серебряных и 12 бронзовых медалей на чемпионатах и Кубках Азии и 48 золотых, 26 серебряных и 17 бронзовых медалей на чемпионатах и Кубках мира.

За это время в области подготовлены 1 Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, 3 мастера спорта международного класса, 24 мастера спорта Республики Казахстан и 124 кандидата в мастера спорта. 124 спортсменам, вошедшим в состав сборной команды страны по различным видам спорта и добившимся высоких результатов, выплачивались ежемесячные стипендии.

Также произведены доплаты на повышение заработной платы педагогам   государственных организаций образования в сфере физической культуры и спорта и медицинским работникам государственных организаций образования в сфере спорта в размере 100% на 228,42 штатных единиц (за счет Национального фонда Республики Казахстан).

Показатели конечных результатов: Из общей численности детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет Туркестанской области охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом в спортивных школах и спортивных секциях, достиг 13,7% (план-14).

Хотя непосредственные результаты бюджетной программы были достигнуты, конечные результаты не были полностью достигнуты.

9. Управление общственного развития

По бюджетной программе 752 001 «Услуги по реализации государственной политики в области социального развития на местном уровне» из запланированных 689 552,0 тыс. тенге освоено 661 318,2 тыс. тенге, план выполнен на 95,9%. Не освоено 28 233,8 тыс. тенге, в том числе 28 000,0 тыс. тенге по причине невозможности потенциального поставщика – индивидуального предпринимателя «Өсербаев С.» выполнить работу по изданию методических брошюр «Туркестан – столица тюркского мира» в связи с обоюдным расторжением договора, сэкономлено 233,8 тыс. тенге по фактическим расходам.

Показатели прямого результата: В рамках бюджетной программы сохранены 24 штатных государственных служащих (в ноябре-декабре сокращено 4 штатных сотрудника) и 10 внештатных сотрудников, а также запланированные 32 штатных сотрудника КГУ «Информационно-аналитический центр» Управления общественного развития области.

О содействии «духовному обновлению» и государственных программах  организация идеологических мероприятий 106 мероприятий (запланировано - 4) по вопросам ивента, информационных ресурсов и мониторинга СМИ,социальные исследования социально-политической ситуации10 мероприятий по анализу и прогнозированию, 9 мероприятий по работе с общественными объединениями, 4 мероприятия в сфере молодежной политики (запланировано - 6), в целях обеспечения стабильности в религиозной сфереПроведено 11 мероприятий.

Показатели конечного результата: Учреждение «Информационно-аналитический центр» осуществляет работу по реализации единой государственной информационной политики в регионе и решению проблемных вопросов в информационном пространстве. В результате, в 2021 году в средствах массовой информации опубликовано 54 258 материалов, посвященных Туркестанской области, в том числе 35 836 позитивных, 18 353 нейтральных и 69 критических.

Одним из важных направлений деятельности Управления общественного развития является координация деятельности неправительственных организаций. В области зарегистрировано 465 неправительственных организаций (333 объединения, 132 фонда). Из них 30 – активно действующие неправительственные организации. В настоящее время совместно с объединением юридических лиц «Гражданский Альянс Туркестанской области» проводится интенсивная работа по формированию гражданского общества, стимулированию и поддержке неправительственных организаций области.

В 2021 году на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств Туркестан был официально объявлен духовной столицей тюркского мира. Это свидетельствует о том, что город Туркестан является важным центром не только для нашей страны, но и для братских тюркоязычных стран.

В рамках этих знаменательных дат в Туркестане прошли международные форумы: круглый стол «3000 лет Туркестана», «Туркестанский медиафорум: возможности инвестиций и туризма», «Великий Шелковый путь – великое наследие».

В честь 30-летия независимости страны организованы республиканские мероприятия: дебаты поэтов «Гүлденген, түрленген - Түркістан», дебатный конкурс «Площадь лидеров Туркестана», областные творческий конкурс «Ласточки независимости», творческая выставка «Великий степной эпос», художественные фестивали «Туркестан: мост прошлого и будущего».

Прямые результаты бюджетной программы не были полностью достигнуты, а конечные результаты достигнуты.

По бюджетной программе 752 009 «Услуги по проведению государственной информационной политики» из выделенных 1 727 052,0 тыс. тенге освоено 1 706 688,9 тыс. тенге, что составляет 98,8% от плана. Неиспользованные средства составили 20 363,0 тыс. тенге, в том числе 18 226,0 тыс. тенге из-за невозможности выполнения подрядчиком работ по съёмкам телепередачи «Шамшырағы қайта жанған Түркістан» ИП «Осербаев С.» в связи с расторжением договора сторонами, а также сэкономлено 2 137,0 тыс. тенге по фактическим расходам.

Показатели прямого результата: В рамках государственного заказа по бюджетной программе было запланировано опубликовать в средствах массовой информации 1 355 840,0 кв. см. материалов, однако фактический объем публикации составил 1 855 000,0 кв. см., что составляет 124,1% от плана.

Количество материалов, размещенных на сайтах в рамках государственного заказа, составило 10 317,0 шт./см², при фактическом количестве размещенных материалов 10 551,0 шт./см² или плане 103,2 шт./см².%-Объем производства телерадиопрограмм по государственному заказу был запланирован в размере 26 155,8 минут, фактический объем составил 26 202,0 минут, или план выполнен на 100,2%. Однако подрядчик по съемкам телепередачи «Шамшырағы қайта жанған Түркістан» – ИП«Осербаев С.» – не смог выполнить работу, и телепередача не была снята в связи с обоюдным расторжением договора.

Также в 15 республиканских и 19 областных газетах опубликованы материалы по пропаганде Послания Главы государства, реализации программ Правительства Республики Казахстан, социально-экономическому развитию региона.

Показатели конечного результата: План государственной информационной политики по охвату 50 процентов населения области материалами, публикуемыми в СМИ, и 90 процентов – теле- и радиопрограммами выполнен на 100%.	Прямые результаты бюджетной программы не достигнуты, но конечные результаты достигнуты.

По бюджетной программе 752 032 «Капитальные расходы государственных учреждений и организаций ведомственного подчинения» выделено 7 455,0 тыс. тенге, освоено 6 836,0 тыс. тенге или план выполнен на 91,7%. Не освоено 619,0 тыс. тенге, из них сэкономлено от фактических затрат 195,5 тыс. тенге, а оставшиеся 423,5 тыс. тенге не освоены по причине непоставки компьютерной техники.

Показатели прямого результата: В целях укрепления материально-технической базы Ассамблеи народа Казахстана и Информационно-аналитического центра, находящихся в подчинении Управлениеа, приобретено 11 компьютеров, 10 принтеров, 2 ноутбука, 1 фотоаппарат, 1 видеокамера, 1 беговая дорожка, 1 гильотина.

Прямые показатели эффективности программы не достигнуты в полной мере.

10. Управление развития человеческих ресурсов

По бюджетной программе 753 016 «Обеспечение защиты прав и интересов детей в образовательных организациях» было запланировано 65 451,0 тыс. тенге, а освоено 65 450,4 тыс. тенге, или план выполнен на 100%. По фактическим расходам получена экономия в размере 0,6 тыс. тенге, оставшаяся неизрасходованной.

Показатели прямого результата:   Средства, выделенные на оплату труда 19,0 штатным работникам с повышенной заработной платой и 5,5 штатным медицинским работникам с повышенной заработной платой, освоены на 100%.

Обеспечение образования детей, их личностного, физического, творческого и социального развития, а также защита прав и интересов детей в образовательных учреждениях

Планировалось – 15 детей, фактически – 1 ребенок.

Показатели конечного результата: Созданы условия для получения детьми образования, интеллектуального, личностного, социального, физического и творческого развития. В Центре для детей с девиантным поведением обеспечивается защита прав и интересов детей.

Прямые и конечные показатели бюджетной программы четко и ясно не определены, а результаты не достигнуты.

По бюджетной программе 753 024 «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования» средства   в размере 16 270 944,0 тыс. тенге освоены в полном объеме на 100,0%.

Показатели прямого результата: С 1 января 2021 года из республиканского бюджета выделено 2 216 601,0 тыс. тенге на выплату доплат 1 763,88 штатным единицам с повышенными должностными окладами и выплату стипендий 11 347 студентам, полностью освоено или план выполнен на 100,0%.

Показатели конечного результата: В 26 колледжах, находящихся в ведении областного управления развития кадрового потенциала, и 22 частных колледжах в соответствии с потребностями рынка труда в среднем ежегодно обеспечивалось взаимодействие теоретической и производственной подготовки 21 933 студентов (при плане 22 190), 16 431 студенту предоставлялись стипендии, а 22 190 студентам предоставлялись скидки на проезд с полной оплатой проезда.

Также в плановый период трудоустроено 6775 выпускников бюджетных организаций технического и профессионального образования, в первый год после окончания вуза – 4020 выпускников.

Прямые и конечные показатели бюджетной программы четко и ясно не определены, а результаты не достигнуты.

По бюджетной программе 753 052 «Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития эффективной занятости и массового предпринимательства «Труд» на 2017–2021 годы» выделено 3 220 692,0 тыс. тенге, средства освоены полностью или план выполнен на 100,0%.

Показатели прямого результата: В рамках программы повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров ежегодно в 36 колледжах региона обучалось и повышало квалификацию, получая стипендию, в среднем 5275 человек.

Показатели конечного результата: Внесены изменения, направленные на обеспечение ответственности сторон в подготовке кадров, усиление практики, актуализацию содержания обучения в соответствии с требованиями работодателей, а практика в рамках дуального обучения увеличилась до 80%.

Прямые и конечные показатели бюджетной программы четко и ясно не определены, а результаты не достигнуты.

По бюджетной программе 753 057 «Подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием и социальная поддержка обучающихся» было запланировано 1 052 349,0 тыс. тенге, а освоено 1 052 348,1 тыс. тенге, или план выполнен на 100,0%.

Показатели прямого результата: 1034 детям из малообеспеченных и многодетных семей предоставлены гранты на обучение в высших учебных заведениях.

Показатели конечного результата: В целях трудоустройства выпускникам выплачивались стипендии и льготы на проезд для получения качественного образования, направленного на формирование, развитие и профессиональное становление личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики. Среди обучающихся в 2021 года выпускников не было.

Прямые и конечные показатели бюджетной программы четко и ясно не указаны, а результаты не достигнуты.

По бюджетной программе 753 083 «Организация бесплатного подвоза учащихся к ближайшей школе и обратно в сельской местности» запланировано 56 832,0 тыс. тенге, а освоено 55 467,8 тыс. тенге, или план выполнен на 97,6%. Не освоено 1 364,2 тыс. тенге, из них сэкономлено за счет неполного выполнения работ подрядчиком 1 107,6 тыс. тенге, фактических затрат – 256,6 тыс. тенге.

Показатели прямого результата: 	Осуществлена по графику бесплатная перевозка 16030 (план - 16030) учащихся из отдаленных населенных пунктов в начальные, средние и общие средние учебные заведения.

Показатели конечного результата: В сельской местности организован бесплатный подвоз учащихся к ближайшей школе и обратно, а гражданам обеспечивается бесплатное дошкольное и среднее образование посредством бесплатного ежедневного подвоза к школе и обратно.

Прямые и окончательные результаты бюджетной программы не достигнуты.

11. По бюджетной программе 756 065 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» Управления инвестициями и экспортом из областного бюджета выделено 233 036,0 тыс. тенге, план выполнен на 100%.

Показатели прямого результата:

Формирование и корректировка уставного капитала АО «Управляющая компания Специальной экономической зоны «TURKISTAN» .

Показатели конечного результата:

На сегодняшний день инвестиционный портфель специальной экономической зоны «TURKISTAN»  состоит из 67 проектов общей стоимостью 530,153 млрд. тенге.

Общая сумма реализованных 9 проектов составляет 189,647 млрд. тенге, 2 проекта, зарегистрированные в СЭЗ на сумму 6,28 млрд. тенге, изменили вид деятельности со строительно-монтажных и пусконаладочных работ (в зависимости от завершения строительства) на оказание услуг, создано 5093 постоянных рабочих мест.

Кроме того, ведется строительство 56 проектов общей стоимостью 334,226 млрд. тенге.

Также ведется работа по регистрации 3 компаний на общую сумму 4,335 млрд. тенге и сбору необходимых документов в качестве участников СЭЗ, с созданием 240 рабочих мест.

В ходе реализации бюджетной программы достигнуты прямые и конечные результаты.

Однако из выделенных в 2020 году 172 038,0 тыс. тенге по итогам года освоено 196 567,9 тыс. тенге.неиспользованный, и,Неиспользованные остатки на конец отчетного периода(В 2021 году планировалось оплатить 232 151,5 тыс. тенге за 49% долю в уставном капитале совместного предприятия ТОО «СЭЗ «Turkistаn-Кеnтау», однако в связи с непринятием решения акционерами средства не были использованы.

Результаты бюджетной программы не достигнуты

Остатки средств, направленных на формирование (пополнение) уставного капитала в текущем году на счетах субъектов квазигосударственного сектора и оставшиеся неиспользованными на конец отчетного периода, являются неиспользованными средствами субъектов квазигосударственного сектора в текущем году и считаются неэффективным исполнением бюджетных программ (статья 97, пункт 3 Бюджетного кодекса).

В заключение, необходимо реализовать системные меры по обеспечению полного достижения администраторами бюджетных программ плановых показателей эффективности, предусмотренных в их бюджетных программах.

С администраторами бюджетных программпри разработке и утверждении бюджетных программ, использовании бюджетных показателей, прогнозов социально-экономического развития,Необходимо привести его в соответствие с утвержденными (уточненными, скорректированными) параметрами и направлениями программ развития территорий и стратегическими планами государственных органов (реалистичный принцип бюджетной системы).

Бюджетные программы 753 024 «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования» и 753 057 «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и социальная поддержка обучающихся» Управления развития человеческого потенциала не согласованы с утвержденными (уточненными, скорректированными) параметрами и направлениями утвержденных бюджетных показателей, прогнозами социально-экономического развития, программами развития территорий, стратегическими планами государственных органов (реалистичный принцип бюджетной системы).

Оценка эффективности использования государственных активов

Областным управлением инвестиций и экспорта 756 065 по бюджетной программе «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» освоено 233 036,0 тыс. тенге, запланированных на отчетный год, и план выполнен на 100%. Средства направлены на формирование и корректировку уставного капитала АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «TURKISTAN» .

Управление инвестиций и экспорта 756 065 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» АО «Управляющая компания по особым экономическим зонам» «Turkistan» на формирование и корректировку уставного капитала было направлено 233036,0 тыс. тенге. Остаток средств акционерного общества на 2021 год составил 232151,5 тыс. тенге, и планировалось погасить 49% доли участия в уставном капитале совместно созданного предприятия ТОО «СЭЗ «Turkistаn-Кеnтау», однако, в связи с непринятием решения акционеров, средства не были использованы.

В то же время, остатки средств, направленных на формирование (пополнение) уставного капитала в текущем году на счетах субъектов квазигосударственного сектора и оставшиеся неиспользованными на конец отчетного периода, являются неиспользованными средствами субъектов квазигосударственного сектора в текущем году и относятся на неэффективную реализацию бюджетных программ.

Оценка эффективности управления коммунальной собственностью

-Учет областного коммунального имущества и обеспечение его эффективного использования

В целях реализации Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Президента Республики Казахстан дано поручение по ускорению сроков сокращения численности работников квазигосударственного сектора и сокращению их численности на 25 процентов, в том числе к 1 января 2022 года – на 15 процентов, к 1 января 2023 года – на 10 процентов.

В рамках данной задачи по итогам 2021 года сокращено 213 штатных единиц, что позволило сэкономить 198,8 млн. тенге.

В 2022 году ведется работа по сокращению численности персонала на 52 человека.

Кроме того, по итогам 2020 года оптимизировано 12 предприятий и сокращено 607 человек персонала. В результате сэкономлено 377,1 млн. тенге.

В 2021 году проведена оптимизация деятельности 16 организаций области и сокращено 213 штатов. В результате сэкономлено 306,0 млн. тенге.

- передача объектов коммунальной собственности области в доверительное управление и имущественный наем (аренду) иРезультаты мониторинга аренды недвижимости

23 октября 2020 года акимат области принял постановление № 207 о передаче 11 колледжей области в доверительное управление без права последующего выкупа. Внесением изменений и дополнений в постановление № 107 от 20 апреля 2021 года из указанного постановления исключен колледж № 19 Байдибекского района.

Однако получено письмо №4-13-4/2721-И   Министерстваобразования и науки Республики Казахстан (далее – Министерство) где указано, что передача вышеуказанных 10 (десяти) колледжей в доверительное управление, в соответствии с Постановлением № 17 от июля 2021 года, пока преждевременна.

Кроме того, созданная Министерством мониторинговая группа в августе-сентябре 2021 года провела анализ всех колледжей, находящихся в муниципальной собственности, в том числе 3 (трех) колледжей, переданных в доверительное управление на территории области, однако никаких заключений мониторинговой группой не предоставлено.

2 сентября 2021 года акиматом Туркестанской области принято постановление № 196 о передаче детских садов области, находящихся в коммунальной собственности, в количестве до 100 (ста) мест, не имеющих зданий, в доверительное управление с правом последующего выкупа.

Кроме того, в настоящее время на территории области существует необходимость реализации 22 детских садов (юридических лиц), не имеющих собственных зданий. Из указанных 22 (двадцати двух) детских садов 17 (семнадцати) включены в вышеуказанное постановление.

В соответствии с позицией министерства временно приостановлена передача колледжей и детских садов в конкурентную среду.

Однако, 25 марта 2022 года получено письмо от Министерства образования и науки Республики Казахстан № 1311-5-2162/13-4 о передаче организаций технического и профессионального, послесреднего образования в доверительное управление в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве».

К вопросу о предоставлении в аренду (лизинг) имущества, находящегося в областной муниципальной собственности, общая площадь областной муниципальной собственности по итогам 2021 года20,619Сдано в аренду квадратных метров нежилых помещений, заключено 632 договора. В 2021 году годовой план по сдаче в аренду помещений, находящихся в областной коммунальной собственности, составил 10 млн тенге, при этом фактически в бюджет поступило 46,5 млн тенге, то есть план перевыполнен. По сравнению с 2020 годом превышение составило 24,1 млн тенге.

- Приватизация объектов областной коммунальной собственности

В соответствии с дорожной картой по реализации Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы, утвержденной 15 апреля 2021 года, в Туркестанской области будут из 54 объектов приватизированы, находящихся в коммунальной собственности 
 47 объектов (24 в 2021 г. (51%), 15 в 2022 г. (32%), 5 в 2023 г. (11%), 3 в 2024 г. (6%)) и 7 объектов АО «СПК «Turkistan»  (в 2021 году – 4 (57%), в 2022 году – 3 (43%)) подлежат конкурсным торгам.

На сегодняшний день из 24 объектов, принадлежащих приватизации в 2021 году  24 объекта
 выставлены на продажу:

- 6 объектов (ТОО «Шымкент күрделі құрылыс», ТОО «Мактааральская районная газета «Мырзашол», ТОО «Редакция газеты района «Созак»», ТОО «Общественно-политическая газета «Шамшырак» «Тулкыбас», ТОО «Районная газета «Жетысай» и ТОО «Газета «Отырар алкабы») переданы в доверительное управление с правом последующего выкупа на общую сумму 189 055 554,0 тенге;

- 13 объектов (ТОО «Газета «Алгабас», ТОО «Газета «Казыгурт Тынысы», ТОО «Шардаринская районная газета «Оскен оныр», ТОО «Редакция газеты «Арыс Акикаты», ТОО «Редакция городской газеты «Кентау - Кентау Ойляс», ТОО «Правительство для бизнеса», ТОО «Коркем Жетысай», ТОО «Городская газета «Туркестан - Туркестон», ТОО «Сарыагашская районная общественно-политическая газета «Сарыагаш», ТОО «Жасыл-Кентау», ТОО «Архитектура и градостроительство», ТОО «Тургын уй Кентау» и ГАК «Зеленая зона Шардара» акимата Шардаринского района) были проданы на электронных торгах на общую сумму 135 340 876,7 тенге.

- Первый, второй и третий аукционы 3 объектаов (ТОО «Акаба-Сервис»,ТОО «Сайрам Тазалык» и ГП «Аппарат акима Карабулакского сельского округа Сайрамского района» СЭЗ МЦК «Таза Аул») были признаны несостоявшимися из-за отсутствия покупателей и запланированы на повторное проведение в 2022 году;

- В связи с тремя неудачными продажами 2 объекта ТОО «Хозяйственный отдел аппарата акима Южно-Казахстанской области» и ТОО «Жилищно-сервисная компания «Шардара»» соответствующими акиматами вынесены постановления № 4 от 05.01.2022 г. и № 1 от 06.01.2022 г. о ликвидации данных учреждений;

При этом общее количество объектов, подлежащих реализации Акционерным обществом «Туркестан ГТК» до 31 декабря 2021 года, составляет 4.

- 3 объекта (ТОО «Оңтүстік Индустриал Гринн Енерджи ЛТД», ТОО «Green Keruen» и Акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Ирису» были выставлены на аукцион и проданы за общую сумму 2204,09 тенге.

- Первый и второй аукционы 1 объекта (ТОО «Сайрам Транс-Онтустик») признаны несостоявшимися из-за отсутствия покупателей и планируются к повторному проведению в 2022 году.

Кроме того, с начала 2020 года в соответствии с постановлением от 26 июля 2018 года № 218 «Об утверждении перечня объектов областной коммунальной собственности, подлежащих приватизации» и постановлением акимата области от 18 октября 2019 года № 241 «О внесении изменений и дополнений в постановление акимата области от 26 июля 2018 года № 218 «Об утверждении перечня объектов областной коммунальной собственности, подлежащих приватизации» 2018 года, приватизации будут подлежать оставшиеся с 2018 года устаревшие объекты областной коммунальной собственности.Плановый доход от приватизации областной коммунальной собственности составил 215,7 млн. тенге, приватизировано 129 объектов, фактический доход составил 223,2 млн. тенге.

- Инвентаризация муниципальной собственности, обеспечение единого и полного учета объектов муниципальной собственности

В соответствии с Законом «О государственном имуществе» оператором по ведению и обслуживанию реестра государственного имущества определено АО «Информационно-вычислительный центр», а областной Управление финансов и государственных активов на основании договора с АО «Информационно-вычислительный центр» осуществляет работу по организации учета областного коммунального имущества.

По результатам инвентаризации муниципальной собственности Туркестанской области за 2021 год (по состоянию на 26 апреля 2022 года) в 2021 году обеспечен единый и полный учет объектов коммунальной собственности. В области зарегистрировано 2049 учреждений, из них 1782 представили полную отчетность, а 267 – отчетность не представили.

- Анализ результатов контроля финансово-хозяйственной деятельности товариществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, государственных предприятий на праве хозяйственного ведения и казенных предприятий акимата области

В соответствии с «Правилами проведения мониторинга эффективности управления государственным имуществом, в том числе государственными предприятиями и юридическими лицами с государственным участием», утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2012 года № 1546, в 2021 году на 24 объектах проведен мониторинг эффективности управления государственными предприятиями и юридическими лицами с государственным участием.

Утверждено постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2012 года № 1546В соответствии с «Принципами осуществления контроля за эффективностью управления государственным имуществом, в том числе казенными предприятиями и юридическими лицами с государственным участием» была создана межведомственная комиссия, и 24Выявлены государственные предприятия и юридические лица с государственным участием.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) независимым экспертом по анализу финансово-хозяйственной деятельности организаций было определено ТОО «ЭОА-Парасат». Однако, в связи с несвоевременным представлением независимым экспертом результатов анализа, оно было включено в реестр недобросовестных участников. В соответствии с Законом, победителем в качестве независимого эксперта по анализу финансово-хозяйственной деятельности организаций было определено ТОО «Фин УТА Эксперт», которое провело анализ по 24 объектам. Отчеты приняты Управлениеом финансов и государственных активов Туркестанской области 20 декабря 2021 года.

Результаты анализа, проведенного с участием независимых экспертов, выявили следующее:

-Проведение инвентаризации и оценки стоимости имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал, и внесение по ее результатам изменений в уставный капитал предприятий, в их балансы;

-неправильное представление отчетов о финансово-хозяйственной деятельности из-за отсутствия ежегодной инвентаризации основных средств;

- некорректное начисление амортизационных отчислений в бухгалтерском учете из-за отсутствия инвентаризации материальных ценностей, основных средств, дебиторской и кредиторской задолженности;

- установленная учетная политика предприятий не соответствует законодательству Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и установленным законодательным требованиям;

- кадровая политика не соответствует требованиям,Это приводит к увеличению текучести кадров.

В этой связи результаты анализа, проведенного с участием независимых экспертов, были направлены в отраслевые ведомства для принятия соответствующих мер.

Оценка эффективности деятельности и использования активов субъектов квазигосударственного сектора

- Оценка результатов работы организаций муниципальной собственности региона

- анализ использования средств местных бюджетов, выделенных субъектам квазигосударственного сектора на цели, предусмотренные бюджетными программами

- Анализ качества плановых показателей плана развития субъектов квазигосударственного сектора и уровня достижения показателей

- Анализ причин возникновения дебиторской и кредиторской задолженности субъектов квазигосударственного сектора

По итогам 2021 года количество субъектов квазигосударственного сектора, закрепленных за администрациями регионов, составило 129 единиц, в том числе 55 – государственные муниципальные казенные предприятия (ГККП), 61 – государственные муниципальные предприятия на праве хозяйственного ведения (ГКП), 11 - товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО), 2 - акционерных обществ.

Объем доходов, полученных региональным бюджетом от субъектов квазигосударственного сектора в 2021 году, составил:

- План по коду 201102 «Поступление части чистого дохода предприятий коммунальной сферы» фактически выполнен на 121414,3 тыс. тенге или 100,3 процента (план составлял 121077,0 тыс. тенге). Причина перевыполнения плана – снижение количества предприятий, закончивших предыдущий год с убытком.

- по коду 201302 «Дивиденды на государственный пакет акций, находящийся в коммунальной собственности» план составлял 372 260,0 тыс. тенге, факт составил 372 260,9 тыс. тенге или 100 процентов.

Сравнительная таблица поступлений от субъектов квазигосударственного сектора в региональный бюджет в 2019–2021 годах представлена ниже.

Доходы от части чистого дохода предприятий коммунального обслуживания и дивиденды, выплачиваемые на государственный пакет акций, находящихся в муниципальной собственности

| № п/п | Нименование поступлений | Исполнение в 2019 году | Исполнение в 2020 году | Отклонение 2020г./ | Исполнение в 2021 году | Отклонение 2021г./ | Уменьшение или увеличение % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019г. |  | 2020г. |  |
| 1 | Доходы от части чистого дохода предприятий коммунального обслуживания | 37 406,0 | 12 711,8 | -24 694,2 | 121 414,3 | 108 702,5 | 955,1 |
| 2 | Дивиденды, выплаченные на государственный пакет акций, находящийся в муниципальной собственности | 117 921,2 | 313 480,4 | 195 559,2 | 372 260,9 | 58 780,6 | 118,8 |
| ВСЕГО |  | 155,327.2 | 155 327,2 | 326 192,2 | 170 865,0 | 493 675,2 | 167 483,0 |

Исполнение доходов по статье «Поступление части чистого дохода предприятий коммунальной сферы» за 2020 год по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 24 694,2 тыс. тенге, в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось на 108 702,5 тыс. тенге или в 9,5 раза, по сравнению с 2019 годом увеличилось в 3,2 раза (в 2019 году поступило 37 406,0 тыс. тенге). То есть, поступления по статье «Поступление части чистого дохода предприятий коммунальной сферы» за три года увеличились в 3,2 раза.

Исполнение доходов по статье «Дивиденды, выплаченные на государственный пакет акций, находящийся в коммунальной собственности» в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилось на 195 559,2 тыс. тенге, в 2021 году по сравнению с 2020 годом – на 58 780,6 тыс. тенге или на 118,8%, по сравнению с 2019 годом – в 3,2 раза.

Поступления и переводы дивидендов от субъектов квазигосударственного сектора по сравнению с прошлым годом увеличились в общей сложности на 167 146,2 тыс. тенге или на 151 процент.

субъектов квазигосударственного сектора в 2020-2021 годах

информация о финансово-экономических результатах (Оперативная отчетность)

(тыс. тенге)

| № | Государственный орган управления | Количество организаций | Доход за 2020 год | Сумма, перечисленная в бюджет в 2021 году | Количество организаций | Доход за 2021 год | Сумма, перечисленная в бюджет в 2022 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 73 | 2 336 072,8 | 493 340,6 | 72 | 2 520 880,4 | 43 206,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | успешно реализованных | 67 | 2 704 475,8 | 493 340,6 | 52 | 2 737 090,4 | 43 203,6 |
|  | с нулевым финансовым результатом | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
|  | Реализованные с убытком | 4 | -368 403,0 | 0 | 3 | -216 210,0 | 0 |
|  | По отделам: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Управление здравоохранения Туркестанской области | 43 | 2 228 463,0 | 112507,8 | 43 | 2 551 236,2 | 34 669,3 |
| 2 | Управление сельского хозяйства Туркестанской области | 20 | 357 621,2 | 364 779,2 | 20 | 122 499,6 | 2 897,0 |
| 3 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области | 1 | 74 434,0 | 7 444,4 | 1 | 28 930,0 | 2 893,0 |
| 4 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области | 1 | -65 884,0 | 0 | 1 | -58138,0 | 0 |
| 5 | Управление общественного развития Туркестанской области | 4 | -10 430,9 | 1317,8 | 4 | -145 679,4 | 2 744,3 |
| 6 | Управление финансов и государственных активов Туркестанской области | 2 | 41 323,0 | 7 291,4 | 1 | 26 700,0 | 0 |
| 7 | Управление инвестиций и экспорта Туркестанской области | 2 | -289 454,0 | 0 | 2 | -4 668,0 | 0 |

Согласно оперативным отчетам о финансово-экономических результатах, 72 субъекта квазигосударственного сектора отчитались о результатах своей деятельности в 2021 году, в том числе:

- 52 организации или 72,2% от общего числа имеют доход;

- 17 организаций или 23,6% с нулевым финансовым результатом;

- 3 организации или 4,2% завершили деятельность с убытком.

По итогам года 17 организаций имели нулевой финансовый результат, в том числе 16 организаций, подчиняющихся Министерству сельского хозяйства, и 1 организация, подчиняющаяся Министерству общественного здравоохранения.

А, по финансово-хозяйственным результатам подведомтсвенные Областному управлению инвестиций и экспорта: АО «Управляющая компания специальных экономических зон «Turkistan», ГКП на ПВХ «Оңтүстік Энергосервис» Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и ТОО «Turkistan Media Holding» Управления социального развития.

Подведомственные Управлениеу финансов и государственных активов - 1 организация передана в доверительное управление с правом выкупа позднее в 2021 году.

Анализ финансово-экономических результатов деятельности субъектов квазигосударственного сектора за 2020-2021 годы показал, что объем доходов увеличился за счет прибыльных организаций. Так, в 2020 году 67 организаций получили 2 704 475,8 млн.тысячатенге, в 2021 году их количество сократилось на 15, до всего 52 организаций2,737,090.4тыс. тенге выручки, или рост выручки по сравнению с прошлым годом составил 1,2%.

В 2020 году количество организаций, завершивших деятельность с нулевым финансовым результатом, составляло 2 единицы, а в 2021 году их количество увеличилось на 15 единиц и составило 17 единиц.

В соответствии с постановлением Акимата Туркестанской области от 9 марта 2021 года № 65 в 16 районах созданы вновь созданные ветеринарные пункты, которые объединены во вновь созданную ГКП на ПВХ «Ветеринарная служба» Туркестанского областного управления сельского хозяйства.

Соответственно, в ходе реорганизации 16 ветеринарных станций по итогам 2021 года завершили работу с нулевым баллом.

Если 4 организации завершили 2020 год с общим убытком в размере 368 403,0 тыс. тенге, то в 2021 году 3 организации имели убыток в размере 216 210,0 тыс. тенге (АО «Компания по управлению специальными экономическими зонами «Turkistan»  - 6904,0 тыс.тенге, ГУК ГАО «Оңтүстік Энергосервис» - 58138,0 тыс.тенге и ТОО «Turkistan Media Holding»- 151 168,0 тыс. тенге).

УФактические финансово-хозяйственные результаты деятельности организаций за 2021 год и размер платежей государству станут известны после проведения аудиторской проверки и выдачи заключения.

2. Показатель: Оценка эффективности реализации бюджетных программ и соответствия объекта государственного аудита нормам законодательства Республики Казахстан (процент исполнения бюджетных программ в совокупности с процентом прямых результатов бюджетных программ)

По бюджетной программе 751 001 «Услуги по реализации государственной политики в сфере исполнения местных бюджетов и управления региональной коммунальной собственностью» выделено 235 737,0 тыс. тенге, из них освоено 235 736,2 тыс. тенге или план выполнен на 100%. За счет фактических расходов получена экономия в размере 0,8 тыс. тенге, оставшихся неиспользованными.

В рамках программы за счет выделенных на нее бюджетных средств запланировано сохранить 32 штатных госслужащих и 12 внештатных сотрудников.

Хотя планировалось повысить квалификацию 9 сотрудников отдела, за счет внеплановых мероприятий повысили квалификацию 10 сотрудников и наняли 1 нового сотрудника.

Бухгалтерский учет в Управлении ведется с использованием программы «1С Бухгалтерия». В ходе проверки правильности ведения бухгалтерского учета в Управлении и составления финансовой отчетности операции и события в бухгалтерском учете учреждения отражались на основании Плана счетов бухгалтерского учета государственных учреждений, утвержденного приказом Министра финансов Республики Казахстан от 15 июня 2010 года № 281, и были приведены в соответствие с Правилами ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года № 393.

Бухгалтерские документы приведены в соответствие с «Формами учетной документации для государственных учреждений», утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2 августа 2011 года № 390.

Финансовая отчетность учреждения составлялась и представлялась в соответствии с утвержденными формами и Правилами составления и представления форм финансовой отчетности, порядка их составления и представления, утвержденными приказом от 01.08.2017 № 468.

Осуществление расходных операций в учреждении осуществляется в соответствии с особенностями экономической классификации расходов в пределах индивидуального плана финансирования платежей на текущий финансовый год.

Бюджетная отчетность подготовлена в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2 декабря 2016 года № 630 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной отчетности государственными учреждениями, администраторами бюджетных программ, уполномоченными органами по исполнению бюджета и аппаратами акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов» и представлена в уполномоченный орган в установленный срок.

III.Заключительная часть

3.1. Меры, принятые в ходе государственного аудита

В ходе государственного аудита никаких мер не принималось.

3.2. Выводы по результатам государственного аудита:

3.2.1 Индикатор: Эффективность - оценка исполнения областного бюджета за 2021 год.

Доходы

В 2021 году в ходе уточнения и корректировки областного бюджета внесены существенные изменения в доходы областного бюджета, увеличившись на 263 860 416,0 тыс. тенге и план составил 1 151 949 645,0 тыс. тенге.

В общем объеме поступлений в областной бюджет доля доходов составила 89,4%, погашения бюджетных кредитов – 1,9%, поступлений по кредитам – 8,7%, поступлений от реализации государственных финансовых активов – 0,02%.

Исполнение доходов областного бюджета за 2021 год составило 1 153 458 945,7 тыс. тенге или 100,1% к уточненному бюджету.

За 2021 год доходная часть увеличилась на 161 038 553,0 тыс. тенге в ходе уточнений и корректировок и определена в размере 1 029 398 171,0 тыс. тенге. Фактическое поступление доходов составило 1 030 899 508,5 тыс. тенге, или план перевыполнен на 1 501 337,5 тыс. тенге.Из них (без учёта трансфертных доходов) 19 источников дохода выполнили (или перевыполнили) план, 4 источника дохода не выполнили план, а 3 источника дохода не выполнили план. Доходы от трансфертов были выполнены на 100%.

В доходной части областного бюджета налоговые поступления составили 3,6% или 36 606 821,4 тыс. тенге, неналоговые поступления – 1,0% или 10 822 285,8 тыс. тенге, поступления от реализации основных средств – 0,02% или 223 213,4 тыс. тенге и поступления от трансфертов – 95,4% или 983 247 187,8 тыс. тенге.

План по возврату бюджетных кредитов составил 21 516 676,0 тыс. тенге и исполнен на 21 516 134,8 тыс. тенге или на 100,0%.

План по взысканию задолженности составил 100 872 020,0 тыс. тенге, выполнен на 100 872 020,0 тыс. тенге или на 100%.

План поступлений от реализации государственных финансовых активов составляет 162 778,0 тыс. тенге, фактическое поступление – 171 282,4 тыс. тенге.

Расходы

Расходы областного бюджета за 2021 год освоены на 99,9%, или на 1 151 064 216,1 тыс. тенге при уточненном бюджетном плане в размере 1 152 136 404,0 тыс. тенге. Сумма не исполнения составила 1 072 187,9 тыс. тенге, в том числе экономия бюджетных средств составила 169 923,4 тыс. тенге (по государственным закупкам – 124 014,8 тыс. тенге, по заработной плате в связи с вакансиями – 3 947,5 тыс. тенге, по прочим причинам – 41 961,1 тыс. тенге), неизрасходованные средства составили 710 692,5 тыс. тенге. Нераспределенный остаток резервов областного местного исполнительного органа составляет 191 572,0 тыс. тенге.

В 2021 году реализовано 225 бюджетных программ 29 администраторами бюджетных программ. По итогам 1 квартала 2021 года сумма неиспользованных средств составила 522 276,6 тыс. тенге, по итогам 2 квартала – 1 352 421,0 тыс. тенге, по итогам 3 квартала – 1 119 257,6 тыс. тенге, по состоянию на 1 декабря 2021 года при плане 23 866 428,8 тыс. тенге остался неиспользованным остаток.

Основную часть неиспользованных средств составили нераспределенный остаток резервов местных исполнительных органов в размере 191 572,0 тыс. тенге (17,9%), неизрасходованные средства в размере 710 692,5 тыс. тенге (66,3%) и сэкономленные средства в размере 169 923,4 тыс. тенге (15,8%).

Экономия в размере 169 923,4 тыс. тенге образовалась по следующим причинам: 124 014,8 тыс. тенге – по результатам государственных закупок, 3 947,5 тыс. тенге – по фонду оплаты труда и 41 961,1 тыс. тенге – по прочим причинам.

По итогам 2021 года образовалось 710 692,5 тыс. тенге неиспользованных средств по следующим причинам: 48 596,8 тыс. тенге – из-за неисполнения договорных обязательств поставщиками товаров (работ, услуг) и 662 095,7 тыс. тенге – по прочим причинам.

Из 29 администраторов региональных бюджетных программ 13 администраторов бюджетных программ до конца года не освоили средства. Неосвоение средств произошло в следующих подразделениях: аппарате областного маслихата, аппарате акима области, областном управлении земельных отношений, исполнительном органе внутренних дел, финансируемом из областного бюджета, областном управлении регулирования природных ресурсов и природопользования, областном управлении сельского хозяйства, областном управлении координации занятости и социальных программ, областном управлении культуры, областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, областном управлении по делам религий, областной инспекции труда, областном управлении строительства, областном управлении развития кадрового потенциала.

Не исполнение средств в каждом квартале было обусловлено в основном неспособностью администраторов бюджетных программ своевременно проводить государственные закупки, отсутствием регулярного периодического мониторинга услуг, предоставляемых поставщиками, и работ, выполняемых подрядчиками.

В целом можно сделать вывод, что контроль со стороны местного исполнительного органа не осуществлялся на должном уровне иМожно отметить, что администраторами бюджетной программы не приняты системные и своевременные меры, направленные на обеспечение полного освоения средств.

Из резерва на чрезвычайные расходы Правительства Республики Казахстан выделено 45 381 652,4 тыс. тенге, исполнение составило 45 381 650,7 тыс. тенге. Неизрасходованные средства составили 1,7 тыс. тенге.

Утвержденный план резерва областного местного исполнительного органа в отчетном году по бюджетной программе «Резерв областного местного исполнительного органа» составил 450 000,0 тыс. тенге, уточненный план составил 2 780 000,0 тыс. тенге.

На конец года нераспределенный остаток резерва местного исполнительного органа составил 6,6 тыс. тенге.

Областной бюджет на 2022 год утвержден с дефицитом 9 709 509,0 тыс. тенге.

Дефицит бюджета скорректирован на (-) 65 563 739,0 тыс. тенге,с увеличением размера расходов из утвержденного бюджета иОн формируется за счет предоставления бюджетных кредитов и финансирования приобретения финансовых активов.

Фактически по итогам отчетного года дефицит бюджета составил (-) 62 982 251,5 тыс. тенге.

Кредиты

В 2021 году акимату Туркестанской области по 8-му направлению предоставлено бюджетных кредитов на сумму 51 791 834,0 тыс. тенге, которые освоены в полном объеме, в том числе из республиканского бюджета – 8 441 282,0 тыс. тенге, из Национального фонда – 6 464 000 тыс. тенге, из местного бюджета – 36 886 552,0 тыс. тенге (в том числе внутренние займы – 36 056 552,0 тыс. тенге).

Покупка финансовых активов

В 2021 году на приобретение финансовых активов из областного бюджета запланировано 233 036,0 тыс. тенге или по бюджетной программе «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» – 756 065 тыс. тенге, план выполнен на 100%.

Данные средства предназначены для формирования уставного капитала АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «TURKISTAN»  и корректировки финансово-экономической базы.

Дебиторская и кредиторская задолженность администраторов бюджетных программ

Дебиторская задолженность по областному бюджету на 1 января 2022 года составила 956 240,3тыс. тенге, а кредиторская задолженность - 4 769 969,3 тыс. тенге.

По состоянию на 1 января 2021 года дебиторская задолженность составила 36 626 695,9 тыс. тенге, а кредиторская задолженность составила 36 045 332,2 тыс. тенге.

Дебиторская задолженность в 2021 году по сравнению с 2020 годом35 670455.6тыс. тенге, кредиторская задолженность уменьшилась на 31 275 362,9 тыс. тенге.

Дебиторская задолженность областного бюджета по состоянию на 1 января 2022 года составила 956 240,3 тыс. тенге, в том числе просроченная дебиторская задолженность – 36 613,4 тыс. тенге.

Реализация бюджетных инвестиционных проектов

В 2021 году в рамках бюджетных программ развития Туркестанской области реализовано 1031 инвестиционный проект по 82 бюджетным программам через 13 администраторов бюджетных программ областного, районного и городского уровней (В 2020 году реализовано 1251 инвестиционных проектов).

Из них 687 – объекты строительства, 344 – проектно-сметная документация. Помимо инвестиционных проектов, в рамках бюджетных программ развития реализуются программы по увеличению уставного капитала.

Из предусмотренных в уточненном бюджете программы развития Туркестанской области на 2021 год 204 049 895,0 тыс. тенге освоено 203 242 928,9 тыс. тенге или освоено 99,6%, что на 0,3% (99,9%) меньше показателя 2020 года. Сумма неосвоенных средств составила 806 966,1 тыс. тенге, из них сэкономлено по результатам государственных закупок 495 727,6 тыс. тенге (6,1%).

Достижение администраторами бюджетных программ плановых показателей, предусмотренных в их бюджетных программах

В 2021 году из 225 бюджетных программ, реализованных администраторами региональных бюджетных программ, по 200 программам результаты достигнуты, по 25 бюджетным программам результаты не достигнуты.

Основные причины отсутствия прямых и конечных результатов  Это связано с санитарно-эпидемиологической обстановкой, несостоявшимся конкурсом по государственным закупкам, неисполнением условий договора с подрядчиком, неполным выполнением работ, несвоевременной поставкой товаров.

Из 29 администраторов бюджетных программ, финансируемых из областного бюджета, 18 администраторов бюджетных программ полностью достигли ожидаемых результатов, 11 администраторов бюджетных программ не полностью достигли ожидаемых результатов.

3.2.2 Индикатор: Результативность - эффективность реализации бюджетных программ (процент реализации бюджетных программ в совокупности с процентом прямых результатов бюджетных программ).

В ходе проведенного внешнего государственного аудита по 1 бюджетной программе проверено в общей сложности 235 737,0 тыс. тенге. В том числе:

- по бюджетной программе 751001 «Услуги по реализации государственной политики в сфере исполнения местных бюджетов и управления коммунальной собственностью»Выделено 235 737,0 тыс.тенге, из них освоено 235 736,2 тыс.тенге или план выполнен на 100%. За счет фактических затрат получена экономия неиспользованных средств в размере 0,8 тыс.тенге.

Прямые результаты, запланированные в бюджетной программе, полностью достигнуты.

В ходе проведенного внешнего государственного аудита финансовых нарушений и нарушений процедурного характера в объекте государственного аудита не выявлено, а также не выявлено признаков неэффективного использования бюджетных средств.

В заключение, основываясь на результатах оценки вышеуказанных 2 показателей,«Управление финансов и государственных активов Туркестанской области»»Основные направления деятельности государственного учреждения в 2021 году оценены как «эффективные».

3.3. Рекомендации по результатам государственного аудита.

1. Предлагаю утвердить аудиторское заключение по аудиторскому мероприятию «Проведение государственного аудита соблюдения бюджетного законодательства и эффективности использования бюджетных средств и государственных активов, выделенных областному бюджету Туркестанской области при планировании и исполнении бюджета на 2021 год в областном управлении финансов и государственных активов».

2. По общей аудиторской деятельности следует признать, что эффективность использования бюджетных средств объектом государственного аудита находится на достаточном уровне.

3. Руководителю государственного учреждения «Управление финансов и государственных активов Туркестанской области»:

1) рекомендуется усилить контроль за достижением администраторами региональных бюджетных программ плановых показателей прямых и конечных результатов, предусмотренных в бюджетных программах.

Информацию о принятых мерах в соответствии с вышеуказанной рекомендацией направить в инспекционную комиссию по Туркестанской области до 1 августа 2022 года.

3.4 Приложение:

Единый реестр нарушений и недостатков, выявленных по результатам государственного аудита.

Член ревизионной комиссии				          С. Аметов